##### Приложение 2. Программы профессиональных модулей

# Приложение 2.1

к ПООП-П по специальности

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений»

Обязательный профессиональный блок

2022 год

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 3 |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 6 |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 29 |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 33 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности Участие в проектировании зданий и сооружений и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Участие в проектировании зданий и сооружений |
| ПК 1.1 | Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и назначениями |
| ПК 1.2 | Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций |
| ПК 1.3 | Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств автоматизированного проектирования |
| ПК 1.4 | Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных технологий |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Н 1.1.01 | подбор строительных конструкций и материалов |
| --- | --- | --- |
|  | Н 1.1.02 | разработка узлов и деталей конструктивных элементов зданий |
|  | Н 1.2.01 | выполнение расчетов по проектированию строительных конструкций, оснований |
|  | Н 1.3.01 | разработка архитектурно-строительных чертежей |
|  | Н 1.4.01 | составления и описания работ, спецификаций, таблиц и другой технической документации для разработки линейных и сетевых графиков производства работ |
|  | Н 1.4.02 | разработки и согласования календарных планов производства строительных работ на объекте капитального строительства |
|  | Н 1.4.03 | разработки карт технологических и трудовых процессов |
| Уметь | У 1.1.01 | определять глубину заложения фундамента |
|  | У 1.1.02 | выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций |
|  | У 1.1.03 | подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных чертежей |
|  | У 1.2.01 | выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции |
|  | У 1.2.02 | строить расчетную схему конструкции по конструктивной схеме |
|  | У 1.2.03 | выполнять статический расчет |
|  | У 1.2.04 | проверять несущую способность конструкций |
|  | У 1.2.05 | подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок |
|  | У 1.2.06 | выполнять расчеты соединений элементов конструкции |
|  | У 1.3.01 | читать проектно-технологическую документацию |
|  | У 1.3.02 | пользоваться компьютером с применением специализированного программного обеспечения |
|  | У 1.4.01 | определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов (количества) и графика поставки строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов материально-технических ресурсов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами производства строительных работ на объекте капитального строительства |
|  | У 1.4.02 | разрабатывать графики эксплуатации (движения) строительной техники, машин и механизмов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами производства строительных работ на объекте капитального строительства |
|  | У 1.4.03 | определять состав и расчет показателей использования трудовых и материально-технических ресурсов |
|  | У 1.4.04 | заполнять унифицированные формы плановой документации распределения ресурсов при производстве строительных работ |
|  | У 1.4.05 | определять перечень необходимого обеспечения работников бытовыми и санитарно-гигиеническими помещениями |
| Знать | З 1.1.01 | виды и свойства основных строительных материалов, изделий и конструкций, в том числе применяемых при электрозащите, тепло- и звукоизоляции, огнезащите, при создании решений для влажных и мокрых помещений, антивандальной защиты |
|  | З 1.1.02 | конструктивные системы зданий, основные узлы сопряжений конструкций зданий |
|  | З 1.1.03 | требования к элементам конструкций здания, помещения и общего имущества многоквартирных жилых домов, обусловленных необходимостью их доступности и соответствия особым потребностям инвалидов |
|  | З 1.2.01 | международные стандарты по проектированию строительных конструкций, в том числе информационное моделирование зданий (BIM-технологии) |
|  | З 1.3.01 | принципы проектирования схемы планировочной организации земельного участка |
|  | З 1.3.02 | особенности выполнения строительных чертежей |
|  | З 1.3.03 | графические обозначения материалов и элементов конструкций |
|  | З 1.3.04 | требования нормативно-технической документации на оформление строительных чертежей |
|  | З 1.4.01 | способы и методы планирования строительных работ (календарные планы, графики производства работ); |
|  | З 1.4.02 | виды и характеристики строительных машин, энергетических установок, транспортных средств и другой техники |
|  | З 1.4.03 | требования нормативных правовых актов и нормативных технических документов к составу, содержанию и оформлению проектной документации в составе проекта организации строительства |
|  | З 1.4.04 | ведомости потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании |
|  | З 1.4.05 | методы расчетов линейных и сетевых графиков, проектирования строительных генеральных планов |
|  | З 1.4.06 | графики потребности в основных строительных машинах, транспортных средствах и в кадрах строителей по основным категориям |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 604

в том числе в форме практической подготовки 252 ч

Из них на освоение МДК 322 ч.

в том числе самостоятельная работа 18 ч.

практики, в том числе учебная 252 ч.

Промежуточная аттестация 12 ч.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 1.1, ПК 1.3 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 09 | Раздел 1 Участие в проектировании архитектурно-конструктивной части проекта зданий | 70 | 22 | 70 | 22 |  |  |  |  |  |
| ПК 1.2 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 09 | Раздел 2 Проектирование строительных конструкций | 128 | 56 | 116 | 26 | 30 | 12 | 12 |  |  |
| ПК 1.4 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 | Раздел 3. Разработка проекта производства работ | 154 | 70 | 154 | 40 | 30 | 6 |  |  |  |
|  | Учебная практика | 108 | 108 |  |  |  |  |  | 108 |  |
|  | Производственная практика | 144 | 144 |  |  |  |  |  |  | 144 |
|  | Промежуточная аттестация | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 604 | 400 | 340 | 88 | 60 | 18 | 12 | 108 | 144 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) |  | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1 Участие в проектировании архитектурно-конструктивной части проекта зданий |  |  | 70 / 22 |  |  |
| МДК. 01.01 Проектирование зданий и сооружений |  |  | 198 / 78 |  |  |
| Тема 1.1 Инженерно-геологические исследования для строительства |  | Содержание | 16 |  |  |
|  |  | Инженерно-геологические работы, проводимые в период до проектирования. Цель, задачи, состав исследований, объем работ, этапы проведения инженерно-геологических работ, составление инженерно-геологического отчета или инженерно-геологического заключения | 2 | ПК 1.1 ПК 1.3 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 09 | З 1.1.01 З 1.3.01 З 1.3.03 У 1.1.01 У 1.1.03 У 1.3.01 У 1.3.02 |
|  |  | Изучение геоморфологии района строительства. Происхождение форм рельефа, его возраст. Элементы рельефа, формы и типы рельефа. Исследование и оценка рельефообразующих процессов и форм рельефа для поиска оптимального варианта размещения инженерно-строительных сооружений, обеспечения их рациональной и эффективной эксплуатации. | 2 | ПК 1.1 ПК 1.3 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 09 | З 1.1.01 З 1.3.01 З 1.3.03 У 1.1.01 У 1.1.03 У 1.3.01 У 1.3.02 |
|  |  | Инженерно-геологическая съемка как комплексное изучение района строительства. Аэрокосмические и геофизические методы исследований. Буровые и горнопроходческие разведочные работы. Отбор образцов пород и проб воды. Определение условий залегания пород, их мощности, возраста (абсолютного и относительного). Понятие о геологической хронологии земной коры. Тектонические движения земной коры, виды дислокаций горных пород, степень выветривания пород. Поиски месторождения естественных строительных материалов. Геологические карты и разрезы. Чтение ситуации на планах и картах. | 2 | ПК 1.1 ПК 1.3 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 09 | З 1.1.01 З 1.3.01 З 1.3.03 У 1.1.01 У 1.1.03 У 1.3.01 У 1.3.02 |
|  |  | Грунты как основной объект инженерно-технологических исследований. Понятие «грунт». Классификация грунтов по строительным свойствам. Характеристика скальных грунтов (происхождение изверженных, осадочных, метаморфических пород, их особенности). Инженерно-геологическая характеристика нескальных грунтов. Основные параметры состава грунтов. Строение грунтов, их состояние. Физические свойства грунтов. Деформационные и прочностные свойства грунтов, их характеристика. Методы определения свойств грунтов. Просадочные явления в лессовых грунтах. Пригодность грунтов для строительства объектов, их влияние на устойчивость будущего сооружения. | 2 | ПК 1.1 ПК 1.3 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 09 | З 1.1.01 З 1.3.01 З 1.3.03 У 1.1.01 У 1.1.03 У 1.3.01 У 1.3.02 |
|  |  | Изучение гидрогеологических условий местности. Происхождение подземных вод, их классификация. Физические свойства и химический состав подземных вод. Водные свойства горных пород. Виды воды в грунтах. Характеристика подземных вод. Режимы течения подземных вод. Определения направленности, скорости движения грунтовых вод, расходов воды. Геологические явления и процессы, связанные с действием поверхностных и подземных вод: обвалы, оползни, осыпи, карст, плывуны, овраги. Влияние геологических процессов на устойчивость и нормальную эксплуатацию зданий и сооружений. | 2 | ПК 1.1 ПК 1.3 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 09 | З 1.1.01 З 1.3.01 З 1.3.03 У 1.1.01 У 1.1.03 У 1.3.01 У 1.3.02 |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |  |
|  |  | Практическое занятие №1. Определение диагностических признаков минералов Определение магматических, осадочных, метаморфических горных пород по образцам | 2 | ПК 1.1 ОК 01, ОК 02, ОК 09 | З 1.1.01 У 1.1.01 У 1.1.03 |
|  |  | Практическое занятие №2. Построение геоморфологического и геологического разрезов | 2 | ПК 1.1 ОК 01, ОК 02, ОК 09 | З 1.1.01 У 1.1.01 У 1.1.03 |
|  |  | Практическое занятие №3. Построение карты гидроизогипс по данным геологоразведки | 2 | ПК 1.1 ОК 01, ОК 02, ОК 09 | З 1.1.01 У 1.1.01 У 1.1.03 |
| Тема 1.2. Строительные материалы и изделия |  | Содержание | 26 |  |  |
|  |  | Основные свойства строительных материалов. Работа материала в сооружении. Зависимость свойств материала от его состава (материалы органические и неорганические) и структуры. Структурные характеристики материала и параметры состояния. Свойства по отношению к воде, к действию тепла, огня. Механические, специальные свойства. Эстетические характеристики материала. | 2 | ПК 1.1 ОК 01, ОК 02, ОК 09 | З 1.1.01 Н 1.1.01 |
|  |  | Древесные материалы. Строение и свойства древесины. Пороки древесины. Сушка и хранение древесины. Породы древесины, используемые в строительстве. Круглый лес. Сортамент пиломатериалов; изделия, паркетные изделия. Комплексное использование древесины: клееные деревянные конструкции, шпон, фанера, твердые и сверхтвердые древесно-волокнистые плиты (оргалит), МДФ (мелкомодифицированная ДВП), древесно-стружечные плиты, фибролит, арболит. Способы повышения долговечности древесины. | 2 | ПК 1.1 ОК 01, ОК 02, ОК 09 | З 1.1.01 Н 1.1.01 |
|  |  | Природные каменные материалы. Способы добычи и обработки природных каменных материалов. Область применения горных пород. Номенклатура изделий для подземной и наземной частей зданий. Способы повышения долговечности изделий | 2 | ПК 1.1 ОК 01, ОК 02, ОК 09 | З 1.1.01 Н 1.1.01 |
|  |  | ## Керамические и стеклянные материалы. Классификация керамических материалов и строительного стекла. Основы технологий производства строительной керамики и стекла. Стеновые керамические материалы. Кирпич керамический обыкновенный, свойства, марки кирпича. Специальные виды кирпича и керамических камней. Облицовочная керамика: для облицовки фасадов, | 2 | ПК 1.1 ОК 01, ОК 02, ОК 09 | З 1.1.01 Н 1.1.01 |
|  |  | ## интерьера, плитки для полов. Специальная керамика. Керамическая черепица. Керамические трубы и санитарно-техническая керамика. Кислотоупорная керамика. Огнеупорная и теплоизоляционная керамика. Керамзит и аглопорит. Номенклатура строительных стеклоизделий и рациональные области их применения. |  | ПК 1.1 ОК 01, ОК 02, ОК 09 | З 1.1.01 Н 1.1.01 |
|  |  | Органические вяжущие вещества. Свойства. Старение органических вяжущих. Полимеры: свойства, области применения. Черные вяжущие: битумы, дегти; их получение, состав, свойства, области применения. Добавки к органическим вяжущим (пластификаторы, отвердители, ускорители отверждения, стабилизаторы). | 2 | ПК 1.1 ОК 01, ОК 02, ОК 09 | З 1.1.01 Н 1.1.01 |
|  |  | Бетоны. Железобетон. Классификация. Тяжелый бетон. Заполнители. Приготовление бетонной смеси. Проектирование состава бетона. Свойства бетонной смеси, бетона. Специальные виды тяжелого бетона. Легкие бетоны. Классификация, свойства, области применения. Ячеистые бетоны. Технология приготовления, свойства, использование в строительстве. Асфальтовые бетоны. Железобетон монолитный и сборный. Арматура для изготовления железобетонных конструкций. Предел прочности бетона. Контроль качества бетонных и железобетонных конструкций. Напряженно-армированный бетон. Изготовление железобетонных изделий. Материалы, используемые для электрозащиты: асбестоцемент | 2 | ПК 1.1 ОК 01, ОК 02, ОК 09 | З 1.1.01 Н 1.1.01 |
|  |  | Строительные растворы. Классификация. Свойства растворной смеси. Кладочные растворы, штукатурные растворы, специальные растворы. Влияние гранулометрического состава песка на свойства растворов. Сухие растворные смеси и товарные растворы заводского изготовления. Добавки, регулирующие свойства растворных смесей. Противоморозные добавки | 2 | ПК 1.1 ОК 01, ОК 02, ОК 09 | З 1.1.01 Н 1.1.01 |
|  |  | Строительные пластмассы. Пластмассы: состав и назначение компонентов. Основные свойства пластмасс. Номенклатура полимерных строительных материалов. Материалы для полов: линолеум, монолитные (наливные) покрытия пола. Изделия на основе термопластичных и термореактивных полимеров: пенополиуретан, пенополистирол, полипропилен. Светопрозрачные изделия из пластмасс. Гидроизоляционные пленочные и мастичные материалы. | 2 | ПК 1.1 ОК 01, ОК 02, ОК 09 | З 1.1.01 Н 1.1.01 |
|  |  | Кровельные, гидроизоляционные, герметизирующие материалы. Битумные кровельные материалы: рубероид, пергамин, фольгоизол, наплавляемые (бикрост, техноэласт, рубитекс). Гидроизоляционные битумные материалы: гидроизол, фольгоизол. Битумные и битумно- полимерные мастики кровельные, битумные эмульсии. Мембранные покрытия. Герметизирующие материалы: мастики, ленты, упругоэластичные прокладки | 2 | ПК 1.1 ОК 01, ОК 02, ОК 09 | З 1.1.01 Н 1.1.01 |
|  | Теплоизоляционные и акустические материалы. Понятие о теплопередаче и термическом сопротивлении строительных конструкций. Классификация, свойства, номенклатура изделий. Рациональная область применения. Сбережение топливно-энергетических ресурсов с помощью теплоизоляционных материалов. Акустические материалы и изделия. Понятие о звукоизоляции, звукопоглощении. Звукоизолирующие, звукопоглощающие материалы | 2 | ПК 1.1 ОК 01, ОК 02, ОК 09 | З 1.1.01 Н 1.1.01 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |  |
|  | Практическое занятие №4. Ознакомление с эксплуатационно-техническими характеристиками кровельных гидроизоляционных материалов | 2 | ПК 1.1 ОК 01, ОК 02, ОК 09 | З 1.1.01 Н 1.1.01 |
|  | Практическое занятие №5. Ознакомление с эксплуатационно-техническими характеристиками теплоизоляционных материалов | 2 | ПК 1.1 ОК 01, ОК 02, ОК 09 | З 1.1.01 Н 1.1.01 |
|  | Практическое занятие №6. Ознакомление со структурой и пороками древесины | 2 | ПК 1.1 ОК 01, ОК 02, ОК 09 | З 1.1.01 Н 1.1.01 |
| Тема 1.3 Архитектура зданий | Содержание | 28 |  |  |
|  | Общие сведения о зданиях. Классификация, требования к зданиям. Нагрузки и воздействия. Основы. Строительной физики. Единая модульная система (ЕМС). Размеры объемно- планировочных и конструктивных элементов зданий, устанавливаемые МКРС. Основные правила привязки несущих конструкций к модульным разбивочным осям Типизация и стандартизация в строительстве. Нормативно – техническая документация на проектирование, строительство, реконструкцию зданий и сооружений. | 2 | ПК 1.1 ПК 1.3 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 09 | З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.2.01 З 1.3.01 З 1.3.02 З 1.3.03 З 1.3.04 У 1.1.01 У 1.1.03 У 1.3.01 У 1.3.02 Н 1.1.01 Н 1.1.02 Н.1.3.01 |
|  | Конструкции гражданских зданий. Основные конструктивные элементы зданий. Несущий остов и конструктивные системы зданий. Обеспечение устойчивости и пространственной жесткости зданий. Основания и фундаменты Требования, предъявляемые к основаниям. Классификация грунтов по несущей способности. Осадки оснований и их влияние на прочность и устойчивость здания. Устройство искусственных оснований. Фундаменты. Требования к ним, их классификация. Глубина заложения фундаментов; факторы, от которых она зависит. Ленточные фундаменты, область их применения, конструктивные решения. Столбчатые фундаменты, область их применения, конструктивные решения. Сплошные фундаментные плиты, область их применения, конструктивные решения. Свайные фундаменты, область применения. Классификация свайных фундаментов. Ростверк из монолитного железобетона, сборный. Подвалы и технические подполья. Защита подземной части зданий от грунтовой сырости и грунтовых вод. Стены и отдельные опоры. Требования, предъявляемые к ним. Сплошные кирпичные стены. Облечённые кирпичные стены. Стены из мелких бетонных блоков и природного камня. Архитектурно-конструктивные элементы стен. Деформационные швы. Отдельные опоры. Фасадные системы: вентилируемый фасад, «мокрый» фасад Перекрытия и полы. Классификация перекрытий. Требования, предъявляемые к ним. Конструктивные решения сборных перекрытий из железобетонных плит; монолитных перекрытий; надподвальных, чердачных перекрытий, перекрытий в санузлах. Классификация полов. Требования, предъявляемые к ним Конструктивные решения деревянных полов, из плитных и плиточных материалов, полов из рулонных материалов, сплошных полов. | 2 | ПК 1.1 ПК 1.3 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 09 | З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.2.01 З 1.3.01 З 1.3.02 З 1.3.03 З 1.3.04 У 1.1.01 У 1.1.03 У 1.3.01 У 1.3.02 Н 1.1.01 Н 1.1.02 Н.1.3.01 |
|  | Перегородки. Классификация и требования, предъявляемые к ним. Конструктивные решения крупнопанельных перегородок, перегородок из мелкоразмерных элементов, деревянных перегородок. Опирание перегородок, их примыкание к стенам и потолкам. Окна, двери. Классификация окон и требования, предъявляемые к ним. Деревянные оконные блоки с раздельными и спаренными переплётами. Современные оконные конструкции. Установка и закрепление оконных блоков. Конструкции витражей. Классификация дверей и требования, предъявляемые к ним. Конструкции дверных полотен. Крыши, мансарды, кровли. Классификация крыш и требования, предъявляемые к ним. Скатные крыши и их конструкции. Виды мансард и их конструктивное решение. Водоотвод со скатных крыш. Конструкции совмещённых крыш. Крыши раздельной конструкции. Эксплуатируемые крыши- террасы, их конструкции. Классификация кровли и требования, предъявляемые к ней. Кровли скатных и совмещённых крыш. Водоотвод с плоских крыш. Выход на крышу. Лестницы. Конструктивные элементы лестниц. Классификация лестниц и требования, предъявляемые к ним. Конструкции железобетонных лестниц. Конструкции деревянных лестниц, пожарных лестниц, лестниц стремянок. Пандусы. | 2 | ПК 1.1 ПК 1.3 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 09 | З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.2.01 З 1.3.01 З 1.3.02 З 1.3.03 З 1.3.04 У 1.1.01 У 1.1.03 У 1.3.01 У 1.3.02 Н 1.1.01 Н 1.1.02 Н.1.3.01 |
|  | Конструкции большепролётных покрытий общественных зданий. Классификация. Общие сведения о принципах статической работы плоскостных и пространственных большепролетных покрытий. Железобетонные балки и стальные фермы, перекрывающие помещения залов. Краткие сведения о пространственных покрытиях: оболочки, складки, шатры. Висячие и пневматические покрытия – краткие сведения. Большепролетные конструкции в архитектурной композиции общественных зданий Подвесные потолки. Назначение подвесных потолков. Требования к их конструкциям. Материал. Акустические потолки. Конструкции крепления подвесных потолков. Натяжные потолки. Узлы, детали | 2 | ПК 1.1 ПК 1.3 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 09 | З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.2.01 З 1.3.01 З 1.3.02 З 1.3.03 З 1.3.04 У 1.1.01 У 1.1.03 У 1.3.01 У 1.3.02 Н 1.1.01 Н 1.1.02 Н.1.3.01 |
|  | Понятие о проектировании промышленных зданий. Основные положения проектирования промышленных зданий. Общие сведения о генеральном плане. Технико-экономические показатели генеральных планов. | 2 | ПК 1.1 ПК 1.3 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 09 | З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.2.01 З 1.3.01 З 1.3.02 З 1.3.03 З 1.3.04 У 1.1.01 У 1.1.03 У 1.3.01 У 1.3.02 Н 1.1.01 Н 1.1.02 Н.1.3.01 |
|  | Конструкции промышленных зданий. Классификация и конструктивные системы промышленных зданий. Подъёмно-транспортное оборудование промышленных зданий и его влияние на конструкции. Правила привязки колонн и стеновых ограждений к разбивочным осям здания. Фундаменты, фундаментные балки. Классификация фундаментов промышленных зданий, требования к ним. Конструкции железобетонных фундаментов – сборных и монолитных, столбчатых стаканного типа. Железобетонные фундаменты под стальные колонны. Фундаментные балки: их назначение, виды и опирание на фундаменты. Свайные фундаменты промышленных зданий, их конструкция. | 2 | ПК 1.1 ПК 1.3 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 09 | З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.2.01 З 1.3.01 З 1.3.02 З 1.3.03 З 1.3.04 У 1.1.01 У 1.1.03 У 1.3.01 У 1.3.02 Н 1.1.01 Н 1.1.02 Н.1.3.01 |
|  | Конструкции одноэтажных промышленных зданий. Железобетонные конструкции: колонны, подкрановые и обвязочные балки, стропильные и подстропильные балки и фермы. Обеспечение пространственной жесткости железобетонного каркаса. Узлы сборного железобетонного каркаса. Стальные конструкции: колонны, подкрановые балки, стропильные и подстропильные фермы. Связи в стальном каркасе. Узлы стального каркаса. | 2 | ПК 1.1 ПК 1.3 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 09 | З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.2.01 З 1.3.01 З 1.3.02 З 1.3.03 З 1.3.04 У 1.1.01 У 1.1.03 У 1.3.01 У 1.3.02 Н 1.1.01 Н 1.1.02 Н.1.3.01 |
|  | Многоэтажный железобетонный каркас промышленных зданий и его конструкции, узлы каркаса. Здания из легких металлических конструкций. Стены, перегородки, покрытия, фонари, окна, двери, ворота, полы и их конструкции. | 2 | ПК 1.1 ПК 1.3 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 09 | З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.2.01 З 1.3.01 З 1.3.02 З 1.3.03 З 1.3.04 У 1.1.01 У 1.1.03 У 1.3.01 У 1.3.02 Н 1.1.01 Н 1.1.02 Н.1.3.01 |
|  | Приспособление жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов. Требования к доступности жилого помещения и общего имущества в многоквартирном жилом доме для инвалида: к территории, примыкающей к многоквартирному дому, в котором проживает инвалид, к дорожному покрытию перед крыльцом, к крыльцу, к лестнице крыльца, к пандусу крыльца, к тамбуру, к внеквартирному коридору. Требования по приспособлению жилого помещения с учетом потребностей инвалида: к жилой комнате, санитарному узлу, к конструктивным элементам квартиры. | 2 | ПК 1.1 ПК 1.3 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 09 | З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.2.01 З 1.3.01 З 1.3.02 З 1.3.03 З 1.3.04 У 1.1.01 У 1.1.03 У 1.3.01 У 1.3.02 Н 1.1.01 Н 1.1.02 Н.1.3.01 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 10 |  |  |
|  | Практическое занятие №7 Вычерчивание конструктивной системы гражданского здания | 2 | ПК 1.1 ПК 1.3 ОК 01 ОК 03 | З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.3.02 З 1.3.03 З 1.3.04 У 1.1.03 У 1.3.01 У 1.3.02 Н 1.1.01 Н 1.1.02 Н.1.3.01 |
|  | Практическое занятие №8. Определение глубины заложения фундамента. Вычерчивание схемы расположения фундаментов | 2 | ПК 1.1 ПК 1.3 ОК 01 ОК 03 | З 1.3.02 З 1.3.03 З 1.3.04 У 1.1.01 У 1.3.01 У 1.3.02 Н 1.1.01 Н 1.1.02 Н.1.3.01 |
|  | Практическое занятие №9. Выполнение теплотехнического расчёта ограждающих конструкций | 2 | ПК 1.1 ПК 1.3 ОК 01 ОК 03 | З 1.1.01 У 1.1.02 У 1.3.01 |
|  | Практическое занятие №10. Вычерчивание схемы расположения плит перекрытия | 2 | ПК 1.1 ПК 1.3 ОК 01 ОК 03 | З 1.1.02 З 1.3.02 З 1.3.03 З 1.3.04 У 1.1.03 У 1.3.01 У 1.3.02 Н 1.1.01 Н 1.1.02 Н.1.3.01 |
|  | Практическое занятие №11. Построение плана промышленного здания с проработкой конструктивных элементов и соответствующей привязкой их к разбивочным осям | 2 | ПК 1.1 ПК 1.3 ОК 01 ОК 03 | З 1.1.02 У 1.3.01 У 1.3.02 Н 1.1.02 Н.1.3.01 |
| Раздел 2 Проектирование строительных конструкций |  | 74 / 26 |  |  |
| МДК. 01.01 Проектирование зданий и сооружений |  | 198 / 78 |  |  |
| Тема 2.1. Основы проектирования строительных конструкций | Содержание | 74 |  |  |
|  | Основы расчета строительных конструкций (по предельным состояниям). Предельные состояния конструкций. Прочностные, деформационные характеристики материалов конструкций. Конструктивные и расчетные схемы. Использование международных стандартов при проектировании строительных конструкций. Использование информационных технологий при расчёте строительных конструкций | 6 | ПК 1.2 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 09 | З 1.2.01 У 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 У 1.2.04 У 1.2.05 У 1.2.06 Н 1.2.01 |
|  | Расчёт нагрузок, действующих на конструкции. Классификация нагрузок. Определение внутренних усилий от расчётных нагрузок. Сбор нагрузок на фундамент, вертикальную опору, плиту покрытия, перекрытия | 6 | ПК 1.2 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 09 | З 1.2.01 У 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 У 1.2.04 У 1.2.05 У 1.2.06 Н 1.2.01 |
|  | Расчет строительных конструкций, работающих на сжатие. Область применения, виды и расчёт стальных колонн. Конструирование стальной колонны: стержня, базы и оголовка. Расчёт и конструирование центрально сжатых деревянных стоек цельного сечения. Область применения, простейшие конструкции и работа железобетонных колонн. Правила конструирования железобетонных колонн. Расчёт кирпичных столбов и стен Область применения и простейшие конструкции кирпичных столбов. Работа центрально и внецентренно сжатых кирпичных столбов под нагрузкой. Расчёт центрально и внецентренно сжатых неармированных и армированных кирпичных столбов | 8 | ПК 1.2 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 09 | З 1.2.01 У 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 У 1.2.04 У 1.2.05 У 1.2.06 Н 1.2.01 |
|  | Расчет строительных конструкций, работающих на изгиб. Применение и виды стальных балок. Балочные клетки. Конструирование узлов сопряжений, стыки балок. Расчёт стальных прокатных балок по 1 и 2 группе предельных состояний: по нормальным и касательным напряжениям и по деформациям. Конструирование балок составного сечения. Расчет деревянных балок. Основные принципы расчёта железобетонных изгибаемых элементов. Расчёт по предельным состояниям: несущая способность конструкций прямоугольного, таврового сечений. Подбор сечения элементов, арматуры. Проектирование элементов междуэтажных перекрытий. Особенности расчёта предварительно напряжённых конструкций. | 8 | ПК 1.2 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 09 | З 1.2.01 У 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 У 1.2.04 У 1.2.05 У 1.2.06 Н 1.2.01 |
|  | Основные принципы расчёта фундаментов. Распределение напряжений в грунтах оснований, расчет оснований. Определение размеров подошвы. Фундаменты неглубокого заложения (ленточные, столбчатые). Особенности расчёта свайных фундаментов: несущая способность свай по грунту, по материалу, шаг и количество свай в ростверке. | 6 | ПК 1.2 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 09 | З 1.2.01 У 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 У 1.2.04 У 1.2.05 У 1.2.06 Н 1.2.01 |
|  | Расчёт и конструирование соединений элементов строительных конструкций. Соединения элементов стальных конструкций: виды сварных соединений, типы сварных швов. Выбор материалов для сварки. Расчёт и конструирование стыковых и угловых сварных швов. Типы болтов. Расчёт обычных и высокопрочных болтов. Расчёт и конструирование соединений деревянных элементов на врубках, нагелях и гвоздях. Клеевые соединения. Стыки сборных железобетонных конструкций: колонны с колонной, колонны с ригелем. Стыки арматуры. Понятие о работе и расчёте | 6 | ПК 1.2 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 09 | З 1.2.01 У 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 У 1.2.04 У 1.2.05 У 1.2.06 Н 1.2.01 |
|  | Расчёт стропильных ферм. Область применения, расчёт и конструирование стальных стропильных ферм. Область применения, простейшие конструкции деревянных ферм, понятие о расчёте и конструировании узлов. Область применения, простейшие конструкции железобетонных ферм. Понятие о расчёте. Конструирование железобетонных ферм с предварительно напряжённой и обычной арматурой | 8 | ПК 1.2 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 09 | З 1.2.01 У 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 У 1.2.04 У 1.2.05 У 1.2.06 Н 1.2.01 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 26 |  |  |
|  | Практическое занятие №12. Технические характеристики строительных материалов конструкций: нормативные, расчётные. | 2 | ПК 1.2 ОК 01, ОК 02, ОК 03 | З 1.2.01 У 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 У 1.2.04 У 1.2.05 У 1.2.06 Н 1.2.01 |
|  | Практическое занятие №13. Сбор нагрузок на конструкции зданий: плит покрытия и перекрытия, фундамент | 2 | ПК 1.2 ОК 01, ОК 02, ОК 03 | З 1.2.01 У 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 У 1.2.04 У 1.2.05 У 1.2.06 Н 1.2.01 |
|  | Практическое занятие №14. Расчёт и конструирование центрально – сжатой железобетонной колонны. Конструирование узлов соединения | 2 | ПК 1.2 ОК 01, ОК 02, ОК 03 | З 1.2.01 У 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 У 1.2.04 У 1.2.05 У 1.2.06 Н 1.2.01 |
|  | Практическое занятие №15. Расчёт и конструирование многопустотной железобетонной плиты перекрытия | 2 | ПК 1.2 ОК 01, ОК 02, ОК 03 | З 1.2.01 У 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 У 1.2.04 У 1.2.05 У 1.2.06 Н 1.2.01 |
|  | Практическое занятие №16. Расчет и конструирование ребристой железобетонной плиты таврового сечения | 2 | ПК 1.2 ОК 01, ОК 02, ОК 03 | З 1.2.01 У 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 У 1.2.04 У 1.2.05 У 1.2.06 Н 1.2.01 |
|  | Практическое занятие №17. Расчёт и конструирование центрально – сжатой стальной колонны. Конструирование узлов соединения | 2 | ПК 1.2 ОК 01, ОК 02, ОК 03 | З 1.2.01 У 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 У 1.2.04 У 1.2.05 У 1.2.06 Н 1.2.01 |
|  | Практическое занятие №18. Расчёт сварных швов, болтовых соединений стальных конструкций | 2 | ПК 1.2 ОК 01, ОК 02, ОК 03 | З 1.2.01 У 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 У 1.2.04 У 1.2.05 У 1.2.06 Н 1.2.01 |
|  | Практическое занятие №19. Расчёт и конструирование элементов стальной стропильной фермы. Конструирование узлов. | 2 | ПК 1.2 ОК 01, ОК 02, ОК 03 | З 1.2.01 У 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 У 1.2.04 У 1.2.05 У 1.2.06 Н 1.2.01 |
|  | Практическое занятие №20. Расчёт осадки оснований | 2 | ПК 1.2 ОК 01, ОК 02, ОК 03 | З 1.2.01 У 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 У 1.2.04 У 1.2.05 У 1.2.06 Н 1.2.01 |
|  | Практическое занятие №21. Расчет и конструирование столбчатого фундамента | 2 | ПК 1.2 ОК 01, ОК 02, ОК 03 | З 1.2.01 У 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 У 1.2.04 У 1.2.05 У 1.2.06 Н 1.2.01 |
|  | Практическое занятие №22 - №23. Расчет и конструирование свайных фундаментов | 4 | ПК 1.2 ОК 01, ОК 02, ОК 03 | З 1.2.01 У 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 У 1.2.04 У 1.2.05 У 1.2.06 Н 1.2.01 |
|  | Практическое занятие №24. Расчёт и конструирование деревянной стойки, лобовой врубки | 2 | ПК 1.2 ОК 01, ОК 02, ОК 03 | З 1.2.01 У 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 У 1.2.04 У 1.2.05 У 1.2.06 Н 1.2.01 |
| Курсовой проект Выполнение курсового проекта по МДК 01.01. является обязательным Тематика курсовых проектов: Проектирование архитектурно-строительной части проекта жилого здания Проектирование архитектурно-строительной части проекта общественного здания Проектирование архитектурно-строительной части проекта промышленного здания |  | 30 |  |  |
| Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту 1. Выдача задания, содержания проекта, пояснительной записки 2. Выбор конструктивного типа, схемы здания 3. Выбор стен, выполнение теплотехнического расчета стены 4. Определение глубины заложения фундамента 5. Выбор конструкции фундамента. Составление спецификации 6. Вычерчивание схемы расположения фундамента 7. Выбор плит перекрытия. Составление спецификации 8. Разработка и вычерчивание схемы расположения плит перекрытия 9. Выполнение теплотехнического расчета чердачного перекрытия (покрытия) 10.Подбор оконных блоков. Составление спецификации 11. Подбор дверных блоков. Составление спецификации 12.Выполнение плана I, типового этажа 13. Подбор перемычек для кирпичного здания. Составление ведомости перемычек. Составление спецификации 14. Расчёт лестницы, лестничной клетки 15. Выполнение разреза здания 16. Вычерчивание сечения фундамента, улов сопряжения конструкций 17. Выполнение сводной спецификации 18. Разработка схемы планировочной организации земельного участка (СПОЗУ) 19.Расчет технико-экономических показателей по СПОЗУ 20. Разработка пояснительной записки |  | 30 |  |  |
| Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом: Изучение нормативной документации для расчета глубины заложения фундамента Изучение нормативной документации для выполнения теплотехнического расчета ограждающих конструкций Вычерчивание плана кровли Вычерчивание схемы стропил (для зданий со скатной крышей) Вычерчивание разреза промышленного здания Построение «розы ветров» для разработки схемы планировочной организации земельного участка Подготовка к защите проекта |  | 12 |  |  |
|  | Защита курсового проекта | 6 |  |  |
|  | Экзамен | 6 |  |  |
| Раздел 3. Разработка проекта производства работ |  | 154 / 70 |  |  |
| МДК. 01.02 Проект производства работ |  | 154 / 70 |  |  |
| Тема 3.1 Строительное черчение при выполнении ППР | Содержание | 26 |  |  |
|  | Стройгенплан. Условные обозначения на чертежах инженерных сетей и электроснабжения. Выполнение стройгенплана. | 8 | ПК 1.3 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 | З 1.3.01 З 1.3.02 З 1.3.03 З 1.3.04 У 1.3.01 У 1.3.02 Н 1.3.01 |
|  | Техкарта. Условные обозначения элементов техкарты. Выполнение элементов техкарты | 10 | ПК 1.4 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 | З 1.3.01 З 1.3.04 У 1.3.01 У 1.3.02 Н 1.3.01 Н 1.4.03 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 8 |  |  |
|  | Практическое занятие №1 - №2. Выполнение стройгенплана. | 4 | ПК 1.4 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 | З 1.3.01 З 1.3.02 З 1.3.03 З 1.3.04 У 1.3.01 У 1.3.02 Н 1.3.01 |
|  | Практическое занятие №3 - №4. Выполнение элементов техкарты | 4 | ПК 1.4 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 | З 1.3.01 З 1.3.04 У 1.3.01 У 1.3.02 Н 1.3.01 Н 1.4.03 |
| Тема 3.2 Строительные машины и механизмы | Содержание | 30 |  |  |
|  | Роль строительных машин (СМ) в механизации и автоматизации технологических процессов в промышленном и гражданском строительстве. Развитие строительных машин. Комплексная механизация и автоматизация строительства | 2 | ПК 1.4 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 | З 1.4.02 |
|  | Транспортные, погрузо-разгрузочные машины. Назначение, область применения, схемы устройства, принцип работы и производительность ленточных, пластинчатых, скребковых, ковшовых, винтовых и вибрационных конвейеров и виброжелобов. Назначение, область применения, схемы устройства, принцип работы и производительность автопогрузчиков, одноковшовых, фронтальных, полуповоротных и многоковшовых погрузчиков. Системы автоматизации транспортных и транспортирующих машин. | 4 | ПК 1.4 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 | З 1.4.02 |
|  | Машины для приготовления и транспортирования бетонных, растворных смесей Общая характеристика процесса производства работ с использованием бетонов и растворов, включая приготовление смесей (централизованное и на строительной площадке). Назначение и классификация дозаторов. Устройство и принцип работы дозаторов цикличного и непрерывного действия. Общая характеристика технических средств для транспортирования бетонов и растворов. Устройство, рабочие процессы и производительность автобетоновозов, авторастворовозов, автобетоносмесителей, бетоно- и растворонасосов. | 4 | ПК 1.4 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 | З 1.4.02 |
|  | Машины и механизмы для подготовительных и земляных работ. Технические возможности и производительность роторных и цепных экскаваторов, траншейных, скребковых и поперечного копания. Машины для подготовительных работ в строительстве (Машины для расчистки территорий, машины для уборки пней кусторезы.) | 4 | ПК 1.4 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 | З 1.4.02 |
|  | Грунтоуплотняющие машины. Машины и механизмы для уплотнения строительных смесей. Грунтоуплотняющие машины (Катки, трамбующие машины). Уплотнение грунтов укаткой, требованием и вибротрамбованием. Устройство, рабочие процессы и производительность оборудования для уплотнения бетонных смесей. | 4 | ПК 1.4 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 | З 1.4.02 |
|  | Ручной механизированный инструмент. Основные эксплуатационные требования. Устройство, рабочие процессы и основные параметры ручных машин для образования отверстий. Устройство, рабочие процессы и основные параметры ручных машин – перфораторов. Устройство, рабочие процессы и основные параметры ручных машин – молотков и бетоноломов. Устройство, рабочие процессы и основные параметры ручных машин – шлифовальных машин, машин для обработки древесины (дисковые пилы, электрорубанки, цепные долбежники). Устройство, рабочие процессы штукатурных станций и агрегатов, торкретных установок. Устройство, рабочие процессы шпатлевочных и окрасочных агрегатов, краскопультов. Устройство, рабочие процессы и основные параметры машин для устройства полов, кровель и гидроизоляции. | 4 | ПК 1.4 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 | З 1.4.02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 8 |  |  |
|  | Практическое занятие №5 - №6. Решение производственных ситуаций по распределению строительных машин и по типам, назначению и видам выполняемых работ | 4 | ПК 1.4 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 | З 1.4.02 З 1.4.06 У 1.4.01 У 1.4.02 Н 1.4.01 |
|  | Практическое занятие №7 - №8. Распределение средств малой механизации по типам, назначению, видам выполняемых работ | 4 | ПК 1.4 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 | З 1.4.02 З 1.4.06 У 1.4.01 У 1.4.02 Н 1.4.01 |
| Тема 3.3 Организация строительного производства | Содержание | 62 |  |  |
|  | Основы организации строительства и строительного производства. Общие положения. Развитие науки об организации и управлении в промышленности и строительстве. Строительные организации. Строительная продукция. Типы и виды проектов. Требования нормативных правовых актов и нормативных технических документов к составу, содержанию и оформлению проектной документации. Подготовка строительного производства. | 2 | ПК 1.4 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 | З 1.4.01 З 1.4.03 |
|  | Проект организации строительства (ПОС) и проект производства работ (ППР). Введение. Проект и его части. Предпроектные изыскательские работы. Собственно проектирование. ПОС, его назначение состав и содержание. Порядок разработки и утверждения ПОС. ППР: исходные данные для разработки, порядок согласования и утверждения. Состав и содержание ППР. Технико-экономическая оценка ППР. | 2 | ПК 1.4 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 | З 1.4.01 З 1.4.03 З 1.4.05 У 1.4.01 |
|  | Основы поточной организации строительства. Цель и сущность поточной организации строительства Общие положения поточной организации строительства и производства строительно-монтажных работ. Основные параметры потока. Периоды потока. | 2 | ПК 1.4 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 | З 1.4.03 З 1.4.05 З 1.4.06 У 1.4.02 У 1.4.03 У 1.4.04 Н 1.4.01 |
|  | Виды строительных потоков. Расчет строительных потоков. Организация строительного производства поточным методом. Построение графиков потока и графиков ресурсов. | 2 | ПК 1.4 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 | З 1.4.03 З 1.4.05 З 1.4.06 У 1.4.02 У 1.4.03 У 1.4.04 Н 1.4.01 |
|  | Календарное планирование строительства отдельных объектов. Способы и методы планирования строительных работ. Задачи календарного планирования. Виды календарных планов. Исходные данные и последовательность проектирования календарных планов строительства отдельных объектов. | 2 | ПК 1.4 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 | З 1.4.01 З 1.4.03 З 1.4.05 З 1.4.06 У 1.4.01 У 1.4.02 У 1.4.04 Н 1.4.02 |
|  | Проектирование календарного плана. Основные понятия, принципы и последовательность составления календарного плана. Определение номенклатуры и последовательности выполнения работ на объекте. Определение трудоемкости и продолжительности выполнения работ на объекте. Составление объектного календарного графика производства работ с учетом технологической последовательности работ, требований безопасности труда и рационального использования ресурсов. | 2 | ПК 1.4 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 | З 1.4.01 З 1.4.03 З 1.4.05 З 1.4.06 У 1.4.01 У 1.4.02 У 1.4.04 Н 1.4.02 |
|  | Составление графиков движения рабочих и потребности в кадрах строителей основных категорий. Составление ведомости потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании. Составление графиков поступления на объект и расхода основных строительных конструкций, изделий и материалов. | 2 | ПК 1.4 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 | З 1.4.04 З 1.4.06 У 1.4.03 У 1.4.04 |
|  | Составление графиков движения основных строительных машин и механизмов, транспортных средств. Оптимизация календарных планов. Технико-экономические показатели календарных планов. | 2 | ПК 1.4 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 | З 1.4.01 З 1.4.02 З 1.4.06 У 1.4.02 |
|  | Сетевое планирование. Общие положения и задачи планирования и управления строительством на основе сетевых графиков. Типы сетевых графиков: «Вершины-события», «Вершины-работы». Основные элементы, правила и методика построения сетевых графиков. Параметры сетевого графика и их определение. | 2 | ПК 1.4 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 | З 1.4.05 У 1.4.02 У 1.4.03 У 1.4.04 Н 1.4.01 |
|  | Методика расчета сетевого графика типа «вершины – события». Построение сетевого графика в масштабе времени. Оптимизация сетевого графика. Методика расчета сетевого графика типа «вершины – работы». Оптимизация сетевого графика | 4 | ПК 1.4 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 | З 1.4.05 У 1.4.02 У 1.4.03 У 1.4.04 Н 1.4.01 |
|  | Строительный генеральный план (СГП). Назначение, виды и состав СГП. Принципы проектирования СГП. Исходные данные для проектирования СГП. Методика проектирования строительных генеральных планов. | 2 | ПК 1.4 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 | З 1.4.03 У 1.4.01 |
|  | Опасные зоны на строительной площадке. Размещение на СГП монтажных машин и механизмов. Размещение на СГП складских площадок, дорог, временных зданий и сооружений. Определение перечня бытовых и санитарно-гигиенических помещений, расчет площадей. | 6 | ПК 1.4 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 | З 1.4.02 З 1.4.04 З 1.4.06 У 1.4.05 |
|  | Проектирование временного водоснабжения и электроснабжения строительной площадки. | 2 | ПК 1.4 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 | З 1.4.03 У 1.4.01 |
|  | Назначение, виды и структура технологических карт и карт трудовых процессов. Методика разработки технологических карт | 6 | ПК 1.4 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 | З 1.4.03 У 1.4.01 У 1.4.04 Н 1.4.03 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 24 |  |  |
|  | Практическое занятие №9. Организация строительного производства поточным методом (поточно-расчлененным, поточно-комплексным). Расчет параметров потока. Построение графиков потока и графиков ресурсов | 2 | ПК 1.4 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 | З 1.4.01 У 1.4.04 Н 1.4.01 |
|  | Практическое занятие №10. Определение объемов работ и потребности в материально-технических ресурсах | 2 | ПК 1.4 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 | У 1.4.01 У 1.4.03 У 1.4.04 З 1.4.03 З 1.4.04 |
|  | Практическое занятие №11. Составление номенклатуры работ календарного плана на строительство объекта. Расчет календарного плана | 2 | ПК 1.4 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 | З 1.4.01 У 1.4.02 У 1.4.04 Н 1.4.02 |
|  | Практическое занятие №12. Составление календарного графика на общестроительные работы | 2 | ПК 1.4 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 | З 1.4.01 З 1.4.03 У 1.4.04 Н 1.4.02 |
|  | Практическое занятие №13. Составление графика движения рабочих. Взаимоувязка общестроительных и специальных работ | 2 | ПК 1.4 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 | З 1.4.06 У 1.4.03 У 1.4.04 Н 1.4.01 |
|  | Практическое занятие №14. Построение графика поступления на объект и расхода строительных конструкций, изделий и материалов (расход материальных ресурсов) | 2 | ПК 1.4 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 | З 1.4.04 У 1.4.01 У 1.4.03 У 1.4.04 Н 1.4.01 |
|  | Практическое занятие №15. Построение графика поступления на объект и расхода строительных конструкций, изделий и материалов (поступление на объект материальных ресурсов) | 2 | ПК 1.4 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 | З 1.4.04 У 1.4.01 У 1.4.03 У 1.4.04 Н 1.4.01 |
|  | Практическое занятие №16. Построение графика поступления на объект и расхода строительных конструкций, изделий и материалов. Поступление на объект и распределение материальных ресурсов | 2 | ПК 1.4 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 | З 1.4.04 У 1.4.01 У 1.4.03 У 1.4.04 Н 1.4.01 |
|  | Практическое занятие №17. Разработка графика движения строительных машин и механизмов. Расчет транспортных средств для доставки строительных грузов | 2 | ПК 1.4 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 | З 1.4.06 У 1.4.02 У 1.4.04 Н 1.4.01 |
|  | Практическое занятие №18. Определение технико-экономических показателей ППР | 2 | ПК 1.4 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 | З 1.4.01 З 1.4.03 З 1.4.05 У 1.4.01 Н 1.4.01 |
|  | Практическое занятие №19. Построение модели сетевого графика на заданный цикл работ. Расчет сетевого графика типа «вершины-события» | 2 | ПК 1.4 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 | З 1.4.05 У 1.4.02 У 1.4.03 У 1.4.04 Н 1.4.01 |
|  | Практическое занятие №20. Расчет сетевого графика типа «вершины-работы» | 2 | ПК 1.4 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 | З 1.4.05 У 1.4.02 У 1.4.03 У 1.4.04 Н 1.4.01 |
| Курсовой проект Выполнение курсового проекта по МДК 01.02 является обязательным Тематика курсовых проектов: 1. Разработка элементов ППР на строительство объекта непроизводственного назначения 2. Разработка элементов ППР на строительство объекта производственного назначения |  | 30 |  |  |
| Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту 1 Разработка календарного плана (КП) Цели и задачи проекта 1.1 Условия строительства 1.2 Определение объемов работ 1.3 Определение трудоемкости работ и потребности в машинах 1.4 Определение потребности в материальных ресурсах 1.5 Выбор методов производства работ 1.6 Календарный план производства работ 1.6.1 Разработка календарного плана 1.6.2 Построение графиков ресурсов на основе календарного плана (график движения рабочих, графика поступления на объект и расхода строительных конструкций, изделий и материалов, график движения строительных машин и механизмов) 1.6.3 Расчет ТЭП 2. Разработка технологической карты (на заданный вид работ) 3. Безопасность труда при производстве работ на объекте |  | 30 |  |  |
| Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом 1. Планирование выполнения курсового проекта. Определение задач проекта. Изучение нормативно-технической документации в области разработки проекта производства работ 2. Выбор методов производства работ. Выбор средств малой механизации 3. Построение графика движения рабочих. Построение графика поступления на объект и расхода строительных конструкций, изделий и материалов 4. Изучение типовых технологических карт на заданный вид работ. Разработка элементов технологической карты 5. Выполнение графической части проекта с использованием ИТ 6 Подготовка к защите проекта (составление заключений, доклада, подготовка к ответам на вопросы) |  | 6 |  |  |
| Учебная практика Виды работ Разработка архитектурно-строительных чертежей и проектирование строительных конструкций гражданских зданий. Разработка архитектурно-строительных чертежей и проектирование строительных конструкций промышленных зданий. Разработка частей проекта производства работ на несложные строительные объекты. Подбор строительных конструкций и разработка несложных узлов и деталей конструктивных элементов зданий |  | 108 |  |  |
| Производственная практика Виды работ Разработка и согласование календарных планов производства строительных работ на объекте капитального строительства Разработка карт технологических и трудовых процессов |  | 144 |  |  |
| Всего |  | 604 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинеты «Проектирование зданий и сооружений» и «Проектирование производства работ», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Архитектурные конструкции и теория конструирования: малоэтажные жилые здания : учеб. Пособие / Е. В. Сысоева, С. И. Трушин, В. П. Коновалов, Е. Н. Кузнецова. – М. : ИНФРА-М, 2019. — 280 с.

2. Барабанщиков, Ю. Г. Строительные материалы и изделия: учебник для СПО  / Ю. Г. Барабанщиков. – М.: Академия, 2017. – 416 с.

3. Вильчик, Н. П. Архитектура зданий: учебник / Н. П. Вильчик. – М.:ИНФРА – М, 2020. – 319 с.

4. Георгиевский, О. В. Единые требования по выполнению строительных чертежей: справ. Пособие / О. В. Георгиевский. – М.: Архитектура – С, 2018. 144 с.;

5. Елизарова, В. А. Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций : учебное пособие для СПО / В. А. Елизарова. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 304 с.

6. Николаевская, И. А. Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стройплощадок : учебник для студ. Учреждений сред. Проф. Образования / И. А. Николаевская, Л. А. Горлопанова, Н. Ю. Морозова ; под ред. И. А. Николаевской. – М. : Издательский центр «Академия», 2014. – 272 с.

7. Конструкции зданий и сооружений с элементами статики : учебник / под ред. Л. Р. Маиляна. – М. : ИНФРА-М, 2020. — 687 с.

8. Кровельные работы : учебное пособие / А. И. Долгих, С. Л. Долгих.- М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2016. – 304 с.

9. Куликов, О. Н. Охрана труда в строительстве / О. Н. Куликов, Е. И. Ролин – М.: «Академия», 2017. – 416 с.

10.Металлические конструкции : учебник / В. В. Доркин, М. П. Рябцева. – М. : ИНФРА-М, 2018. — 457 с.

11.Михайлов, А. Ю. Организация строительства. Стройгенплан : учебное пособие / А. Ю. Михайлов. – Вологда.: Инфра – Инженерия, 2020. – 176 с.

12.Основы инженерной геологии [Текст] / Н. А. Платов, А. А. Касаткина. – М. : ИНФРА-М, 2018. – 192 с.

13.Основы технологии и организации строительно-монтажных работ : учебник / С. Д. Сокова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 208 с.

14.Прохорский, Г. В. Информационные технологии в архитектуре и строительстве: учебное пособие/ Г. В. Прохорский. – М. : КНОРУС, 2016. – 264 с.

15.Сборник задач по строительным конструкциям : учеб. Пособие / А. И. Павлова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 143 с.

16.Строительные конструкции : учеб. Пособие / Е. П. Сербин, В. И. Сетков. – М. : РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2018. – 236 с

17.Сетков, В. И. Строительные конструкции. Расчет и проектирование: Учебник. / В. И. Сетков, Е. П. Сербин. – М. ИНФРА-М, 2017. – 444 с.

18.Синявский, И. А. Типология зданий и сооружений: учебник. / И. А. Синявский, Н. И. Манешина. – М.: Академия, 2014. – 224 с.

19.Соколов, Г. К. Технология и организация строительства: учебник для студ. Учреждений СПО / Г. К. Соколов. – М.: Издательский центр «Академия», 2015 – 528с.

20.Томилова, С. В. Инженерная графика. Строительство : учебник для студ. Учреждений сред. Проф. Образования / С. В. Томилова. – М.: Академия, 2014. – 336 с.

Нормативно-техническая литература

1. СниП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы»

2. СниП 21 -01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений (с изменениями № 1, № 2).

3. СП 12-103-2002 Пути наземные рельсовые крановые. Проектирование, устройство и эксплуатация;

4. СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда

5. СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решение по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; СниП 11.-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.

6. СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции

7. СП 16.13330.2017 Стальные конструкции

8. СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия

9. СП 22.13330. 2016 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СниП 3.02.01-83*

10.СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты

11.СП 28.1330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии Актуализированная редакция с 1СниП 2.03.11-85

12.СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»

13.СП 35-105-2002 Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

14.СП 47. 13330. 2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СниП 11-02-96

15.СП 48.13330.2019 Организация строительства. Актуализированная редакция СниП 12-01-2004

16.СП 49.13330. 2012 Безопасность труда в строительстве. СниП 12.03.2001 «Безопасность труда в строительстве. Общие положения» СниП 12.04.2002 «Безопасность труда в строительстве. Строительное производство»

17.СП 50.13330. 2012 Тепловая защита зданий

18.СП 57.13330.2011 Складские здания. Актуализированная редакция СниП 31-04-2001*

19.СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения

20.СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Общие положения

21.СП 126. 13330. 2012 Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СниП 3.01.03 – 84*

22.СП70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СниП 3.03.01-87

23.СП 71. 13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СниП 3.04.01-87

24.СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СниП 41-02-2003

25.СП 126. 13330. 2012 Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СниП 3.01.03 – 84*

26.СП 129.13330.2011 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации СниП 3.05.04-85*

27.СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакцияСНиП 23-01-99*

28.ГОСТ 21.501-2011 Межгосударственный стандарт СПДС Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений

29.ГОСТ 21.1101-2013 Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации

30.ГОСТ 21.508-93СПДС «Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и гражданских объектов».

31. ГОСТ 21.101-97. СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации.

32. ГОСТ Р51248-99 Пути наземные рельсовые крановые. Общие технические требования;

33.Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН)

34.О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N 87 (с изменениями на 27 октября 2015 года)

35.МДС 12-19.2004 «Механизация строительства. Эксплуатация башенных кранов в стесненных условиях»

36.О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N 87 (с изменениями на 27 октября 2015 года)

37. Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ для сельскохозяйственного строительства (к СниП 3.01.01-85);

38. Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ для жилищно-гражданского строительства (к СниП 3.01.01-85);

39. Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ для промышленного строительства (Справочное пособие к СниП 3.01.01-85);

40. ВСН 193-81 (ММСС СССР) Инструкция по разработке проектов производства работ по монтажу строительных конструкций;

41.МДС 11-4.99 Методические рекомендации по проведению экспертизы технико-экономических обоснований (проектов) на строительство предприятий, зданий и сооружений производственного назначения;

42.Единые нормы и расценки (ЕниР)

43.Типовые технологические карты

44.Карты трудовых процессов

Электронные издания (электронные ресурсы)

1. Архитектурные конструкции [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://archkonstrukt.narod.ru/Index.html

2. Всё о строительных материалах[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.stroykat.com/stroitelnye-materialy/

3. Геращенко В.Н. Строительные машины и оборудование. [Электронный ресурс]: лабораторный практикум/ Геращенко В.Н., Щиенко А.Н.— Электрон. Текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 128 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55029.html.— ЭБС «IPRbooks»

4. Дьячкова О.Н. Технология строительного производства . [Электронный ресурс] : учебное пособие/ Дьячкова О.Н.— Электрон. Текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно- строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 117 c.—Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30015.html.— ЭБС «IPRbooks

5. Железобетонные конструкции. [Электронный ресурс] : учеб. Пособие / Т.А. Журавская. — М. : ФОРУМ :ИНФРА-М, 2018. — 152 с. + Доп. Материалы _Режим доступа: http://www.znanium.com].

6. Материалы для проектировщиков[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.dwg.ru

7. Сайт ЦНИИСК им. Кучеренко[Электронный ресурс]. – Режим доступа :www.cniisk.ru

8. Сетков В.И., Сербин Е.П. – Строительные конструкции. Расчет и проектирование [Электронный ресурс]. – Режим доступа :www.zodchii.ws/books/info-1076.html

9. Строительный портал « Бест-строй»[Электронный ресурс]. – Режим доступа :www.best-stroy.ru/gost

10.Расчет строительных конструкций[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://saitinpro.ru/glavnaya/raschety/

11.Техническая литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.tehlit.ru/

12.Юдина А.Ф. Технология строительного производства в задачах и примерах (Производство земляных работ). [Электронный ресурс] :учебное пособие/ Юдина А.Ф., Котрин А.Ф., Лихачев В.Д.— Электрон. Текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 90 c.—Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26880.html.— ЭБС «IPRbooks»

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1 Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и назначениями | обоснование выбора строительных материалов конструктивных элементов ограждающих конструкций; обоснование выбора глубины заложения фундамента в зависимости от вида грунта; обоснование выбора строительных конструкций для разработки строительных чертежей; выполнение теплотехнического расчета ограждающих конструкций; проектирование типовых узлов. | Оценка: - защиты практических работ; - контрольных работ по темам МДК; - выполнения тестовых заданий по темам МДК. - результатов выполнения практических работ во время учебной и производственной практики, - экзамен по МДК, - экзамен по модулю |
| ПК 1.2 Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций | обоснование выбора конструкции в соответствии с расчетом действующих нагрузок; построение расчетной схемы по конструктивной схеме; выполнение статического расчета конструкций, проверка их несущей способности |  |
| ПК 1.3 Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств автоматизированного проектирования | выполнение проектной документации в соответствии с ЕСКД; выполнение чертежей планов, фасадов, разрезов, узлов генпланов гражданских и промышленных зданий с использованием информационных технологий |  |
| ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных технологий. | определение номенклатуры и осуществление расчета объемов (количества) и графика поставки строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов материально-технических ресурсов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами производства строительных работ на объекте капитального строительства; разработка графиков эксплуатации (движения) строительной техники, машин и механизмов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами производства строительных работ на объекте капитального строительства; выполнение расчетов линейных и сетевых графиков, проектирования строительных генеральных планов; разработка графиков потребности в основных строительных машинах, транспортных средствах и в кадрах строителей по основным категориям; выполнение строительных чертежей применением информационных технологий; выполнение графического обозначения материалов и элементов конструкций; |  |
|  | соблюдение требований нормативно-технической документации при оформление строительных чертежей; определение состава и расчёта показателей использования трудовых и материально-технических ресурсов; заполнение унифицированных форм плановой документации распределения ресурсов при производстве строительных работ; определение перечня необходимого обеспечения работников бытовыми и санитарно-гигиеническими помещениями; составление и описание работ, спецификаций, таблиц и другой технической документации для разработки линейных и сетевых графиков производства работ; разработка и согласование календарных планов производства строительных работ на объекте капитального строительства; разработка карт технологических и трудовых процессов; соблюдение технологической последовательности производства работ и требований охраны труда, техники безопасности на объекте капитального строительства |  |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; адекватная оценка и самооценка эффективности и качества; | Тестирование Экспертная оценка по результатам наблюдения за деятельностью обучающегося в процессе освоения ПМ, в т.ч. при выполнении работ учебной и производственной практики |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | оперативность поиска и использования информации, необходимой для качественного выполнения профессиональных задач; широта использования различных источников информации, включая электронные; применение средств информационных технологий для решения профессиональных задач; использование современного общего и специализированного программного обеспечения при решении профессиональных задач |  |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | демонстрация ответственности за принятые решения; обоснованность самоанализа и коррекция результатов собственной работы; использование законодательных и нормативно-правовых актов при планировании предпринимательской деятельности в строительной отрасли; планирование предпринимательской деятельности в профессиональной сфере |  |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | конструктивность взаимодействия с обучающимися, преподавателями и руководителями практики в ходе обучения и при решении профессиональных задач; четкое выполнение обязанностей при работе в команде и / или выполнении задания в группе; соблюдение норм профессиональной этики при работе в команде; построение профессионального общения с учетом социально-профессионального статуса, ситуации общения, особенностей группы и индивидуальных особенностей участников коммуникации |  |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы; использование в профессиональной деятельности необходимой технической документации |  |

Приложение 2.2

к ПООП-П по специальности

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства»

Обязательный профессиональный блок

2022 год

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 39 |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 44 |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 62 |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 64 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства»

1.1 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции:

1.1.1 Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 2 | Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства |
| ПК 2.1 | Выполнять подготовительные работы на строительной площадке |
| ПК 2.2 | Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте капитального строительства |
| ПК 2.3 | Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов материальных ресурсов |
| ПК 2.4 | Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расходуемых материалов |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Н 2.1.01 | подготовки строительной площадки, участков производств строительных работ и рабочих мест в соответствии с требованиями технологического процесса, охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды |
| --- | --- | --- |
|  | Н 2.1.02 | определении перечня работ по обеспечению безопасности строительной площадки |
|  | Н 2.2.01 | определения перечня работ по организации и выполнении производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите на объекте капитального строительства |
|  | Н 2.3.01 | определения потребности производства строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, на объекте капитального строительства в материально-технических ресурсах |
|  | Н 2.3.02 | оформлении заявки, приемке, распределении, учёте и хранении материально-технических ресурсов для производства строительных работ |
|  | Н 2.3.03 | контроле качества и объема количества материально-технических ресурсов для производства строительных работ |
|  | Н 2.4.01 | контроля качества и объема количества материально-технических ресурсов для производства строительных работ |
| Уметь | У 2.1.01 | читать проектно-технологическую документацию |
|  | У 2.1.02 | осуществлять планировку и разметку участка производства строительных работ на объекте капитального строительства |
|  | У 2.1.03 | разделять машины и средства малой механизации по типам, назначению, видам выполняемых работ |
|  | У 2.2.01 | читать проектно-технологическую документацию |
|  | У 2.2.02 | осуществлять производство строительно-монтажных, в том числе отделочных работ в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, требованиями договора, рабочими чертежами и проектом производства работ |
|  | У 2.2.03 | осуществлять документальное сопровождение производства строительных работ (журналы производства работ, акты выполненных работ) |
|  | У 2.2.04 | распределять машины и средства малой механизации по типам, назначению, видам выполняемых работ |
|  | У 2.2.05 | осуществлять входной контроль поступающих на объект строительных материалов, изделий и конструкций с использованием статистических методов контроля |
|  | У 2.2.06 | проводить обмерные работы |
|  | У 2.2.07 | определять объемы выполняемых строительно-монтажных, в том числе и отделочных работ |
|  | У 2.2.08 | определять перечень работ по обеспечению безопасности участка производства строительных работ |
|  | У 2.3.01 | обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в соответствии с нормативно-технической документацией |
|  | У 2.3.02 | формировать и поддерживать систему учетно-отчетной документации по движению (приходу, расходу) материально - технических ресурсов на складе |
|  | У 2.3.03 | осуществлять документальное оформление заявки, приемки, распределения, учета и хранения материально-технических ресурсов (заявки, ведомости расхода и списания материальных ценностей) |
|  | У 2.3.04 | калькулировать сметную, плановую, фактическую себестоимость строительных работ на основе утвержденной документации |
|  | У 2.3.05 | определять величину прямых и косвенных затрат в составе сметной, плановой, фактической себестоимости строительных работ на основе утвержденной документации |
|  | У 2.3.06 | оформлять периодическую отчетную документацию по контролю использования сметных лимитов |
|  | У 2.4.01 | осуществлять визуальный и инструментальный (геодезический) контроль положений элементов, конструкций, частей и элементов отделки объекта капитального строительства (строения, сооружения), инженерных сетей |
|  | У 2.4.02 | распознавать различные виды дефектов отделочных, изоляционных и защитных покрытий по результатам измерительного и инструментального контроля |
|  | У 2.4.03 | вести операционный контроль технологической последовательности производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, устраняя нарушения технологии и обеспечивая качество строительных работ в соответствии с нормативно-технической документацией |
|  | У 2.4.04 | осуществлять документальное сопровождение результатов операционного контроля качества работ (журнал операционного контроля качества работ, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций) |
| Знать | З 2.1.01 | требования нормативных технических документов, определяющих состав и порядок обустройства строительной площадки |
|  | З 2.1.02 | правила транспортировки, складирования и хранения различных видов материально-технических ресурсов |
|  | З 2.1.03 | схемы подключения временных коммуникаций к существующим инженерным сетям |
|  | З 2.1.04 | основы электроснабжения строительной площадки |
|  | З 2.1.05 | основные сведения о строительных машинах, об их общем устройстве и процессе работы |
|  | З 2.1.06 | рациональное применение строительных машин и средств малой механизации |
|  | З 2.1.07 | правила эксплуатации строительных машин и оборудования |
|  | З 2.2.01 | требования нормативных технических документов к производству строительно-монтажных, в том числе отделочных работ на объекте капитального строительства |
|  | З 2.2.02 | технологии производства строительно-монтажных работ; в том числе отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите |
|  | З 2.2.03 | технологии, виды и способы устройства систем электрохимической защиты |
|  | З 2.2.04 | технологии катодной защиты объектов |
|  | З 2.2.05 | правила транспортировки, складирования и хранения различных видов материально-технических ресурсов |
|  | З 2.2.06 | требования нормативной технической и проектной документации к составу и качеству производства строительных работ на объекте капитального строительства |
|  | З 2.2.07 | методы определения видов, сложности и объемов строительных работ и производственных заданий |
|  | З 2.2.08 | требования законодательства Российской Федерации к порядку приёма-передачи законченных объектов капитального строительства и этапов комплексов работ |
|  | З 2.2.09 | требования нормативных технических документов к порядку приемки скрытых работ и строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, технические условия и национальные стандарты на принимаемые работы |
|  | З 2.2.10 | особенности производства строительных работ на опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства |
|  | З 2.2.11 | нормы по защите от коррозии опасных производственных объектов, а также межгосударственные и отраслевые стандарты |
|  | З 2.2.12 | правила и порядок наладки и регулирования оборудования электрохимической защиты |
|  | З 2.2.13 | порядок оформления заявок на строительные материалы, изделия и конструкции, оборудование (инструменты, инвентарные приспособления), строительную технику (машины и механизмы) |
|  | З 2.2.14 | рациональное применение строительных машин и средств малой механизации |
|  | З 2.2.15 | правила содержания и эксплуатации техники и оборудования |
|  | З 2.2.16 | свойства и показатели качества основных конструктивных материалов и изделий |
|  | З 2.2.17 | правила ведения исполнительной и учетной документации при производстве строительных работ |
|  | З 2.2.18 | методы и средства устранения дефектов результатов производства строительных работ |
|  | З 2.2.19 | методы профилактики дефектов систем защитных покрытий |
|  | З 2.2.20 | перспективные организационные, технологические и технические решения в области производства строительных работ |
|  | З 2.2.21 | основания и порядок принятия решений о консервации незавершенного объекта капитального строительства |
|  | З 2.2.22 | состав работ по консервации незавершенного объекта капитального строительства и порядок их документального оформления |
|  | З 2.3.01 | требования нормативной технической и проектной документации к составу и качеству производства строительных работ на объекте капитального строительства |
|  | З 2.3.02 | современную методическую и сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве |
|  | З 2.4.01 | содержание и основные этапы выполнения геодезических разбивочных работ |
|  | З 2.4.02 | методы визуального и инструментального контроля качества и объемов (количества) поставляемых материально-технических ресурсов |
|  | З 2.4.03 | требования нормативной технической и проектной документации к составу и качеству производства строительных работ на объекте капитального строительства |
|  | З 2.4.04 | требования нормативной технической и технологической документации к составу и содержанию операционного контроля строительных процессов и (или) производственных операций при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ |
|  | З 2.4.05 | методы и средства инструментального контроля качества результатов производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ |
|  | З 2.4.06 | правила и порядок наладки и регулирования контрольно-измерительных инструментов |
|  | З 2.4.07 | схемы операционного контроля качества строительно-монтажных, в том числе отделочных работ |
|  | З 2.4.08 | порядок составления внутренней отчетности по контролю качества строительно-монтажных, в том числе отделочных работ |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 506 ч

в том числе в форме практической подготовки 342 ч

Из них на освоение МДК 254 ч.

в том числе самостоятельная работа 12 ч.

практики, в том числе учебная 252 ч.

Промежуточная аттестация 30 ч.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 07 | Раздел 1. Организация технологических процессов на объекте капитального строительства | 190 | 70 | 166 | 70 |  | 12 | 24 |  |  |
| ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 ОК 01, ОК 02, ОК 03 | Раздел 2. Учет и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства | 64 | 20 | 58 | 20 |  |  | 6 |  |  |
|  | Учебная практика | 108 | 108 |  |  |  |  |  | 108 |  |
|  | Производственная практика | 144 | 144 |  |  |  |  |  |  | 144 |
|  | Промежуточная аттестация | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 506 | 342 | 224 | 90 |  | 12 | 30 | 108 | 144 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Организация технологических процессов на объекте капитального строительства |  | 190 / 70 |  |  |
| МДК. 02.01 Организация технологических процессов на объекте капитального строительства |  | 190 / 70 |  |  |
| Тема 1.1. Основы инженерной геологии при производстве работ на строительной площадке | Содержание | 8 |  |  |
|  | Зональные и региональные элементы инженерно-геологических условий. Принципы разделения территорий на инженерно-геологические регионы, области и районы. Инженерно-геологические регионы и области на территории России. Метод построения геологического разреза по данным буровых скважин и горных выработок. | 2 | ПК 2.1, ОК 01, ОК 02 | У 2.1.01 У 2.1.02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |  |
|  | Практическое занятие №1 - №2. Построение геологического разреза по данным буровых скважин с отображением литологического состава, мощности, условий залегания пород, возраста пород, подземных вод, физико-геологических явлений. | 4 | ПК 2.1, ОК 01, ОК 02 | У 2.1.01 У 2.1.02 |
|  | Практическое занятие №3. Описание геологического разреза | 2 |  |  |
| ## Тема 1.2. Свойства и показатели качества строительных материалов и изделий | Содержание | 30 |  |  |
|  | Основные принципы классификации строительных материалов по виду основного сырья (природные, искусственные), по способу производства, по функциональному назначению (конструкционные, конструкционно-отделочные, отделочные). Взаимосвязь свойств строительных материалов с рациональными областями их применения в конструкциях, в отделке зданий и сооружений, и организации технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов | 2 | ПК 2.2 ОК 01, ОК 02 | У 2.2.05 З 2.2.16 |
|  | ## Определения, методы и единицы измерения, сравнительные показатели важнейших эксплуатационно-технических свойств (плотности, пористости, гигроскопичности, влажности, водопоглащения, влаго и водостойкости, термостойкости, огнестойкости, огнеупорности, звукопоглощения, прочности, пластичности, упругости, твердости, истираемости). Определения, методы измерения эстетических характеристик: формы, цвета и его параметров, фактуры, рисунка (текстуры). Понятие о качестве строительных материалов, суть проведения квалиметрического анализа | 2 | ПК 2.2 ОК 01, ОК 02 | У 2.2.05 З 2.2.16 |
|  | Изменение свойств древесины в процессе строительства и эксплуатации зданий и сооружений. Контроль качества изделий и конструкций из древесины. | 2 | ПК 2.2 ОК 01, ОК 02 | У 2.2.05 З 2.2.16 |
|  | Необходимые свойства природного камня при наружной и внутренней отделке, при изготовлении стеновых панелей, блоков, лестниц, полов. Свойства каменных материалов, влияющих на качество и срок эксплуатации конструкций. | 2 | ПК 2.2 ОК 01, ОК 02 | У 2.2.05 З 2.2.16 |
|  | Свойства керамических материалов, влияющие на качество несущих элементов и производство кровельных работ, внутренних и наружных отделочных работ | 2 | ПК 2.2 ОК 01, ОК 02 | У 2.2.05 З 2.2.16 |
|  | Применение стекла и изделий из стекла при строительстве общественных, гражданских и промышленных зданий, а также помещений специального назначения | 2 | ПК 2.2 ОК 01, ОК 02 | У 2.2.05 З 2.2.16 |
|  | ## Свойства арматуры, влияющие на прочность и долговечность сборных и монолитных железобетонных конструкций | 2 | ПК 2.2 ОК 01, ОК 02 | У 2.2.05 З 2.2.16 |
|  | Роль вяжущего вещества и его влияние на качество, прочность и долговечность бетонных и железобетонных конструкций. Растворные смеси, применяемые при кладке несущих и ненесущих конструкций. Соотношение марок кирпича и кладочных растворов, влияющих на прочность, долговечность жилых и промышленных зданий. | 2 | ПК 2.2 ОК 01, ОК 02 | У 2.2.05 З 2.2.16 |
|  | Изменение свойств наружных отделочных растворов в процессе строительства и эксплуатации зданий и сооружений. Влияние вяжущего на прочность и долговечность наружных и внутренних отделочных и декоративных работ. | 2 | ПК 2.2 ОК 01, ОК 02 | У 2.2.05 З 2.2.16 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 12 |  |  |
|  | Практическое занятие №4. Определение плотности, пористости, водопоглощение материала. | 2 | ПК 2.2 ОК 01, ОК 02 | У 2.2.05 З 2.2.16 |
|  | Практическое занятие №5. Определение качества кирпича по внешнему осмотру и обмеру | 2 | ПК 2.2 ОК 01, ОК 02 | У 2.2.05 З 2.2.16 |
|  | Практическое занятие №6. Характеристика заполнителей для бетонов и растворов | 2 | ПК 2.2 ОК 01, ОК 02 | У 2.2.05 З 2.2.16 |
|  | Практическое занятие №7. Подбор состава цементного раствора и определение его подвижности | 2 | ПК 2.2 ОК 01, ОК 02 | У 2.2.05 З 2.2.16 |
|  | Практическое занятие №8. Подбор состава раствора. Решение задач | 2 | ПК 2.2 ОК 01, ОК 02 | У 2.2.05 З 2.2.16 |
|  | Практическое занятие №9. Теплоизоляционные материалы, их свойства, применение | 2 | ПК 2.2 ОК 01, ОК 02 | У 2.2.05 З 2.2.02 З 2.2.16 |
| ## Тема 1.3. Основы электроснабжения и энергосберегающие технологии на строительной площадке | Содержание | 8 |  |  |
|  | Основы электроснабжения строительной площадки (электрические машины, основы электропривода, электрическое оборудование строительных площадок, электрические сети и освещение строительной площадки) | 2 | ПК 2.1 ОК 01, ОК 02 | З 2.1.03 З 2.1.04 |
|  | Энергосберегающие технологии на строительной площадке (выбор оптимального электрооборудования, выбор оптимальных схем электроснабжения, экономии электроэнергии, электробезопасность на строительной площадке) | 2 | ПК 2.1 ОК 01, ОК 02 | З 2.1.03 З 2.1.04 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |
|  | ## Практическое занятие №10. Выбор трансформатора по мощности | 2 | ПК 2.1 ОК 01, ОК 02 | Н 2.1.01 З 2.1.03 З 2.1.04 |
|  | ## Практическое занятие №11. Расчет освещения строительной площадки | 2 | ПК 2.1 ОК 01, ОК 02 | Н 2.1.02 З 2.1.03 З 2.1.04 |
| ## Тема 1.4. ## Геодезическое сопровождение при выполнении работ подготовительного периода | Содержание | 6 |  |  |
|  | Основные задачи геодезического обеспечения строительства. Состав геодезических работ в подготовительный период, создание опорной геодезической сети на строительной площадке, устройство дорог. Проектирование вертикальной планировки площадки с соблюдением баланса земляных работ | 2 | ПК 2.1 ОК 01, ОК 02 | У 2.1.02 З 2.1.01 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие №12 - №13. Проектирование временных дорог на стройплощадке | 4 | ПК 2.1 ОК 01, ОК 02 | Н 2.1 01 У 2.1.02 З 2.1.01 |
| ## Тема 1.5. Строительные машины и средства малой механизации | Содержание | 28 |  |  |
|  | Общие сведения о строительных машинах. Роль машин в строительстве. Полная и частичная механизация. Понятия о малой механизации и ее средствах. Главные, основные и вспомогательные параметры машины; типоразмер и модель машины. Принципы индексации. Общая классификация строительных машин. Производительность строительных машин. Приводы строительных машин. Общие сведения. Силовое оборудование. Назначение, классификация и структура приводов, оценка эффективности. Виды трансмиссий. Понятие о групповом и индивидуальном приводе. Двигатели внутреннего сгорания, основные показатели, сравнительная оценка, способы запуска. Рабочие циклы карбюраторных двигателей и дизелей. Типы электрических двигателей, их сравнительная оценка. Особенности электродвигателей, применяемых для привода ручных машин. Условие функционирования трансмиссии. Структура гидравлического привода. Состав гидропередачи. Порядок преобразования энергии в гидропередачах. Требования, предъявляемые к рабочим жидкостям гидропередач. Гидромуфты и гидротрансформаторы, их назначение, параметры. Область применения пневмопривода, его преимущества и недостатки, структура. Виды пневматических двигателей, распределительных и регулирующих аппаратов. Детали машин. Виды механических передач, их классификация, принципиальные схемы устройства и работы. Параметры, достоинства и недостатки. Методы определения передаточных отношений и коэффициента полезного действия. Виды зубчатых колёс, червяков их достоинства и недостатки. Понятие о самоторможении червячной передачи. Виды приводных цепей в цепных передачах, область их применения. Редукторы, их назначение, устройство, достоинства и недостатки. | 4 | ПК 2.1 ОК 01, ОК 02 | У 2.1.03 З 2.1.05 З 2.1.06 З 2.1.07 |
|  | Ходовое оборудование. Назначение и классификация ходовых устройств. Область применения, структура. Назначение и виды подвесок. Технико-эксплуатационные показатели ходового оборудования. Маневренность и проходимость передвижных машин. Устройство гусеничного ходового оборудования, область применения. Назначение и схема устройства пневмоколесного шасси, преимущества и недостатки. Типы шин, их устройство. Понятие о приводных и управляемых колесах, их классификация. Назначение, устройство, область применения рельсоколесного ходового оборудования, преимущества и недостатки. | 2 | ПК 2.1 ОК 01, ОК 02 | У 2.1.03 З 2.1.05 З 2.1.06 З 2.1.07 |
|  | Погрузочно-разгрузочные машины. Назначение и общая классификация погрузочно-разгрузочных машин. Назначение, область применения, схемы устройства, принцип работы, основные параметры и производительность вилочных, фронтальных и одноковшовых погрузчиков, кранов- манипуляторов. Структура погрузочных машин непрерывного действия, их виды, назначение, устройство и рабочие процессы. Виды и общая характеристика строительного транспорта, преимущественные области применения. Назначение, область применения классификация грузовых автомобилей, тракторов, тягачей | 2 | ПК 2.1 ОК 01, ОК 02 | У 2.1.03 З 2.1.05 З 2.1.06 З 2.1.07 |
|  | Машины и оборудование для земляных работ. Рабочий цикл землеройной машины, характеристика его операций. Виды и устройство рабочих органов землеройных машин. Понятие резания и копания грунта. Общая классификация машин и оборудования для разработки грунтов. Классификация одноковшовых экскаваторов, система индексации. Методика определения производительности. Основные и сменные рабочие органы и рабочее оборудование строительных канатных и гидравлических экскаваторов. Предпочтительные области применения экскаваторов с пневмоколесным и гусеничным ходовыми устройствами. Оборудование для водоотлива и водопонижения. Назначение, область применения, устройство, рабочие процессы, рабочая зона, гидравлическая система одноковшового экскаватора. Назначение, устройство и рабочие процессы канатных одноковшовых экскаваторов. Сравнительная оценка работы канатных и гидравлических экскаваторов. Экскаваторы непрерывного действия, назначение, виды рабочих органов, рабочие движения. Общая классификация экскаваторов непрерывного действия. Устройство, рабочий процесс. Технические возможности и производительность роторных и цепных экскаваторов, траншейных, скребковых и поперечного копания. Машины для подготовительных работ. Землеройно-транспортные машины, назначение, область применения, классификация. Устройство и рабочий процесс бульдозеров. Расчет производительности. Автогрейдеры, назначение, область применения, устройство и процесс работы, сравнение планировочных качеств автогрейдеров и бульдозеров. Системы автоматизации землеройно-транспортных машин. Машины для разработки мерзлых грунтов. Назначение, устройство, рабочий процесс и производительность рыхлителей, баровых машин. Сущность процесса и способы уплотнения грунтов, оценка степени уплотнения. Машины и оборудование для уплотнения грунтов. Назначение, область применения, устройство и рабочие процессы катков с металлическими вальцами, прицепных, полуприцепных, самоходных пневмокатков, комбинированных катков, трамбующих плит, виброплит, ударно-вибрационных машин и виброкатков | 2 | ПК 2.1 ОК 01, ОК 02 | У 2.1.03 З 2.1.05 З 2.1.06 З 2.1.07 |
|  | Машины и оборудование для свайных работ. Классификация машин и оборудования для свайных работ. Назначение, виды, устройство и рабочие процессы копров и копрового оборудования, области применения. Свайные молоты, их устройство и принцип работы, основные параметры, сравнительная оценка, предпочтительные области применения. Назначение, устройство и рабочий процесс вибропогружателей. Самонастройка вибромолотов. Переналадка вибромолотов на режим свае- и шпунтовыдергивателя. Машины и оборудование для погружения свай вдавливанием. | 2 | ПК 2.1 ОК 01, ОК 02 | У 2.1.03 З 2.1.05 З 2.1.06 З 2.1.07 |
|  | Машины и оборудование для приготовления бетонных смесей и строительных растворов. Машины и оборудование для бетонных работ. Классификация, принципиальные схемы устройства и работы, производительность бетоно- и растворосмесителей цикличного и непрерывного действия. Состав бетононасосных установок, классификация, устройство, принцип работы и производительность бетононасосов с переодической подачей и непрерывного действия. Технические средства для подачи и распределения бетонной смеси и их рабочие процессы. Методика определения производительности самоходных стреловых бетоноукладчиков. Способы уплотнения бетонной смеси и применяемое оборудование, его классификация, устройство и принцип действия, их достоинства и недостатки | 2 | ПК 2.1 ОК 01, ОК 02 | У 2.1.03 З 2.1.05 З 2.1.06 З 2.1.07 |
|  | Грузоподъемные машины. Общие сведения. Назначение классификация грузоподъемных машин. Стальные канаты: виды, основные параметры. Методы выбора канатов. Назначение, устройство и основные параметры полиспастов. Методика определения кратности и коэффициента полезного действия полиспаста. Устройство барабанов лебедок. Назначение и типы крюков. Назначение и виды грузозахватных приспособлений. Лебедки, типы, основные параметры, назначение, устройство и принцип работы. Назначение, типы, устройство и принцип работы строительных подъемников и монтажных вышек. Назначение, классификация, основные параметры строительных кранов. Системы индексации. Грузовая, высотная и грузо-высотная характеристика кранов. Назначение, область применения, классификация, структура индексации, устройство, рабочие процессы и производительность башенных кранов, самоходных стрелковых кранов (гусеничных и пневмоколесных кранов, автокранов, кранов на специальном шасси автомобильного типа), кранов-трубоукладчиков. Устройство безопасной работы кранов. Техническое освидетельствование кранов, его регламент и состав. Устройство и эксплуатация подкрановых путей. | 2 | ПК 2.1 ОК 01, ОК 02 | У 2.1.03 З 2.1.05 З 2.1.06 З 2.1.07 |
|  | Машины и оборудование для отделочных и кровельных работ. Оборудование, применяемое при устройстве кровель. Виды механизированных работ при оштукатуривании поверхностей. Назначение, состав оборудования штукатурного комплекта, устройство, принцип работы и производительность растворнасосов, пневмонагнетателей, передвижных агрегатов, цемент-пушек, установок для торкретирования. Состав малярных работ. Назначение, устройство и принцип работы малярных агрегатов, шпатлевочных установок и передвижных шпатлевочных агрегатов, окрасочных агрегатов, пневматических и безвоздушных краскораспылителей. Назначение, устройство и принцип работы дисковых затирочных и мозаично- шлифовальных машин, машин для шлифования и полирования полов. | 2 | ПК 2.1 ОК 01, ОК 02 | У 2.1.03 З 2.1.05 З 2.1.06 З 2.1.07 |
|  | Ручные машины. Ручные машины, их классификация и индексация, предъявляемые требования. Классы защиты ручных электрических машин. Устройство, рабочие процессы и основные параметры ручных машин. Рабочие инструменты ручных машин. | 2 | ПК 2.1 ОК 01, ОК 02 | У 2.1.03 З 2.1.05 З 2.1.06 З 2.1.07 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 8 |  |  |
|  | Практическое занятие №14. Расчёт производительности экскаватора | 2 | ПК 2.1 ОК 01, ОК 02 | У 2.1.03 З 2.1.05 З 2.1.06 З 2.1.07 |
|  | Практическое занятие №15. Расчёт производительности бульдозера при разработке грунта | 2 | ПК 2.1 ОК 01, ОК 02 | У 2.1.03 З 2.1.05 З 2.1.06 З 2.1.07 |
|  | Практическое занятие №16. Выбор машин и оборудования для укладки и уплотнения бетонной смеси. | 2 | ПК 2.1 ОК 01, ОК 02 | У 2.1.03 З 2.1.05 З 2.1.06 З 2.1.07 |
|  | Практическое занятие №17. Выбор кранов по техническим параметрам | 2 | ПК 2.1 ОК 01, ОК 02 | У 2.1.03 З 2.1.05 З 2.1.06 З 2.1.07 |
| Тема 1.6. Технология и организация строительных процессов | Содержание | 42 |  |  |
|  | Проблемные задачи в области технологии возведения зданий и сооружений и пути их реализации. Основные направления исследований в области строительства. Основные положения строительного производства. Классификация строительных объектов по функциональному назначению и строительно-конструктивным характеристикам. Отличительные особенности строительной продукции. Строительные процессы, их структура и классификация. Строительные работы, их структура и классификация. Специальные работы. Объединение общестроительных работ по циклам. Индустриализация строительного производства. Понятие о проектировании производства работ. Общие сведения о проекте производства работ (ППР) и проекте организации строительство (ПОС). Нормативная и проектная документация строительного производства. Обеспечение качества строительной продукции. Строительные рабочие. Профессии, специальности, классификация рабочих. Организация труда рабочих, формирование в звенья и бригады. Производительность труда. Основные направления повышения производительности труда. Охрана труда в строительстве. Охрана окружающей природной среды | 4 | ПК 2.1 ПК 2.2 ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 07 | Н 2.1.01 Н 2.2.01 У 2.1.01 У 2.1.02 З 2.1.01 У 2.2.01 З 2.2.01 |
|  | Технология строительного производства. Технологическое проектирование строительных процессов Технологическое проектирование, его цели и содержание. Основные документы технологического проектирования строительных процессов: технологические карты и карты трудовых процессов. Общие принципы проектирования технологической карты. Понятие о вариантном проектировании строительных процессов Строительные процессы в пространстве и времени. Понятие о поточных методах возведения зданий и сооружений. Понятия: фронт работ, захватка, делянка, ярус, рабочее место. Схема операционного контроля качества. | 2 | ПК 2.1 ПК 2.2 ОК 01, ОК 02, ОК 07 | У 2.1.01 У 2.2.01 У 2.2.03 З 2.1.01 З 2.2.01 З 2.2.06 З 2.2.20 |
|  | Организационно-техническая подготовка строительного производства. Цель и задачи подготовки строительного производства. Виды подготовки строительного производства. Отвод участка под строительство (разрешение на строительство, правила землепользования и застройки). Общая организационно-техническая подготовка. Подготовка к строительству объекта. Подготовка к производству строительно-монтажных работ | 2 | ПК 2.1 ОК 01 | Н 2.1.01 У 2.1.01 У 2.1.02 З 2.1.01 |
|  | Транспортирование строительных грузов. Значение транспорта в строительстве. Классификация строительных грузов. Виды транспорта, применяемые в строительстве: автомобильный, железнодорожный, водный, воздушный. Классификация транспортных средств, применяемых в строительстве. Типы дорог. Организация работы автотранспорта. Специальные виды транспорта. Погрузочно-разгрузочные работы на строительной площадке. | 2 | ПК 2.1 ПК 2.2 ОК 01 ОК 07 | У 2.1.03 У 2.2.04 З 2.1.02 З 2.1.05 З 2.1.06 З 2.2.14 |
|  | Земляные работы. Земляные работы в строительстве (общие положения). Виды земляных сооружений, требования к ним. Грунты, их свойства и классификация по трудности разработки. Подготовительные и вспомогательные процессы. Отвод поверхностных и грунтовых вод. Подготовка территории строительной площадки, Устойчивость откосов земляных сооружений. Подсчет объемов земляных работ. Основные методы производства земляных работ с применением современных средств механизации Разработка грунтов одноковшовыми экскаваторами с различным сменным оборудованием. Выбор землеройных машин и транспортных средств для перевозки грунта, определение потребности в них. Комплексная механизация земляных работ. Экономическое обоснование землеройных комплексов по укрупненным показателям. Понятие о разработке грунта землеройно- транспортными и землеройно-планировочными машинами. Способы отсыпки грунта в насыпи и его уплотнения. Засыпка грунта в траншеи, пазухи, подполы с послойным уплотнением. Разработка грунта в зимних условиях. Оформление технической документации при производстве земляных работ. Охрана окружающей среды при производстве земляных работ. | 2 | ПК 2.1 ПК 2.2 ОК 01, ОК 07 | У 2.1.02 У 2.1.03 У 2.2.02 У 2.2.03 У 2.2.04 У 2.2.08 З 2.1.01 З 2.2.06 З 2.2.14 З 2.2.15 |
|  | Свайные работы. Методы погружения заранее изготовленных свай. Выравнивание оголовков свай. Испытание свай. Методы устройства набивных свай. Понятие об устройстве сборных и монолитных ростверков, устройстве безростверковых свайных фундаментов. Производство свайных работ в зимних условиях. Организация работ при возведении свайных фундаментов. | 2 | ПК 2.1 ПК 2.2 ОК 01, ОК 07 | У 2.1.02 У 2.1.03 У 2.2.02 У 2.2.03 У 2.2.04 У 2.2.08 З 2.1.01 З 2.2.06 З 2.2.14 З 2.2.15 |
|  | Каменные работы. Область применения каменных работ в современном строительстве. Производство каменных работ. Технологический нормокомплект. Подмости и леса различного типа. Подача материалов к рабочим местам. Организация рабочего места и труда каменщиков. Кладка отдельных конструктивных элементов зданий. Кладка многослойных наружных стен. Технология и методы организации работ при кладке стен зданий, увязка этих работ с монтажом сборных элементов. Производство каменных работ в зимних условиях. Деревянные работы. Область применения плотничных и столярных работ в современном строительстве. Приемка и складирование столярных изделий, деревянных конструкций на строительной площадке. Общие понятия о монтаже сборных и контейнерных домов, изготовление деревянных конструкций, установка столярных изделий. Устройство зданий из брёвен и брусьев. | 2 | ПК 2.1 ПК 2.2 ОК 01, ОК 07 | У 2.1.02 У 2.1.03 У 2.2.02 У 2.2.03 У 2.2.04 У 2.2.08 З 2.1.01 З 2.2.06 З 2.2.14 З 2.2.15 |
|  | Бетонные и железобетонные работы. Область применения бетона и железобетона в современном строительстве. Назначение опалубки, требования к ней. Классификация опалубки. Конструктивные особенности различных видов опалубки и область эффективного применения. Устройство опалубки для основных видов конструкций. Устройство лесов под опалубку. Подготовка опалубки к бетонированию. Армирование ненапрягаемых конструкций на строительной площадке. Монтаж арматуры. Способы обеспечения защитного слоя. Основы сварочных работ Бетонирование конструкций. Современные методы производства бетонных работ. Транспортирование и подача бетонной смеси к местам укладки; механизация этих процессов. Способы укладки и уплотнение бетонной смеси при бетонировании различных конструкций. Устройство рабочих швов. Понятия о специальных способах бетонирования конструкций: вакуумирование, торкретирование бетона, напорное бетонирование, подводное бетонирование. Уход за бетоном в процессе твердения. Способы ускорения твердения бетона. Распалубливание конструкций. Организация процесса поточного производства бетонных и железобетонных работ. Особенности производства бетонных работ в зимних условиях. Основные методы зимнего бетонирования, область их эффективного применения. | 2 | ПК 2.1 ПК 2.2 ОК 01, ОК 07 | У 2.1.02 У 2.1.03 У 2.2.02 У 2.2.03 У 2.2.04 У 2.2.08 З 2.1.01 З 2.2.06 З 2.2.14 З 2.2.15 |
|  | Монтаж строительных конструкций. Значение монтажа строительных конструкций в современном строительстве. Классификация методов монтажа строительных конструкций. Состав процесса монтажа. Доставка, складирование и прием конструкций. Подготовка элементов конструкций к монтажу. Укрупнительная сборка конструкций. Временное усиление конструкций. Основные положения технологии монтажного цикла. Строповка монтажных элементов. Подъем и подача конструкций к месту установки. Установка конструкций, их выверка и временное закрепление. Технические средства обеспечения монтажа. Монтажные краны и механизмы, их выбор и размещение. Область применения стреловых, башенных, козловых и специальных кранов. Крановые пути. Выбор монтажного крана по требуемым технико-экономическим показателям. Привязка крана к зданию. Способы монтажа отдельных элементов Технология монтажа конструкций подземной части зданий. Технология монтажа конструкций надземной части зданий. Особенности монтажа конструкций в зимних условиях. | 2 | ПК 2.1 ПК 2.2 ОК 01, ОК 07 | У 2.1.02 У 2.1.03 У 2.2.02 У 2.2.03 У 2.2.04 У 2.2.08 З 2.1.01 З 2.2.06 З 2.2.14 З 2.2.15 |
|  | Работы по устройству защитных и изоляционных покрытий. Теплоизоляционные работы, их назначение. Способы производства теплоизоляционных работ. Гидроизоляционные работы, их назначение. Способы устройства гидроизоляционных покрытий из различных материалов Подготовка оснований под различные виды кровель. Устройство кровель из современных рулонных материалов. Организация работ. Устройство мастичных (безрулонных) кровель. Устройство кровель из традиционных и прогрессивных штучных материалов, в том числе кровли из волнистых и плоских листов, рулонные фальцевые кровли, кровли из черепицы различных типов и др. Понятие об устройстве эксплуатируемых кровель. Устройство кровли из плит повышенной заводской готовности. Особенности устройства защитных и изоляционных покрытий в зимних условиях. | 2 | ПК 2.2 ОК 01, ОК 07 | У 2.2.02 У 2.2.08 З 2.2.02 З 2.2.06 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 20 |  |  |
|  | Практическое занятие №18. Расчет транспортных средств для доставки строительных грузов. | 2 | ПК 2.1 ПК 2.2 ОК 01 ОК 02 | У 2.1.03 У 2.2.04 З 2.1.02 З 2.1.05 З 2.1.06 З 2.2.14 |
|  | Практическое занятие №19. Подсчёт объёмов земляных работ и трудоёмкости на разработку траншеи | 2 | ПК 2.1 ПК 2.2 ОК 01, ОК 02 | У 2.1.02 У 2.1.03 У 2.2.02 У 2.2.03 У 2.2.04 У 2.2.08 З 2.1.01 З 2.2.06 З 2.2.14 З 2.2.15 |
|  | Практическое занятие №20. Выбор экскаватора по техническим параметрам | 2 | ПК 2.1 ПК 2.2 ОК 01, ОК 02 | У 2.1.02 У 2.1.03 У 2.2.02 У 2.2.03 У 2.2.04 У 2.2.08 З 2.1.01 З 2.2.06 З 2.2.14 З 2.2.15 |
|  | Практическое занятие №21. Выбор механизмов. Подсчёт объёмов свайных работ | 2 | ПК 2.1 ПК 2.2 ОК 01, ОК 02 | У 2.1.02 У 2.1.03 У 2.2.02 У 2.2.03 У 2.2.04 У 2.2.08 З 2.1.01 З 2.2.06 З 2.2.14 З 2.2.15 |
|  | Практическое занятие №22. Подсчёт объёмов работ по устройству монолитных фундаментов | 2 | ПК 2.1 ПК 2.2 ОК 01, ОК 02 | У 2.1.02 У 2.1.03 У 2.2.02 У 2.2.03 У 2.2.04 У 2.2.08 З 2.1.01 З 2.2.06 З 2.2.14 З 2.2.15 |
|  | Практическое занятие №23. Разработка схемы производства работ на устройство монолитного фундамента | 2 | ПК 2.1 ПК 2.2 ОК 01, ОК 02 | У 2.1.02 У 2.1.03 У 2.2.02 У 2.2.03 У 2.2.04 У 2.2.08 З 2.1.01 З 2.2.06 З 2.2.14 З 2.2.15 |
|  | Практическое занятие №24. Выбор монтажного крана по техническим параметрам | 2 | ПК 2.1 ПК 2.2 ОК 01, ОК 02 | У 2.1.02 У 2.1.03 У 2.2.02 У 2.2.03 У 2.2.04 У 2.2.08 З 2.1.01 З 2.2.06 З 2.2.14 З 2.2.15 |
|  | Практическое занятие №25. Подсчет объёмов работ и трудоёмкости на устройство кровли | 2 | ПК 2.2 ОК 01, ОК 02 | У 2.2.02 У 2.2.08 З 2.2.02 З 2.2.06 |
|  | Практическое занятие №26. Разработка схемы производства работ на устройство мягкой кровли | 2 | ПК 2.2 ОК 01, ОК 02 | У 2.2.02 У 2.2.08 З 2.2.02 З 2.2.06 |
|  | Практическое занятие №27. Разработка схемы производства работ на устройство скатной кровли | 2 | ПК 2.2 ОК 01, ОК 02 | У 2.2.02 У 2.2.08 З 2.2.02 З 2.2.06 |
| Тема 1.7. Ценообразование и проектно-сметное дело в строительстве | Содержание | 32 |  |  |
|  | Общая структура государственной нормативно-информационной базы ценообразования и сметного нормирования в условиях рыночных отношений. Уровни применения сметных нормативов. Государственные элементные сметные нормы на строительные и ремонтно-строительные работы. (ГЭСН-2001, ГЭСНр-2001). Федеральные единичные расценки на строительные работы (ФЕР-2001). Порядок пересмотра и изменения сметных нормативов. | 2 | ПК 2.3 ОК 01, ОК 02 | У 2.3.04 У 2.3.05 У 2.3.06 З 2.3.02 |
|  | Виды цен в строительстве. Принципы формирования цен в строительстве. Договорная цена. Инвесторная стоимость. Скользящая цена. | 2 | ПК 2.3 ОК 01, ОК 02 | У 2.3.04 У 2.3.05 У 2.3.06 З 2.3.02 |
|  | Ресурсный метод. Ресурсно-индексный метод. Базиссно-индексный метод. Понятие об индексации стоимости. Достоинства и недостатки ресурсного и ресурсно-базисного методов. Правила и порядок составления смет. | 2 | ПК 2.3 ОК 01, ОК 02 | У 2.3.04 У 2.3.05 У 2.3.06 З 2.3.02 |
|  | Затраты по материальным ресурсам. Затраты на оплату труда работников строительных организаций. Затраты по эксплуатации строительных машин и механизмов. | 2 | ПК 2.3 ОК 01, ОК 02 | У 2.3.04 У 2.3.05 У 2.3.06 З 2.3.02 |
|  | Структура сметной прибыли. Себестоимость, ее состав и порядок определения. Локальная смета. Объектная смета. Сводный сметный расчет. Сводка затрат. Правила подсчета объема работ. Определение стоимости оборудования. Составление смет по элементным сметным нормам, по единичным расценкам. | 2 | ПК 2.3 ОК 01, ОК 02 | У 2.3.04 У 2.3.05 У 2.3.06 З 2.3.02 |
|  | Учет затрат при производстве работ в зимнее время. Сметные нормы и дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2001). Сметные нормы на строительство временных зданий и сооружений (ГСН 81-05-01.-2001) | 2 | ПК 2.3 ОК 01, ОК 02 | У 2.3.04 У 2.3.05 У 2.3.06 З 2.3.02 |
|  | Порядок определения средств. Порядок формирования стоимости строительства. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Возвратные суммы. Средства на покрытие затрат по уплате НДС. | 2 | ПК 2.3 ОК 01, ОК 02 | У 2.3.04 У 2.3.05 У 2.3.06 З 2.3.02 |
|  | Составление пояснительной записки к сметной документации. Правила и порядок расчетов за выполненные работы. | 2 | ПК 2.3 ОК 01, ОК 02 | У 2.3.04 У 2.3.05 У 2.3.06 З 2.3.02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 16 |  |  |
|  | Практическое занятие №28. Определение стоимости цен на материалы, изделия и конструкции, затрат на эксплуатацию строительных машин и механизмов | 2 | ПК 2.3 ОК 01, ОК 02 | У 2.3.04 У 2.3.05 У 2.3.06 З 2.3.02 |
|  | Практическое занятие №29. Определение размера средств на оплату труда рабочих в соответствии с методическими положениями | 2 | ПК 2.3 ОК 01, ОК 02 | У 2.3.04 У 2.3.05 У 2.3.06 З 2.3.02 |
|  | Практическое занятие №30 - №33. Составление локальной сметы ресурсным методом | 8 | ПК 2.3 ОК 01, ОК 02 | У 2.3.04 У 2.3.05 У 2.3.06 З 2.3.02 |
|  | Практическое занятие №34 – 35. Составление локальной сметы базисно-индексным методом | 4 | ПК 2.3 ОК 01, ОК 02 | У 2.3.04 У 2.3.05 У 2.3.06 З 2.3.02 |
|  | Примерная тематика самостоятельной работы при изучении раздела 1 1. Подготовка сообщения на тему: «Инженерно-геологические изыскания в районах с особыми геофизическими условиями (в районах тектонических и сейсмических явлений, в вулканических районах, в заболоченных районах). Влияние этих явлений на выбор места расположения сооружения, способов производства работ» 2. Составление опорного конспекта на тему: «Техника безопасности при выполнении геодезических работ на строительной площадке» 3. Разработка схем технологических процессов (виды работ указываются преподавателем) 4. Ознакомиться с государственными нормативными документами (СНиПы, ГОСТы, СП, СН, РД, СМ, МДС) и нормативными документами ценообразования применительно к условиям территорий для Челябинской области 5. Составить алгоритм составления смет ресурсным методом, базисно-индексным методом, проанализировать особенности их составления различными методами 6. Составление сметной документации по индивидуальному заданию | 12 |  |  |
|  | Промежуточная аттестация (экзамены) | 24 |  |  |
| Раздел 2. Учет и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства |  | 64 / 20 |  |  |
| МДК. 02.02 Учет и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства |  | 64 / 20 |  |  |
| Тема 2.1. Учет объемов выполняемых работ и расходы материальных ресурсов | Содержание | 26 |  |  |
|  | Учет и определение объемов земляных работ. Определение потребностей в машинах и механизмах. | 2 | ПК 2.2 ПК 2.3 ОК 01, ОК 02 | Н 2.3.03 У 2.2.7 З 2.3.01 |
|  | Учет и определение объемов каменных, сварочных и бетонных работ. Контроль качества. Определение потребностей в материалах | 2 | ПК 2.2 ПК 2.3 ОК 01, ОК 02 | Н 2.3.03 У 2.2.7 З 2.3.01 |
|  | Учет и определение объемов кровельных и изоляционных работ. Контроль качества. Определение потребностей в материалах | 2 | ПК 2.2 ПК 2.3 ОК 01, ОК 02 | Н 2.3.03 У 2.2.7 З 2.3.01 |
|  | Учет и определение объемов отделочных работ. Контроль качества. Определение потребности в материалах. | 2 | ПК 2.2 ПК 2.3 ОК 01, ОК 02 | Н 2.3.03 У 2.2.7 З 2.3.01 |
|  | Документация, предъявляемая во время технической сдачи-приемки объекта (акты, исполнительные чертежи, журналы работ) | 4 | ПК 2.3 ОК 01, ОК 02 | У 2.3.01 У 2.3.02 У 2.3.03 З 2.3.01 |
|  | Учёт и контроль монтажных работ. Предельные отклонения при производстве монтажных работ. Инструменты и правила контроля отклонений. Основная техническая документация при приемочном контроле | 4 | ПК 2.4 ОК 01, ОК 02 | У 2.4.04 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 10 |  |  |
|  | Практическое занятие №1 - №2. Выполнение обмерных работ | 4 | ПК 2.2 ОК 01, ОК 02 | У 2.2.06 |
|  | Практическое занятие №3. Оформление обмерных работ | 2 | ПК 2.2 ОК 01, ОК 02 | У 2.2.06 |
|  | Практическое занятие №4. Определение объемов различных видов работ. Составление ведомостей подсчета | 2 | ПК 2.3 ОК 01, ОК 02 | Н 2.3.01 Н 2.3.03 |
|  | Практическое занятие №5. Определение потребности строительных материалов на заданный цикл работ | 2 | ПК 2.3 ОК 01, ОК 02 | Н 2.3.03 |
| Тема 2.2. Геодезическое сопровождение и контроль выполняемых строительно-монтажных работ | Содержание | 12 |  |  |
|  | Геодезические работы при возведении гражданских зданий. Этапы производства геодезических работ. Геодезический контроль в ходе выполнения технологических операций | 1 | ПК 2.4 ОК 01 | У 2.4.01 У 2.4.04 З 2.4.01 З 2.4.02 З 2.4.05 |
|  | Геодезические работы при возведении подземной части здания. Земляные работы, свайные основания, сборные и монолитные фундаменты. Разбивка и выверка подкрановых путей. Построение базисных осевых систем и разбивка осей на исходном горизонте. Перенесение осей и отметок на монтажные горизонты | 2 | ПК 2.4 ОК 01 | У 2.4.01 У 2.4.04 З 2.4.01 З 2.4.02 З 2.4.05 |
|  | Геодезические работы при возведении надземной части зданий различной конструкции Возведение крупнопанельных, каркасных, блочных, кирпичных зданий, зданий из монолитного железобетона. | 2 | ПК 2.4 ОК 01 | У 2.4.01 У 2.4.04 З 2.4.01 З 2.4.02 З 2.4.05 |
|  | Геодезические работы при строительстве подземных коммуникаций. Разбивка подземных коммуникаций и геодезические работы при их укладке. Съемка и поиск подземных коммуникаций | 2 | ПК 2.4 ОК 01 | У 2.4.01 У 2.4.04 З 2.4.01 З 2.4.02 З 2.4.05 |
|  | Исполнительные съемки. Назначение и методы исполнительных съемок. Исполнительные съемки в строительстве. Составление исполнительных генеральных планов. | 1 | ПК 2.4 ОК 01 | У 2.4.01 У 2.4.04 З 2.4.01 З 2.4.02 З 2.4.05 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие №6. Исполнительная съемка фундаментов | 2 | ПК 2.4 ОК 01 | У 2.4.01 У 2.4.04 З 2.4.01 З 2.4.02 З 2.4.05 |
|  | Практическое занятие№7. Исполнительная съемка колонн, стеновых панелей | 2 | ПК 2.4 ОК 01 | У 2.4.01 У 2.4.04 З 2.4.01 З 2.4.02 З 2.4.05 |
| Тема 2.3. Контроль и управление качеством строительных процессов | Содержание | 20 |  |  |
|  | Контроль и управление качеством строительных процессов. Качество строительной продукции как объект управления. Международные стандарты качества и их применение в строительстве. Строительные нормативы Комплексная система управления качеством строительства и строительно-монтажных работ (КСУКСП) Организация контроля качества строительно-монтажных работ. | 2 | ПК 2.4 ОК 01 ОК 03 | З 2.4.02 З 2.4.03 |
|  | Внешний контроль качества строительной продукции. Осуществление внешнего контроля качества. Органы государственного надзора за качеством строительной продукции. Технический надзор заказчика. Авторский надзор. | 4 | ПК 2.4 ОК 01 ОК 03 | У 2.4.01 З 2.4.02 З 2.4.03 |
|  | Внутренний контроль качества строительной продукции. Лабораторный, геодезический и производственный контроль Способы контроля качества строительно-монтажных работ | 4 | ПК 2.4 ОК 01 ОК 03 | У 2.4.01 З 2.4.02 З 2.4.03 |
|  | Порядок и правила приёмки строительных объектов в эксплуатацию. Предварительная техническая приемка объекта от подрядчика рабочей комиссией заказчика. Окончательная приемка объекта Государственной комиссией. Исполнительная документация | 4 | ПК 2.4 ОК 01 ОК 03 | У 2.4.01 З 2.4.02 З 2.4.03 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |  |
|  | Практическое занятие №8. Составление схем операционного контроля качества земляных работ | 2 | ПК 2.4 ОК 01 ОК 03 | Н 2.4.01 У 2.4.02 У 2.4.04 З 2.4.03 З 2.4.07 З 2.4.08 |
|  | Практическое занятие №9. Составление технических требований к качеству монтажа железобетонных фундаментов | 2 | ПК 2.4 ОК 01 ОК 03 | Н 2.4.01 У 2.4.02 У 2.4.04 З 2.4.03 З 2.4.08 |
|  | Практическое занятие №10. Оценка качества бетонных работ. Оформление актов на скрытые работы | 2 | ПК 2.4 ОК 01 ОК 03 | Н 2.4.01 У 2.4.02 У 2.4.04 З 2.4.03 З 2.4.08 |
|  | Промежуточная аттестация (экзамен) | 6 |  |  |
| Учебная практика Виды работ 1. Выполнение геодезических работ при производстве строительно-монтажных работ. 2. Выполнение схем подключения временных коммуникаций к существующим инженерным сетям. 3. Составление сметных расчетов. 4. Составление отчетной документации |  | 108 |  |  |
| Производственная практика Виды работ 1. Ознакомление со строительной организацией, ее производственной базой. 2. Участие в проведении всех этапах производственного контроля (входной, пооперационный, приемочный) 3. Ознакомление с системой управления охраной труда на предприятии. 4. Участие при отпуске материалов и конструкции, лимитировании расходов материалов, с учётом норм. 5. Ознакомление с машинами и механизмами, средствами малой механизации, используемыми на строительной площадке. 6. Работа на рабочем месте в составе бригады по профилю специальности. 7. Ознакомление с организацией строительной площадки с учетом требований охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности, технической документации. 8. Ознакомление с ППР, рабочими чертежи, сметами, картами трудовых процессов, образцами технической документации, оформляемой при производстве работ. 9. Подготовка и оформление отчётных документов по итогам практики. |  | 144 |  |  |
| Всего |  | 506 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Технологии и организации строительных процессов», оснащенный оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87

2. СП 255.1325800.2016 Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения

3. Ахметов, Н. Контроль строительства / Н. Ахметов. – СПб. : Издательство «Супер», 2019г. – 240 с.

4. Барабанщиков, Ю. Г. Строительные материалы + еПриложение : Тесты. : учебник / Ю. Г. Барабанщиков. – Москва : КноРус, 2021. – 443 с.

5. Берлин, М. В. Основания и фундаменты : учебник / М. В. Берлин. – СПб. : Лань, 2021. – 320 с.

6. Воронков, И. Е. Технология и организация возведения зданий и сооружений тепловой и атомной энергетики : Учебно-методическое пособие. / И. Е. Воронков, Н. Ю. Кузьмин, А. А. Субботин, А. С. Шашков. – М. : Из-во МИСИ-МГСУ, 2020. – 84 с.

7. Гончаров, А. А. Технология возведения зданий инженерных сооружений: учебник для СПО/ А. А. Гончаров. - М. : Кнорус, 2021. – 272с.

8. Жерлыкина, М. Н. Системы обеспечения микроклимата зданий и сооружений : учебное пособие / М. Н. Жерлыкина, С. А. Яременко. – Вологда : Инфра-Инженерия, 2018. – 164 с.

9. Кабанов, В. Н. Документальное обеспечение строительства : Справочное пособие / В. Н. Кабанов. – М. : Проспект, 2021. – 144 с.

10. Казаков, Ю. Н. Технология возведения зданий : Учебное пособие / Ю. Н. Казаков, В. П. Захаров, А. М. Мороз.- СПб. : Лань, 2021. – 256 с.

11. Лебедев, В. М. Технология строительного производства : Учебное пособие / В. М. Лебедев. – Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. – 388 с.

12. Максимова, М. В. Учет и контроль технологических процессов в строительстве : учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования / М. В. Максимова, Т. И. Слепкова. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 330с.

13. Промышленное и гражданское строительство. Введение в профессию / В. С. Грызлов, Ю. Б. Гендлина,В. Н. Ворожбянов. – Вологда : Из-во «Инфра-Инженерия», 2021. – 268 с.

Родионов, В. П. Современные энергосберегающие и экологичные техники ремонта и восстановления систем / В. П. Родионов. – Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. – 120 с.

14. Рыжков, И. Б. Основы строительства и эксплуатации зданий и сооружений / И. Б. Рыжков, Р. М. Сакаев. – Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. – 240 с.

15. Рыжков, И. Б. Основы инженерных изысканий в строительстве : Учебное пособие / И. Б. Рыжков, А. И. Травкин. – СПб. : Лань, 2021.- 152 с.

16. Синютина, Т. П. Геодезия. Инженерное обеспечение строительства : учебно-методическое пособие. Практикум : Т. П. Синютина, Н. С. Воловник, Т. В. Котова. – Вологда : Инфа-Инженерия, 2020. – 164 с.

17. Стафеева, С. А. Инженерно-геологические исследования строительных площадок : учебное пособие. / С. А. Стафеева. – СПб. : Лань, 2020. – 112 с.

18. Уварова С.С. «Учет и контроль технологических процессов в строительстве : учебник для СПО /С. С. Уварова. – М. : Юрайт, 2020. – 240 с.

3.2.2 Интернет ресурсы

- http://www.vestnikmgsu.ru  Вестник МГСУ

- https://vestnik.susu.ru  Вестник Южно-Уральского Госуниверситета

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы на строительной площадке | правильность изложения основного содержания и определения назначения проектно-технологической документации, сопровождающей организационно-техническую подготовку строительства; правильность изложения основных понятий и положений строительного производства: строительная продукция, участники строительства и их функции, строительные процессы и работы, методы определения видов и сложности работ, строительные рабочие профессии, специальности, квалификация, организация труда, организация рабочего места, фронт работ, захватка, делянка, техническое и тарифное нормирование; правильность и техничность выполнения работ по созданию геодезической разбивочной основы, переноса проекта «в натуру» и разбивке котлована, соблюдение правил работы с геодезическими инструментами, точность снятия отсчетов, соблюдение последовательности выполнения работ в соответствии с действующей нормативной документацией; аргументированность распределения строительных машин и средств малой механизации по типам, назначению и видам выполняемых работ; аргументированность выбора машин и механизмов для проведения подготовительных работ; обоснованность выбора внеплощадочных работ в зависимости от местных условий; обоснованность выбора работ по освоению строительной площадки и их выполнению в соответствии с требованиями нормативных технических документов, определяющих состав и порядок обустройства строительной площадки; | Устный опрос Письменный опрос. Тестирование. Экспертная оценка по результатам наблюдения за деятельностью обучающегося в процессе освоения ПМ, в т.ч. при выполнении работ учебной и производственной практики, а также при выполнении заданий на экзамене Экзамен по МДК. |
| ПК 2.2. Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте капитального строительства | правильность изложения основного содержания и определения назначения нормативных технических документов к производству строительно-монтажных, в том числе отделочных работ на объекте капитального строительства, правильность изложения основных терминов и понятий; аргументированность выбора машин и средств малой механизации в зависимости от вида строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; точность и своевременность выполнения работы геодезического сопровождения выполняемых технологических операций в соответствии с нормативными и техническими документами согласно геодезическому контролю установки конструктивных элементов зданий и сооружений в проектное положение и составленной исполнительной документации; соблюдение организации и технологии выполнения строительно-монтажных, в том числе отделочных работ на объекте капитального строительства; обоснованность выбора нормокомплекта в зависимости от вида строительно-монтажных работ, правильность организации рабочего места в соответствии с технологическими картами на выполняемые виды работ; соблюдение последовательности выполнения операций при производстве работ, правил требований техники безопасности в соответствии нормативными документами, правильность и техничность выполненных работ согласно требованиям карт операционного контроля качества; правильность определения перечня работ по обеспечению участка производства строительных работ; правильность изложения правил определения объемов строительных работ; правильность изложения технологии, видов и способ устройства систем электрохимической защиты и технологии катодной защиты катодной, основных понятий и терминов, правил и порядка наладки, регулирования контрольно-измерительных инструментов, оборудования электрохимической защиты; правильность и обоснованность применения по назначению основной действующей сметно-нормативной базы строительства; правильность калькуляции сметной, плановой, фактической себестоимости; точность определения величины прямых и косвенных затрат в составе сметной, плановой, фактической себестоимости строительных работ, правильность составления объектной сметы и сводного сметного расчета на основе современной утвержденной нормативной базы и соблюдения методических рекомендаций по составлению сметной документации; правильность изложения особенностей производства строительных работ на опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, норм по защите от коррозии опасных производственных объектов, понятий и терминов межгосударственных и отраслевых стандартов; правильность изложения новых технологий в строительстве; |  |
| ПК 2.3 Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов материальных ресурсов | правильность изложения назначения, основного содержания и требований нормативных технических документов по ведению исполнительной документации, в том числе к порядку приёмки скрытых работ и строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта; правильность выполнения обмерных работ: обоснованность выбора их состав, методов проведения и инструментов, соблюдение порядка проведения работ, точность выполнения обмерных чертежей в соответствии с требованиями нормативной документации, соблюдение требований техники безопасности; правильность изложения правил исчисления объемов выполняемых работ; правильность определения расхода строительных материалов, изделий и конструкций на выполнение работ, правильность составления ведомости расхода материалов и конструкций и их списание, обоснованность использования нормативов при выборе форм документов и их оформления по установленным требованиям; соответствие приёмки и хранения строительных материалов и конструкций; рациональность методов визуального и инструментального контроля количества и объёмов поставляемых материалов; правильность оформления заявки и выбора требуемой формы документа и информацию о потребности в строительных материалах и конструкциях; |  |
| ПК 2.4 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расходуемых материалов | правильность изложения основного содержания законодательных актов российской федерации к порядку приёма-передачи законченных объектов капитального строительства и этапов комплексов работ, технических условий, национальных стандартов на принимаемые работы, требований нормативных технических и технологических документов к составу и содержанию операционного контроля строительных процессов и (или) производственных операций при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; правильность изложения понятий о системе качества ИСО, внешнем и внутреннем контроле качества строительной продукции, свободно оперирует ими; правильность выполнения работы по проведению визуального и инструментального (геодезического) контроля положений элементов конструкций, частей и элементов отделки объекта, инженерных сетей на основе выбора измерительного инструмента и соблюдения алгоритма действий при проведении контроля; правильность ведения операционного контроля технологической последовательности производства строительно-монтажных в том числе отделочных работ, рациональность выбора измерительного инструмента, соблюдение алгоритма действий при проведении контроля, правильность и аргументированность выявления нарушения в технологии производства работ и их устраняет; правильность изложения методов профилактики дефектов системы защитных покрытий; правильность документального сопровождения результатов операционного контроля качества в соответствии с правилами; правильность изложения основания и порядка принятия решений о консервации незавершенного объекта капитального строительства, состава работ по консервации незавершенного объекта капитального строительства и требований к их документальному оформлению; |  |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; адекватная оценка и самооценка эффективности и качества выполняемых работ; | Экспертная оценка по результатам наблюдения за деятельностью обучающегося в процессе освоения ПМ, в т.ч. при выполнении работ учебной и производственной практики |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | оперативность поиска и использования информации, необходимой для качественного выполнения профессиональных задач; широта использования различных источников информации, включая электронные; оперативность и результативность использования общего и специализированного программного обеспечения при решении профессиональных задач; |  |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | демонстрация ответственности за принятые решения; обоснованность самоанализа и коррекция результатов собственной работы; обоснованность применения знаний по финансовой грамотности, использование законодательных и нормативно-правовых актов при планировании предпринимательской деятельности в строительной отрасли |  |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной; конструктивность взаимодействия с обучающимися, преподавателями и руководителями практики в ходе обучения и при решении профессиональных задач; четкое выполнение обязанностей при работе в команде и / или выполнении задания в группе; соблюдение норм профессиональной этики при работе в команде; построение профессионального общения с учетом социально-профессионального статуса, ситуации общения, особенностей группы и индивидуальных особенностей участников коммуникации; |  |

Приложение 2.3

к ПООП-П по специальности

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте

и реконструкции зданий и сооружений»

Обязательный профессиональный блок

2022 год

СОДЕРЖАНИЕ

| 1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 72 |
| --- | --- |
| 2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 76 |
| 3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 83 |
| 4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 85 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте

и реконструкции зданий и сооружений»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности Участие в проектировании зданий и сооружений и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 3 | Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений |
| ПК 3.1 | Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделений при проведении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции строительных объектов |
| ПК 3.2 | Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении производственных задач |
| ПК 3.3 | Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по выполняемым видам строительных работ |
| ПК 3.4 | Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений |
| ПК 3.5 | Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации строительных объектов |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Н 3.1.01 | сбора, обработки и накопления научно-технической информации в области строительства, оперативного планирования производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, и производственных заданий на объекте капитального строительства |
| --- | --- | --- |
|  | Н 3.2.01 | обеспечения деятельности структурных подразделений |
|  | Н 3.3.01 | согласования календарных планов производства однотипных строительных работ |
|  | Н 3.4.01 | контроля деятельности структурных подразделений |
|  | Н 3.5.01 | обеспечения соблюдения требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении строительных работ на объекте капитального строительства |
|  | Н 3.5.02 | проведения инструктажа работникам по правилам охраны труда и требованиям пожарной безопасности |
|  | Н 3.5.03 | планирования и контроля выполнения и документального оформления инструктажа работников в соответствии с требованиями охраны труда и пожарной безопасности |
|  | Н 3.5.04 | подготовки участков производства работ и рабочих мест для проведения специальной оценки условий труда |
|  | Н 3.5.05 | контроля соблюдения на объекте капитального строительства требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды |
| Уметь | У 3.1.01 | осуществлять технико-экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ на объекте капитального строительства |
|  | У 3.1.02 | разрабатывать и планировать мероприятия по повышению эффективности производственно-хозяйственной деятельности |
|  | У 3.2.01 | применять данные первичной учетной документации для расчета затрат по отдельным статьям расходов |
|  | У 3.2.02 | применять группы плановых показателей для учета и контроля использования материально-технических и финансовых ресурсов |
|  | У 3.2.03 | разрабатывать и вести реестры договоров поставки материально-технических ресурсов и оказания услуг по их использованию |
|  | У 3.3.01 | подготавливать документы для оформления разрешений и допусков для производства строительных работ на объекте капитального строительств |
|  | У 3.3.02 | составлять заявки на финансирование на основе проверенной и согласованной первичной учетной документации |
|  | У 3.3.03 | разрабатывать исполнительно-техническую документацию по выполненным этапам и комплексам строительных работ |
|  | У 3.4.01 | осуществлять нормоконтроль выполнения производственных заданий и отдельных работ |
|  | У 3.4.02 | вести табели учета рабочего времени |
|  | У 3.4.03 | устанавливать соответствие фактически выполненных видов и комплексов работ работам, заявленным в договоре подряда и сметной документации |
|  | У 3.4.04 | обосновывать претензии к подрядчику или поставщику в случае необходимости |
|  | У 3.4.05 | осуществлять анализ профессиональной квалификации работников и определять недостающие компетенции |
|  | У 3.4.06 | осуществлять оценку результативности и качества выполнения работниками производственных заданий, эффективности выполнения работниками должностных (функциональных) обязанностей |
|  | У 3.4.07 | вносить предложения о мерах поощрения и взыскания работников |
|  | У 3.5.01 | определять вредные и (или) опасные факторы воздействия производства строительных работ, использования строительной техники и складирования материалов, изделий и конструкций на работников и окружающую среду |
|  | У 3.5.02 | определять перечень рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда, определять перечень необходимых средств коллективной и индивидуальной защиты работников |
|  | У 3.5.03 | определять перечень работ по обеспечению безопасности строительной площадки |
|  | У 3.5.04 | оформлять документацию по исполнению правил по охране труда, требований пожарной безопасности и охраны окружающей среды |
| Знать | З 3.1.01 | методы технико-экономического анализа производственно-хозяйственной деятельности при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ |
|  | З 3.1.02 | методы и средства организационной и технологической оптимизации производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ |
|  | З 3.1.03 | методы оперативного планирования производства однотипных строительных работ |
|  | З 3.1.04 | методы среднесрочного и оперативного планирования производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ |
|  | З 3.2.01 | инструменты управления ресурсами в строительстве, включая классификации и кодификации ресурсов, основные группы показателей для сбора статистической и аналитической информации |
|  | З 3.2.02 | методы расчета показателей использования ресурсов в строительстве |
|  | З 3.2.03 | приемы и методы управления структурными подразделениями при выполнении производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ |
|  | З 3.2.04 | основания и меры ответственности за нарушение трудового законодательства |
|  | З 3.2.05 | основные требования трудового законодательства Российской Федерации |
|  | З 3.2.06 | определять оптимальную структуру распределения работников для выполнения календарных планов строительных работ и производственных заданий |
|  | З 3.3.01 | основы документоведения, современные стандартные требования к отчетности |
|  | З 3.3.02 | состав, требования к оформлению, отчетности, хранению проектно-сметной документации, правила передачи проектно-сметной документации |
|  | З 3.4.01 | права и обязанности работников |
|  | З 3.4.02 | нормативные требования к количеству и профессиональной квалификации работников участка производства однотипных строительно-монтажных, в том числе отделочных работ |
|  | З 3.4.03 | методы проведения нормоконтроля выполнения производственных заданий и отдельных работ; |
|  | З 3.4.04 | основные меры поощрения работников, виды дисциплинарных взысканий |
|  | З 3.4.05 | основные методы оценки эффективности труда |
|  | З 3.4.06 | основные формы организации профессионального обучения на рабочем месте и в трудовом коллективе |
|  | З 3.4.07 | виды документов, подтверждающих профессиональную квалификацию и наличие допусков к отдельным видам работ |
|  | З 3.5.01 | требования нормативных документов в области охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды при производстве строительных работ |
|  | З 3.5.02 | основные санитарные правила и нормы, применяемые при производстве строительных работ |
|  | З 3.5.03 | основные вредные и (или) опасные производственные факторы, виды негативного воздействия на окружающую среду при проведении различных видов строительных работ и методы их минимизации и предотвращения; |
|  | З 3.5.04 | требования к рабочим местам и порядок организации и проведения специальной оценки условий труда |
|  | З 3.5.05 | правила ведения документации по контролю исполнения требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды |
|  | З 3.5.06 | методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях |
|  | З 3.5.07 | меры административной и уголовной ответственности, применяемые при нарушении требований охраны труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 222 ч

в том числе в форме практической подготовки 122 ч

Из них на освоение МДК 150 ч.

в том числе самостоятельная работа 6 ч.

практики, в том числе учебная 72 ч.

Промежуточная аттестация 6 ч.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3 ОК 01, ОК 03, ОК 04, ОК 05 | Раздел 1. Планирование и управление строительством и строительно-монтажной организацией | 54 | 24 | 54 | 24 |  | 2 |  |  |  |
| ПК 3.2, ПК 3.4 ОК 01, ОК 03, ОК 04, ОК 05 | Раздел 2 Организация, контроль и оценка деятельности структурных подразделений при выполнении производственных задач | 42 | 14 | 42 | 14 |  | 2 |  |  |  |
| ПК 3.5 ОК 07 | Раздел 3 Охрана труда при организации строительного производства | 22 | 6 | 22 | 6 |  |  |  |  |  |
| ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4 ОК 03 | Раздел 4 Обеспечение законности в сфере профессиональной деятельности | 26 | 6 | 26 | 6 |  | 2 |  |  |  |
|  | Учебная практика | 36 | 36 |  |  |  |  |  | 36 |  |
|  | Производственная практика | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  | Промежуточная аттестация | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 222 | 128 | 144 | 50 |  | 6 |  | 36 | 36 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1 Планирование и управление строительством и строительно-монтажной организацией |  | 54 / 24 |  |  |
| МДК. 03.01 Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений |  | 150 / 50 |  |  |
| Тема 1.1 Управление строительством и строительно-монтажной организацией | Содержание | 34 |  |  |
|  | Организационные формы и система управления строительством в России Основные принципы организации управления строительством и способы его осуществления. Общая система управления строительством в России. Специализация, кооперация, комбинирование и интеграция в строительстве как формы его организации. | 2 | ПК 3.1 ОК 01 ОК 03 | У 3.1.01 З 3.2.02 |
|  | Организационно-правовые формы строительно-монтажных организаций Основные признаки предприятия (организации) и общая их характеристика в строительстве. Формы и виды строительно-монтажных организаций как юридических лиц. Лицензирование деятельности в сфере проектирования и строительства. Создание, реорганизация и ликвидация предприятий в строительстве. | 4 | ПК 3.1 ОК 03 ОК 05 | У 3.1.01 З 3.1.01 |
|  | Функции и методы управления строительным производством Понятия о функциях управления производством. Методы управления строительным производством | 2 | ПК 3.2 ОК 03 ОК 05 | З 3.2.03 |
|  | Производственная и организационная структура строительно-монтажной организации. Производственная структура строительно-монтажной организации. Организационная структура строительно-монтажной организации. Формирование и совершенствование организационной структуры управления строительным производством. | 4 | ПК 3.1 ОК 04 | У 3.1.01 У 3.1.02 З 3.1.01 З 3.1.02 |
|  | Приёмы и методы управления структурными подразделениями, при выполнении ими производственных задач. | 2 | ПК 3.1 ПК 3.2 ОК 04 | У 3.1.02 З 3.1.03 З 3.1.04 З 3.2.06 |
|  | Управление трудовым коллективом Научная организация управленческого труда. Формы организации труда рабочих. Нормативные документы, определяющие права, обязанности и ответственность руководителей и работников. Основные требования, предъявляемые к оформлению должностных инструкций. | 4 | ПК 3.2 ПК 3.4 ОК 04 | З 3.2.03 З 3.2.03 З 3.2.05 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 16 |  |  |
|  | Практическое занятие №1 - №4. Составление должностных инструкций. Оформление положения по оплате труда, оформление предложения по повышению разрядов работникам и комплектованию количественного профессионально-квалификационного состава бригад | 8 | ПК 3.2 ПК 3.4 ОК 04 | З 3.2.03 З 3.2.03 З 3.2.05 |
|  | Практическое занятие №5 - №8. Оформление документов по учёту рабочего времени, выработки, простоев. Оперативный учет выполнения производственных заданий. Организация выполнения работ в соответствии с графиками и сроками производства работ | 8 | ПК 3.4 | Н 3.4.01 У 3.4.01 У 3.4.02 |
| Тема 1.2. Оперативное планирование строительством и строительного производства | Содержание | 18 |  |  |
|  | Цели оперативного планирования и виды оперативных планов. Общие принципы оперативного планирования производства строительно-монтажных работ. | 2 | ПК 3.1 ОК 03 ОК 04 | З 3.1.01 З 3.1.02 З 3.1.03 |
|  | Содержание, порядок разработки и утверждения месячных оперативных планов. Составление недельно-суточных планов графиков производства работ. | 2 | ПК 3.1 ПК 3.3 ОК 03 ОК 04 | Н 3.3.01 У 3.1.01 У 3.1.02 З 3.1.03 З 3.1.04 |
|  | Контроль выполнения оперативных планов строительного производства. Диспетчеризация управления строительным производством. Схема взаимосвязи диспетчерской службы строительно-монтажной организации с её производственными подразделениями и обслуживающими участками. | 2 | ПК 3.1 ОК 03 ОК 04 | У 3.1.01 У 3.1.02 З 3.1.03 З 3.1.04 |
|  | Принципы и методы планирования работ на участке. Задание на проектирование, оформление договора на проектно-изыскательские работы | 2 | ПК 3.1 ОК 03 ОК 04 | У 3.1.01 У 3.1.02 З 3.1.03 З 3.1.04 |
|  | Планирование последовательности выполнения производственных процессов в строительно-монтажной организации. | 2 | ПК 3.1 ОК 03 ОК 04 | У 3.1.01 У 3.1.02 З 3.1.03 З 3.1.04 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 8 |  |  |
|  | Практическое занятие №9. Определение нормы выработки строительных бригад | 2 | ПК 3.1 ОК 03 ОК 04 | У 3.1.01 У 3.1.02 З 3.1.03 З 3.1.04 |
|  | Практическое занятие №10. Определение производительности труда натуральным и нормативным методами | 2 | ПК 3.1 ОК 03 ОК 04 | У 3.1.01 У 3.1.02 З 3.1.03 З 3.1.04 |
|  | Практическое занятие №11 - №12. Составление недельно-суточного графика производства СМР на основе календарного плана | 4 | ПК 3.1 ОК 03 ОК 04 | У 3.1.01 У 3.1.02 З 3.1.03 З 3.1.04 |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 Написание реферата по теме «Мотивация и стимулирование персонала в процессе трудовой деятельности» |  | 2 |  |  |
| Раздел 2 Организация, контроль и оценка деятельности структурных подразделений при выполнении производственных задач |  | 42 / 14 |  |  |
| МДК. 03.01 Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений |  | 150 / 50 |  |  |
| Тема 2.1 Контроль и оценка деятельности структурных подразделений | Содержание | 40 |  |  |
|  | Контрактная документация в строительстве. Назначение и порядок проведения подрядных торгов в строительстве. Содержание, порядок заключения и структура договора подряда. Исполнение, изменения условия реализации и расторжение договора подряда. | 6 | ПК 3.2 ОК 03 ОК 05 | У 3.2.03 |
|  | Материально-техническое обеспечение производства строительно-монтажных работ. Обеспечение работников инструментами, приспособлениями, средствами малой механизации, транспортом, спецодеждой, защитными средствами. Обеспечение условий для освоения и выполнения рабочими установленных норм выработки. Оформление заявок обеспечения производства строительно-монтажных работ материалами, конструкциями, механизмами, автотранспортом, трудовыми ресурсами. Распределение производственных заданий между исполнителями работ. | 8 | ПК 3.2 ПК 3.4 ОК 03 ОК 04 | У 3.2.01 У 3.2.03 У 3.4.02 У 3.4.03 З 3.2.02 З 3.2.06 |
|  | Проведение строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства. Организация строительного контроля. Требования к строительным организациям, осуществляющим строительный контроль. Процедуры проведения строительного контроля. | 10 | ПК 3.4 ОК 01 | У 3.4.01 З 3.4.03 |
|  | Определение содержания учредительных функций на каждом этапе производства. | 2 | ПК 3.2 ОК 03 | З 3.2.01 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 14 |  |  |
|  | Практическое занятие №13 - №14. Оформление табеля учета рабочего времени | 4 | ПК 3.4 ОК 05 | Н 3.4.01 У 3.4.02 |
|  | Практическое занятие №15 - №17. Заполнение формы № КС – 2 – акт о приемке выполненных работ и формы № КС - 3 справки о стоимости выполненных работ и затрат | 6 | ПК 3.4 ОК 05 | У 3.4.01 З 3.4.03 |
|  | Практическое занятие №18 - №19. Изучение должностных (функциональных) обязанностей работников строительной организации | 4 | ПК 3.4 ОК 04 | З 3.4.01 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Написание реферата по теме «Виды строительных контрактов» или «Строительный контроль». | 2 |  |  |
| Раздел 3 Охрана труда при организации строительного производства |  | 22 / 6 |  |  |
| МДК. 03.01 Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений |  | 150 / 50 |  |  |
| Тема 3.1. Охрана труда | Содержание | 22 |  |  |
|  | Основные понятия об охране труда. Требования охраны труда. Организация охраны труда в строительстве | 2 | ПК 3.5 ОК 07 | Н 3.5.01 У 3.5.01 У 3.5.03 З 3.5.01 З 3.5.03 З 3.5.05 |
|  | Производственный травматизм. Причины производственного травматизма. Средства индивидуальной и коллективной защиты. | 2 | ПК 3.5 ОК 07 | Н 3.5.02 У 3.5.01 У 3.5.02 У 3.5.03 З 3.5.01 З 3.5.03 З 3.5.05 |
|  | Специальная оценка условия труда. | 2 | ПК 3.5 ОК 07 | Н 3.5.04 У 3.5.02 З 3.5.04 |
|  | Основы пожарной безопасности. Основные понятия. Классификация объектов по взрывопожароопасности. Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Строительные знаки безопасности. | 2 | ПК 3.5 ОК 07 | Н 3.5.05 У 3.5.04 З 3.5.05 З 3.5.07 |
|  | Основные нормативные и законодательные акты по охране труда и окружающей среды | 2 | ПК 3.5 ОК 07 | З 3.5.01 З 3.5.02 З 3.5.04 З 3.5.07 |
|  | Организация производственной санитарии и гигиены | 2 | ПК 3.5 ОК 07 | З 3.5.02 |
|  | Электробезопасность на строительной площадке. | 2 | ПК 3.5 ОК 07 | Н 3.5.01 Н 3.5.02 У 3.5.01 У 3.5.03 |
|  | Первая помощь при несчастных случаях | 2 | ПК 3.5 ОК 07 | З 3.5.06 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |  |
|  | Практическое занятие №20. Составление акта Н-1. | 2 | ПК 3.5 ОК 07 | Н 3.5.05 У 3.5.04 З 3.5.07 |
|  | Практическое занятие №21. Разработка инструкций по технике безопасности | 2 | ПК 3.5 ОК 07 | Н 3.5.02 У 3.5.04 З 3.5.01 З 3.5.04 |
|  | Практическое занятие №22. Оформление журнала по инструктажу по технике безопасности | 2 | ПК 3.5 ОК 07 | Н 3.5.02 У 3.5.04 З 3.5.01 З 3.5.04 З 3.5.05 |
| Раздел 4 Обеспечение законности в сфере профессиональной деятельности |  | 26 / 6 |  |  |
| МДК. 03.01 Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений |  | 150 / 50 |  |  |
| ## Тема 4.1 Правовое обеспечение профессиональной деятельности | Содержание | 24 |  |  |
|  | Правовое регулирование экономических отношений | 2 | ПК 3.3 ОК 03 | У 3.3.01 У 3.3.02 З 3.3.01 З 3.3.02 |
|  | Наемный труд и предпринимательская деятельность. Понятие наемного труда и предпринимательства | 4 | ПК 3.2 ОК 03 | З 3.2.04 З 3.2.05 |
|  | Трудовое право как отрасль российского права | 2 | ПК 3.4 ОК 03 | У 3.4.07 З 3.4.01 З 3.4.04 |
|  | Трудовой договор – понятие, форма, содержание (условия), порядок заключения, изменения и прекращения. Условия изменения и прекращения трудового договора | 4 | ПК 3.4 ОК 03 | У 3.4.07 З 3.4.01 З 3.4.04 |
|  | Занятость и трудоустройство | 2 | ПК 3.4 ОК 03 | У 3.4.07 З 3.4.01 З 3.4.04 |
|  | Условия трудового договора: заработная плата; рабочее время и время отдыха; дисциплинарная и материальная ответственность работника и работодателя. Социальное обеспечение граждан | 4 | ПК 3.4 ОК 03 | У 3.4.02 У 3.4.07 З 3.4.01 З 3.4.04 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |  |
|  | Практическое занятие №23. Составление трудового договора | 2 | ПК 3.4 ОК 03 | У 3.4.02 У 3.4.07 З 3.4.01 З 3.4.04 |
|  | Практическое занятие №24. Изучение правового регулирования занятости и трудоустройства | 2 | ПК 3.4 ОК 03 | У 3.4.02 У 3.4.07 З 3.4.01 З 3.4.04 |
|  | Практическое занятие №25. Решение ситуационных задач | 2 | ПК 3.4 ОК 03 | У 3.4.02 У 3.4.07 З 3.4.01 З 3.4.04 |
|  | ## Самостоятельная работа обучающихся Выполнение индивидуального проектного задания: «Составление искового заявления в арбитражный суд». | 2 |  |  |
|  | Экзамен | 6 |  |  |
| Учебная практика ПМ.03 Виды работ Организация строительного производства: - планирование последовательности выполнения строительных процессов; - расчет продолжительности выполнения технологических процессов; - организация труда рабочих на строительной площадке; - выбор формы оплаты труда. Безопасная организация работ на строительной площадке: - использование нормативных документов по охране труда и охране окружающей среды. |  | 36 |  |  |
| Производственная практика ПМ.03 Виды работ Планирование и организация строительных работ на объекте: - планирование и организация строительных работ на объекте; - охрана труда в строительстве. |  | 36 |  |  |
| Всего |  | 222 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Технология и организация строительных процессов», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 1,2,3,4: по состоянию на 1 июня 2017г. – М. : Проспект, 2017. – 622 с. – Сравнит. табл. изм.: с. 571-573.

- Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: по состоянию на 1 июня 2017г. – М. : Проспект, 2017. – 187 с. – Сравнит. табл. изм.: с. 186-187.

- Трудовой кодекс Российской Федерации: по состоянию на 1 июня 2017г. – М. : Проспект, 2017. – 255 с. – Сравнит. табл. изм.: с. 236-237.

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве Ч. 1. Общие требования: изд. офиц. : введ. с 01.08.2001 / Госстрой России. – М. : Госстрой России, 2001. – 73 с.

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве Ч. 2. Строительное производство: изд. офиц. : введ. с 01.01.2003 / Госстрой России. – М. : Госстрой России, 2003. – 25 с.

- СП 48.13330.2019 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004

- СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011 Организация строительного производства

- Гусакова, Е. А. Основы организации и управления в строительстве. В 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для СПО / Е. А. Гусакова, А. С. Павлов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 258 с.

- Дикман, Л. Г. Организация строительного производства / Л. Г. Дикман. – М. : АСВ, 2017. – 588 с.

- Карнаух, Н. Н. Охрана труда : учебник для СПО / Н. Н. Карнаух. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 380 c.

- Косолапова, Н. В. Охрана труда: учебник / Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко. – М. : КНОРУС, 2017. – 181 с.

- Михайлов, А. Ю. Технология и организация строительства. Практикум: учеб.-практ. пособие / А. Ю. Михайлов. – М.: Инфра-Инженерия, 2017. – 194 с.

- Михайлов, А. Ю. Основы планирования, организация и управления в строительстве : учебное пособие. / А. Ю. Михайлов. – Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. – 284 с.

- Попов, Ю. П. Охрана труда [Текст ] : учеб. пособие / Ю. П. Попов. – М.: КНОРУС, 2016. – 223 с.

- Сухачёв, А. А. .Охрана труда в строительстве: учебник / А. А. Сухачёв. — М. : КНОРУС, 2013. — 272 с.

3.2.2. Основные электронные издания

- Графкина, М. В. Охрана труда [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. В. Графкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. – 298 с. – (Среднее профессиональное образование). -  Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=944362

- Гринёв, В. П. Безопасность и саморегулирование в строительстве: новое в порядке допуска к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства; анализ становления и развития института саморегулирования [ Электронный ресурс ]:  науч.-практ. пособие / В. П. Гринёв. –М. : ИНФРА-М, 2017. – 266 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=757108

- Голов, Р. С. Организация производства, экономика и управление в промышленности– [ Электронный ресурс]   : учебник для бакалавров / Голов Р. С., Агарков А. П., Мыльник А. В. – М.:Дашков и К, 2017. – 858 с. – (Учебные издания для бакалавров) . –-Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=935837

- Информационный портал "Охрана труда в России" - [ Электронный ресурс ] - Режим доступа: https://ohranatruda.ru

- Охрана труда в строительстве [ Электронный ресурс ] - Режим доступа: http://ohranatruda.ucoz.ru4.

- Туровец, О. Г. Организация производства и управление предприятием  [Электронный ресурс] : учебник / О. Г. Туровец, В. Б.Родионов, М. И. Бухалков; под ред. О. Г. Туровеца. – 3-e изд. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 506 с. ––Режим доступа : http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472411

- Экономика, организация и управление промышленным предприятием – [ Электронный ресурс] : учебник / Е. Д. Коршунова и др. – М.: КУРС: ИНФРА-М, 2017. – 272 с.  - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=635023

- https://smi.cntd.ru/ekspl  Гид по эксплуатации зданий и сооружений. ТЕХЭКСПЕРТ

3.2.3. Дополнительные источники

1. Методическое пособие «Виды инструктажей по охране труда и технике безопасности»

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1 Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделений при проведении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции строительных объектов | планирование последовательности выполнения производственных процессов с учетом эффективного использования имеющихся в распоряжении ресурсов; оформление заявки обеспечения производства строительно-монтажных работ материалами, конструкциями, механизмами, автотранспортом, трудовыми ресурсами; оформление производственных заданий; использование научно-технических достижений опыт организации строительного производства. | Оценка: контрольных работ по темам МДК; выполнения тестовых заданий по темам МДК; результатов выполнения практических работ во время учебной и производственной практики; экзамен по МДК; экзамен по модулю |
| ПК 3.2 Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении производственных задач | использование нормативных документов, определяющих права, обязанности и ответственность руководителей и работников; расстановка бригад и не входящих в их состав отдельных работников на участке; определение производственных заданий; выдача и распределение производственных заданий между исполнителями работ (бригадами и звеньями); деление фронт работ на захватки и делянки; закрепление объемов работ за бригадами; организация выполнения работ в соответствии графиками и сроками производства работ; обеспечение работников инструментами, приспособлениями, средствами малой механизации, транспортом, спец одеждой, защитными средствами; обеспечение условий для освоения и выполнения рабочими установленных норм выработки. |  |
| ПК 3.3 Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по выполняемым видам строительных работ | подготовка документов для оформления разрешений и допусков для производства строительно-монтажных работ; составление заявки на финансирование на основе первичной учетной документации; разработка исполнительно-техническую документацию по выполненным строительно-монтажным работам |  |
| ПК 3.4 Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений | организация оперативного учета выполнения производственных заданий; оформление документов по учету рабочего времени, выработки, простоев; использование действующего положения по оплате труда работников организации (нормы и расценки на выполненные работы); формы и методы стимулирования коллективов и работников. |  |
| ПК 3.5 Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации строительных объектов | использование основных нормативных документов по охране труда и охране окружающей среды; разработка мероприятий по предотвращению производственного травматизма; оформление исполнительной документации в соответствии с нормативными документами; аттестация рабочего места; проведение анализа травмоопасных и вредных для здоровья производств; обеспечение соблюдения рабочими требований по охране труда и техники безопасности на рабочих местах; ведение надзора за правильным и безопасным использованием технических средств на строительной площадке; |  |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; адекватная оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач | Тестирование Экспертная оценка по результатам наблюдения за деятельностью студента в процессе освоения ПМ, в т.ч. при выполнении работ учебной и производственной практики |
| ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | демонстрация ответственности за принятые решения; обоснованность самоанализа и коррекция результатов собственной работы |  |
| ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | конструктивность взаимодействия с обучающимися, преподавателями и руководителями практики в ходе обучения и при решении профессиональных задач; четкое выполнение обязанностей при работе в команде и / или выполнении задания в группе; соблюдение норм профессиональной этики при работе в команде; построение профессионального общения с учетом социально-профессионального статуса, ситуации общения, особенностей группы и индивидуальных особенностей участников коммуникации |  |
| ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | грамотность устной и письменной речи, ясность формулирования и изложения мыслей; проявление толерантности в рабочем коллективе |  |
| ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | соблюдать нормы экологической безопасности; применение направлений ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности |  |

Приложение 2.4

к ПООП-П по специальности

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции

строительных объектов»

Обязательный профессиональный блок

2022 год

СОДЕРЖАНИЕ

| 1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 90 |
| --- | --- |
| 2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 93 |
| 3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 102 |
| 4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 104 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции:

1.1.1 Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 4 | Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов |
| ПК 4.1 | Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений |
| ПК 4.2 | Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий |
| ПК 4.3 | Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и наружных поверхностей конструктивных элементов эксплуатируемых зданий |
| ПК 4.4 | Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Н 4.1.01 | проведения работ по санитарному содержанию общего имущества и придомовой территории |
| --- | --- | --- |
|  | Н 4.2.01 | разработки перечня (описи) работ по текущему ремонту |
|  | Н 4.2.02 | проведения текущего ремонта |
|  | Н 4.2.03 | участия в проведении капитального ремонта |
|  | Н 4.2.04 | контроля качества ремонтных работ |
|  | Н 4.3.01 | проведения технических осмотров общего имущества (конструкций и инженерного оборудования) и подготовки к сезонной эксплуатации |
|  | Н 4.4.01 | контроля санитарного содержания общего имущества и придомовой территории |
|  | Н 4.4.02 | оценки физического износа и контроля технического состояния конструктивных элементов и систем инженерного оборудования |
| Уметь | У 4.1.01 | оперативно реагировать на устранение аварийных ситуаций |
|  | У 4.1.02 | организовывать внедрение передовых методов и приемов труда |
|  | У 4.1.03 | определять необходимые виды и объемы работ для восстановления эксплуатационных свойств элементов внешнего благоустройства |
|  | У 4.1.04 | подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и приемки работ по содержанию и благоустройству |
|  | У 4.2.01 | проводить постоянный анализ технического состояния инженерных элементов и систем инженерного оборудования |
|  | У 4.2.02 | составлять дефектную ведомость на ремонт объекта по отдельным наименованиям работ на основе выявленных неисправностей элементов здания |
|  | У 4.2.03 | составлять планы-графики проведения различных видов работ текущего ремонта |
|  | У 4.2.04 | организовывать взаимодействие между всеми субъектами капитального ремонта |
|  | У 4.2.05 | проверять и оценивать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт, порядок ее согласования |
|  | У 4.2.06 | составлять техническое задание для конкурсного отбора подрядчиков |
|  | У 4.2.07 | планировать все виды капитального ремонта и другие ремонтно-реконструктивные мероприятия |
|  | У 4.2.08 | осуществлять контроль качества проведения строительных работ на всех этапах |
|  | У 4.2.09 | определять необходимые виды и объемы ремонтно-строительных работ для восстановления эксплуатационных свойств элементов объектов |
|  | У 4.2.10 | оценивать и анализировать результаты проведения текущего ремонта |
|  | У 4.2.11 | подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и приемки работ по ремонту |
|  | У 4.3.01 | проводить постоянный анализ технического состояния инженерных элементов и систем инженерного оборудования |
|  | У 4.3.02 | проверять техническое состояние конструктивных элементов, элементов отделки внутренних и наружных поверхностей и систем инженерного оборудования общего имущества жилого здания |
|  | У 4.3.03 | пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления скрытых дефектов |
|  | У 4.4.01 | владеть методологией визуального осмотра конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, выявления признаков повреждений и их количественной оценки |
|  | У 4.4.02 | владеть методами инструментального обследования технического состояния жилых зданий |
|  | У 4.4.03 | использовать инструментальный контроль технического состояния конструкций и инженерного оборудования для выявления неисправностей и причин их появления, а также для уточнения объемов работ по текущему ремонту и общей оценки технического состояния здания |
| Знать | З 4.1.01 | правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда |
|  | З 4.1.02 | обязательные для соблюдения стандарты и нормативы предоставления жилищно-коммунальных услуг |
|  | З 4.1.03 | основной порядок производственно-хозяйственной деятельности при осуществлении технической эксплуатации |
|  | З 4.2.01 | основные методы усиления конструкций |
|  | З 4.2.02 | организацию и планирование текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома |
|  | З 4.2.03 | нормативы продолжительности текущего ремонта |
|  | З 4.2.04 | перечень работ, относящихся к текущему ремонту |
|  | З 4.2.05 | периодичность работ текущего ремонта |
|  | З 4.2.06 | оценку качества ремонтно-строительных работ |
|  | З 4.2.07 | методы и технологию проведения ремонтных работ |
|  | З 4.3.01 | методы визуального и инструментального обследования |
|  | З 4.3.02 | правила техники безопасности при проведении обследований технического состояния элементов зданий |
|  | З 4.3.03 | положение по техническому обследованию жилых зданий |
|  | З 4.4.01 | правила и методы оценки физического износа конструктивных элементов, элементов отделки внутренних и наружных поверхностей и систем инженерного оборудования жилых зданий |
|  | З 4.4.02 | пособие по оценке физического износа жилых и общественных зданий |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 240

в том числе в форме практической подготовки 124 ч

Из них на освоение МДК 168 ч.

в том числе самостоятельная работа 4 ч.

практики, в том числе учебная 72 ч.

Промежуточная аттестация 12 ч.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) |  | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация |  |  | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 |
| ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4 ОК 01, ОК 03, ОК 05 | Раздел 1 Организация технической эксплуатации и обслуживания гражданских зданий и сооружений | 84 | 26 | 78 | 26 |  |  | 2 | 6 |  |  |  |  |
| ПК 4.2 ОК 03, ОК 05 | Раздел 2 Организация видов работ по реконструкции зданий и сооружений | 84 | 26 | 78 | 26 |  |  | 2 | 6 |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |
|  | Производственная практика | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 240 | 124 | 156 | 52 |  |  | 4 | 12 | 36 |  |  | 36 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1 Организация технической эксплуатации и обслуживания гражданских зданий и сооружений |  | 84 / 26 |  |  |
| МДК.04.01. Эксплуатация зданий и сооружений |  | 84 / 26 |  |  |
| Тема 1.1. Техническая эксплуатация зданий и сооружений | Содержание | 52 |  |  |
|  | Жилищная политика новых форм собственности. Основные принципы федеральной жилищной политики. Типовые структуры эксплуатационных организаций. Организация работ по технической эксплуатации зданий. Параметры, характеризующие техническое состояние зданий | 8 | ПК 4.2 ОК 01, ОК 03, ОК 05 | У 4.2.01 У 4.2.03 У 4.2.04 З 4.2.02 З 4.2.04 |
|  | Износ зданий. Физический износ. Моральный износ. Срок службы здания. Эксплуатационные требования к зданиям. Капитальность зданий | 4 | ПК 4.4 ОК 01, ОК 03, ОК 05 | Н 4.2.02 З 4.4.01 З 4.4.02 |
|  | Зависимость износа инженерных систем и конструкции зданий от уровня их эксплуатации | 4 | ПК 4.2 ПК 4.3 ОК 01, ОК 03, ОК 05 | У 4.2.01 У 4.3.01 У 4.3.02 З 4.3.02 З 4.3.03 |
|  | Система планово-предупредительных ремонтов. | 4 | ПК 4.1 ПК 4.2 ОК 01, ОК 03, ОК 05 | У 4.1.01 У 4.1.03 У 4.2.01 У 4.2.02 У 4.2.07 У 4.2.09 З 4.2.02 З 4.2.03 З 4.2.04 З 4.2.05 |
|  | Порядок приемки в эксплуатацию новых, капитально-отремонтированных и модернизированных зданий | 4 | ПК 4.1 ПК 4.2 ОК 01, ОК 03, ОК 05 | З 4.1.01 З 4.1.02 З 4.2.06 |
|  | Комплекс работ по содержанию и техническому обслуживанию зданий и сооружений. | 4 | ПК 4.1 ОК 01, ОК 03, ОК 05 | Н 4.1.01 З 4.1.01 З 4.1.02 З 4.1.03 |
|  | Содержание помещений и придомовой территории | 4 | ПК 4.1 ПК 4.4 ОК 01, ОК 03, ОК 05 | Н 4.4.01 У 4.1.03 У 4.1.04 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 20 |  |  |
|  | Практическое занятие №1. Оформление документации по результатам общего осмотра здания | 2 | ПК 4.3 ОК 01, ОК 03, ОК 05 | Н 4.3.01 У 4.3.02 У 4.3.03 З 4.3.01 |
|  | Практическое занятие №2. Определение износа конструктивных элементов здания (окон, дверей пола и отделочные работы) | 2 | ПК 4.4 ОК 01, ОК 03, ОК 05 | Н 4.4.02 У 4.4.01 У 4.4.02 У 4.4.03 З 4.4.02 |
|  | Практическое занятие №3. Определение среднего срока службы элементов здания | 2 | ПК 4.4 ОК 01, ОК 03, ОК 05 | Н 4.4.02 У 4.4.01 У 4.4.02 У 4.4.03 З 4.4.02 |
|  | Практическое занятие №4. Характерные повреждения стен и способы их устранения | 2 | ПК 4.4 ОК 01, ОК 03, ОК 05 | У 4.4.01 У 4.4.02 З 4.4.01 |
|  | Практическое занятие №5. Определение деформации стен | 2 | ПК 4.4 ОК 01, ОК 03, ОК 05 | У 4.4.01 У 4.4.02 З 4.4.01 |
|  | Практическое занятие №6. Оценка технического состояния и эксплуатационных характеристик систем отопления | 2 | ПК 4.4 ОК 01, ОК 03, ОК 05 | У 4.4.01 У 4.4.02 З 4.4.01 |
|  | Практическое занятие №7. Составление дефектной ведомости помещений | 2 | ПК 4.2 ОК 01, ОК 03, ОК 05 | У 4.2.02 |
|  | Практическое занятие №8. Расчет физического износа зданий и сооружений | 2 | ПК 4.4 ОК 01, ОК 03, ОК 05 | Н 4.2.02 У 4.4.01 У 4.4.02 З 4.4.01 З 4.4.02 |
|  | Практическое занятие №9. Оформление актов при эксплуатации зданий | 2 | ПК 4.4 ОК 01, ОК 03, ОК 05 | Н 4.2.02 З 4.4.01 З 4.4.02 |
|  | Практическое занятие №10. Виды и объемы работ при благоустройстве | 2 | ПК 4.1 ПК 4.4 ОК 01, ОК 03, ОК 05 | Н 4.4.01 У 4.1.03 У 4.1.04 |
| Тема 1.2. Оценка технического состояния зданий и сооружений | Содержание | 24 |  |  |
|  | Аппаратура, приборы и методы контроля состояния и эксплуатационных свойств материалов и конструкций при обследовании зданий | 2 | ПК 4.3 ОК 01 ОК 03 | У 4.3.03 З 4.3.01 З 4.3.02 |
|  | Методика оценки эксплуатационных характеристик элементов здания. Защита зданий от преждевременного износа | 2 | ПК 4.4 ОК 01 ОК 03 | Н 4.4.02 У 4.4.01 У 4.4.02 У 4.4.03 З 4.4.01 З 4.4.02 |
|  | Подготовка зданий к зимнему и весенне-летнему периодам эксплуатации | 2 | ПК 4.3 ОК 01 ОК 03 | Н 4.3.01 У 4.3.01 У 4.3.02 У 4.3.03 З 4.3.01 З 4.3.03 |
|  | ## Методика оценки технического состояния бетонных и железобетонных конструкций. Коррозия арматуры в бетоне, факторы, вызывающие разрушение арматуры в бетоне. | 2 | ПК 4.4 ОК 01 ОК 03 | Н 4.4.02 У 4.4.01 У 4.4.02 У 4.4.03 З 4.4.01 З 4.4.02 |
|  | Методика оценки технического состояния каменных конструкций (конструкций из силикатных, минеральных, природных каменных материалов) | 2 | ПК 4.4 ОК 01 ОК 03 | Н 4.4.02 У 4.4.01 У 4.4.02 У 4.4.03 З 4.4.01 З 4.4.02 |
|  | Методика оценки технического состояния металлических конструкций | 2 | ПК 4.4 ОК 01 ОК 03 | Н 4.4.02 У 4.4.01 У 4.4.02 У 4.4.03 З 4.4.01 З 4.4.02 |
|  | Методика оценки технического состояния деревянных конструкций, полимерных конструкций | 2 | ПК 4.4 ОК 01 ОК 03 | Н 4.4.02 У 4.4.01 У 4.4.02 У 4.4.03 З 4.4.01 З 4.4.02 |
|  | Оценка технического состояния конструктивных элементов зданий и сооружений. | 2 | ПК 4.4 ОК 01 ОК 03 | Н 4.4.02 У 4.4.02 У 4.4.03 |
|  | Методика оценки технического состояния и эксплуатационных характеристик инженерных систем | 2 | ПК 4.4 ОК 01 ОК 03 | Н 4.4.02 У 4.4.02 У 4.4.03 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |  |
|  | Практическое занятие №11. Оценка технического состояния фасадов здания | 2 | ПК 4.4 ОК 01 ОК 03 | Н 4.4.02 У 4.4.01 У 4.4.02 У 4.4.03 З 4.4.01 З 4.4.02 |
|  | Практическое занятие №12. Оценка технического состояния конструкций зданий и сооружений | 2 | ПК 4.4 ОК 01 ОК 03 | Н 4.4.02 У 4.4.01 У 4.4.02 У 4.4.03 З 4.4.01 З 4.4.02 |
|  | Практическое занятие №13. Оценка технического состояния здания в целом | 2 | ПК 4.4 ОК 01 ОК 03 | Н 4.4.02 У 4.4.01 У 4.4.02 У 4.4.03 З 4.4.01 З 4.4.02 |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 1. Изучение «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» по темам: техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций, техническое обслуживание и ремонт инженерного оборудования |  | 2 |  |  |
|  | Промежуточная аттестация (экзамен) | 6 |  |  |
| Раздел 2 Организация видов работ по реконструкции зданий и сооружений |  | 84 / 26 |  |  |
| МДК.04.02. Реконструкция зданий и сооружений |  | 84 / 26 |  |  |
| Тема 2.1. Основные виды работ при реконструкции зданий и сооружений | Содержание | 72 |  |  |
|  | Особенности конструкций зданий различных периодов постройки. Реставрация зданий и сооружений | 2 | ПК 4.2 ОК 03 ОК 05 | У 4.2.07 З 4.2.01 |
|  | Планировочные и конструктивные особенности жилых зданий различных периодов постройки | 2 | ПК 4.2 ОК 03 ОК 05 | У 4.2.07 З 4.2.01 |
|  | Стратегия модернизации зданий. Модернизация квартир | 2 | ПК 4.2 ОК 03 ОК 05 | У 4.2.07 З 4.2.01 |
|  | Реконструкция общественных зданий. Пристройка, надстройка зданий | 2 | ПК 4.2 ОК 03 ОК 05 | У 4.2.07 З 4.2.01 |
|  | Усиление оснований эксплуатируемых зданий | 4 | ПК 4.2 ОК 03 ОК 05 | У 4.2.07 З 4.2.01 |
|  | Причины неудовлетворительного состояния фундаментов эксплуатируемых зданий. Основные методы восстановления (укрепления) кладки фундаментов | 4 | ПК 4.2 ОК 03 ОК 05 | У 4.2.07 З 4.2.01 |
|  | Способы разгрузки и усиления фундаментов эксплуатируемых зданий | 4 | ПК 4.2 ОК 03 ОК 05 | У 4.2.07 З 4.2.01 |
|  | Восстановление и улучшение эксплуатационных свойств стен зданий | 4 | ПК 4.2 ОК 03 ОК 05 | У 4.2.07 З 4.2.01 |
|  | Восстановление и усиление железобетонных перекрытий при реконструкции зданий. | 4 | ПК 4.2 ОК 03 ОК 05 | У 4.2.07 З 4.2.01 |
|  | Усиление железобетонных колонн. Ремонт, усиление и замена лестниц и балконов. | 4 | ПК 4.2 ОК 03 ОК 05 | У 4.2.07 З 4.2.01 |
|  | Усиление каменных конструкций | 4 | ПК 4.2 ОК 03 ОК 05 | У 4.2.07 З 4.2.01 |
|  | Усиление металлических конструкций | 4 | ПК 4.2 ОК 03 ОК 05 | У 4.2.07 З 4.2.01 |
|  | Усиление и ремонт деревянных конструкций | 4 | ПК 4.2 ОК 03 ОК 05 | У 4.2.07 З 4.2.01 |
|  | Проектная документация на реконструкцию зданий. | 4 | ПК 4.2 ОК 03 ОК 05 | У 4.2.07 З 4.2.01 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 24 |  |  |
|  | Практическое занятие №1 - №2. Выполнение перепланировки жилых зданий с изменением объемно-планировочного решения | 4 | ПК 4.2 ОК 03 ОК 05 | У 4.2.07 З 4.2.01 |
|  | Практическое занятие №3. Выбор конструктивного решения системы утепления наружных стен при реконструкции | 2 | ПК 4.2 ОК 03 ОК 05 | У 4.2.07 З 4.2.01 |
|  | Практическое занятие №4. Выполнение теплотехнического расчета наружных стен с применением фасадных утеплителей | 2 | ПК 4.2 ОК 03 ОК 05 | У 4.2.07 З 4.2.01 |
|  | Практическое занятие №5. Выполнение чертежей конструкций утеплённых фасадов | 2 | ПК 4.2 ОК 03 ОК 05 | У 4.2.07 З 4.2.01 |
|  | Практическое занятие №6 - №8. Расчет усиления фундамента. Выполнение чертежа усиливаемого элемента | 6 | ПК 4.2 ОК 03 ОК 05 | У 4.2.07 З 4.2.01 |
|  | Практическое занятие №9 - №10. Расчет усиления простенков кирпичных стен здания. Выполнение чертежа усиливаемого элемента | 4 | ПК 4.2 ОК 03 ОК 05 | У 4.2.07 З 4.2.01 |
|  | Практическое занятие №11 - №12. Расчёт усиление оконных и дверных проемов в кирпичной стене. Выполнение чертежа усиленных проёмов | 4 | ПК 4.2 ОК 03 ОК 05 | У 4.2.07 З 4.2.01 |
| Тема 2.2. Охрана труда | Содержание | 4 |  |  |
|  | Требования безопасности к производственным процессам, производственному оборудованию и отдельным видам работ. Основные требования безопасности и экологии в проекте строительства (реконструкции) объекта | 2 | ПК 4.3 ОК 03 | З 4.3.02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие №13. Разработка рекомендаций по уменьшению риска | 2 | ПК 4.3 ОК 03 | З 4.3.02 |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 1. Работа с дополнительными источниками и составление плана-конспекта по темам: Направления модернизации планировочных решений общественных зданий. Социальная необходимость реконструкции |  | 2 |  |  |
|  | Промежуточная аттестация (экзамен) | 6 |  |  |
| Учебная практика ПМ.01 Виды работ - ознакомление с системами водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции; - оценка технического состояния инженерного оборудования; - оформление технической документации для проведения текущего и капитального ремонта; - участие в организации работ по технической эксплуатации зданий и сооружений; - диагностика и выявление дефектов, возникающих в конструктивных элементах здания; - выполнение контроля качества строительных; материалов, изделий и конструкций аппаратурой; - подготовка зданий к зимнему и весенне-летнему периодам эксплуатации |  | 36 |  |  |
| Производственная практика ПМ.01 Виды работ - выявление дефектов, возникающих в конструктивных элементах зданий; - установление маяков и наблюдение за деформациями; ведение журнала наблюдений; - контроль санитарного содержания общего имущества и придомовой территории; определение сроков службы элементов здания; - разработка перечня работ по текущему и капитальному ремонту; - установление и устранение причин, вызывающих неисправности технического состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий; проведение технических осмотров общего имущества и подготовка к сезонной эксплуатации |  | 36 |  |  |
| Всего |  | 240 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинеты «Эксплуатации зданий» и «Реконструкции зданий», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Комков, В. А. Техническая эксплуатация зданий и сооружений : учебник / В. А. Комков, С. И. Рощина, Н. С. Тимахова. – М. : ИНФРА-М, 2017. – 288 с.

- Обследование и испытание конструкций зданий и сооружений : учебник / В. М. Калинин, С. Д. Сокова, А. Н. Топилин. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 336 с.

- Оценка технического состояния зданий : учебник / В. М. Калинин, С. Д. Сокова. —М. : ИНФРА-М, 2018. — 268 с.

- Реконструкция и реставрация зданий: учебник / В. В. Федоров. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 208 с.

- Технология реконструкции и модернизации зданий : учеб. пособие / Г. В. Девятаева. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 250 с.

- Юдина, А. Ф. Реконструкция и техническая реставрация зданий и сооружений : учебное пособие / А.Ф. Юдина. – Москва : Академия, 2019. – 320 с.

3.2.2 Основные электронные издания

- Алексеев, С.И. Конструктивное усиление оснований при реконструкции зданий : методическое пособие / С.И. Алексеев [Электронный ресурс] : М.: Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2013. — 500c.- [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30231.html

- Волков, А.А. Основы проектирования, строительства, эксплуатации зданий и сооружений [Электронный ресурс]: учебное пособие. — М.: Московский государственный строительный университет, 2015. — 492c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30437.html

- Кочерженко, В.В. Технология производства работ при реконструкции [Электронный ресурс]: учебное пособие. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, 2015. — 311c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70258.html.

- Лебедев, В.М. Технология ремонтных работ зданий и их инженерных систем [Электронный ресурс]: учебное пособие. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, 2014. — 183c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28413.html

- Надршина, Л.Н. Архитектурно-ландшафтная организация территории жилого микрорайона [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие. — Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, 2014. — 41c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30795.html

- Техническая эксплуатация зданий и сооружений : учебник / В.А. Комков, В.Б. Акимов, Н.С. Тимахова. — 2-е изд., перераб. и доп. —[Электронный ресурс] :М. : ИНФРА-М, 2018. — 338с. — (Cреднее профессиональное образование). — Режим доступа :www.dx.doi.org/10.12737/22806

- Хлистун, Ю.В. Эксплуатация и мониторинг систем и сооружений (зданий, инженерных и транспортных сооружений и коммуникаций) [Электронный ресурс].— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 472c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30273.html.

8. Хлистун, Ю.В. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства. Нормативные документы по строительству зданий и сооружений. Жилые, общественные и производственные здания и сооружения [Электронный ресурс]: сборник нормативных актов и документов.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 500c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30231.html.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.1. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений | - разработка системы планово-предупредительных ремонтов; - назначение зданий на капитальный ремонт; - подготовка и анализ технической документации для капитального ремонта; - планирование текущего ремонта; - составление графиков проведения ремонтных работ; - принятие в эксплуатацию капитально отремонтированных зданий. | Оценка - контрольных работ по темам МДК; - выполнения тестовых заданий по темам МДК. - результатов выполнения практических работ во время учебной и производственной практики, - дифференцированный зачет по МДК, - экзамен по модулю |
| ПК 4.2. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий | - разработка мероприятий по технической эксплуатации зданий, их состав и содержание; - применение аппаратуры, приборов и методов контроля состояния и свойств материалов и конструкций при обследовании зданий. |  |
| ПК 4.3. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и наружных поверхностей конструктивных элементов эксплуатируемых зданий | - диагностика технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий и сооружений; - определение сроков службы элементов здания; - установление и устранение причин, вызывающих неисправности технического состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий; - выполнение обмерных работ; - проведение гидравлических испытаний систем инженерного оборудования; - чтение схемы инженерных сетей и оборудования зданий. |  |
| ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий | - оценка технического состояния конструкций зданий и конструктивных элементов; - оценка технического состояния инженерных и электрических сетей, инженерного и электросилового оборудования зданий; - ведение журнала наблюдений; - заполнение журналов технических осмотров и составление актов по результатам осмотра; - выполнение чертежей усиления различных элементов здания. |  |
| ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | - обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; - адекватная оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач. | Тестирование Экспертная оценка по результатам наблюдения за деятельностью обучающегося в процессе освоения ПМ, в т.ч. при выполнении работ учебной и производственной практики |
| ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | - демонстрация ответственности за принятые решения; - обоснованность самоанализа и коррекция результатов собственной работы. |  |
| ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | - грамотность устной и письменной речи; - ясность формулирования и изложения мыслей; - проявление толерантности в рабочем коллективе. |  |

Приложение 2.5

к ПООП-П по специальности

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.05 «Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих 19727 Штукатур»

Обязательный профессиональный блок

2022 год

СОДЕРЖАНИЕ

| 1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 108 |
| --- | --- |
| 2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 111 |
| 3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 118 |
| 4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 120 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.05 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих

19727 Штукатур»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности Выполнение работ по профессии 19727 Штукатур и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции:

1.1.1 Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 5 | Выполнение работ по профессии 19727 Штукатур |
| ПК 5.1 | Выполнять подготовку поверхностей под оштукатуривание |
| ПК 5.2 | Производить приготовление штукатурных растворов и смесей |
| ПК 5.3 | Выполнять штукатурные работы по отделке внутренних и наружных поверхностей |
| ПК 5.4 | Выполнять ремонт штукатурки |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Н 5.1.01 | подготовка поверхностей под оштукатуривание |
| --- | --- | --- |
|  | Н 5.2.01 | приготовление штукатурных растворов и смесей |
|  | Н 5.3.01 | выполнение штукатурных работ по отделке внутренних и наружных поверхностей |
|  | Н 5.4.01 | выполнение ремонта штукатурки |
| Уметь | У 5.1.01 | провешивать поверхности |
|  | У 5.1.02 | очищать, обеспыливать, грунтовать поверхности, наносить обрызг |
|  | У 5.1.03 | выполнять насечки, устанавливать штукатурные сетки, устанавливать штукатурные и рустовочные профили, устанавливать закладную арматуру, расшивать швы |
|  | У 5.1.04 | применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент |
|  | У 5.1.05 | применять средства индивидуальной защиты |
|  | У 5.2.01 | производить дозировку компонентов штукатурных растворов и сухих строительных в соответствии с заданной рецептурой |
|  | У 5.2.02 | перемешивать компоненты штукатурных растворов и смесей |
|  | У 5.2.03 | применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент |
|  | У 5.2.04 | применять средства индивидуальной защиты |
|  | У 5.3.01 | наносить штукатурные растворы на поверхности вручную или механизированным способом |
|  | У 5.3.02 | выполнять насечки при оштукатуривании в несколько слоев |
|  | У 5.3.03 | укладывать штукатурную сетку в нанесенный раствор |
|  | У 5.3.04 | выравнивать и подрезать штукатурные растворы, нанесенные на поверхности |
|  | У 5.3.05 | заглаживать, структурировать штукатурку |
|  | У 5.3.06 | наносить накрывочные слои на поверхность штукатурки, в том числе шпаклевочные составы |
|  | У 5.3.07 | оштукатуривать лузги, усенки, откосы |
|  | У 5.3.08 | применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент |
|  | У 5.3.09 | применять средства индивидуальной защиты |
|  | У 5.4.01 | диагностировать состояние и степень повреждения ремонтируемой штукатурки |
|  | У 5.4.02 | удалять отслаиваемые и поврежденные штукатурные слои |
|  | У 5.4.03 | обеспыливать, производить расшивку и армирование, грунтовать ремонтируемые поверхности |
|  | У 5.4.04 | приготавливать ремонтные штукатурные растворы |
|  | У 5.4.05 | наносить штукатурные растворы на поврежденные участки |
|  | У 5.4.06 | выравнивать и подрезать штукатурные растворы, нанесенные на поверхности |
|  | У 5.4.07 | заглаживать, структурировать штукатурки, наносить накрывочные слои |
|  | У 5.4.08 | применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент |
|  | У 5.4.09 | применять средства индивидуальной защиты |
| Знать | З 5.1.01 | способы подготовки поверхностей под различные виды штукатурок |
|  | З 5.1.02 | методика диагностики состояния поверхности основания |
|  | З 5.1.03 | технология установки штукатурных и рустовочных профилей, сеток, закладной арматуры и технология расшивки швов |
|  | З 5.1.04 | назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений |
|  | З 5.1.05 | правила применения средств индивидуальной защиты |
|  | З 5.2.01 | составы штукатурных, декоративных и растворов специального назначения и способы дозирования их компонентов |
|  | З 5.2.02 | технология перемешивания составов штукатурных растворов и сухих строительных смесей |
|  | З 5.2.03 | назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений |
|  | З 5.2.04 | правила применения средств индивидуальной защиты |
|  | З 5.3.01 | технология нанесения штукатурных растворов на поверхности вручную или механизированным способом |
|  | З 5.3.02 | способы нанесения насечек |
|  | З 5.3.03 | способы армирования штукатурных слоев |
|  | З 5.3.04 | способы и приемы выравнивания, подрезки, заглаживания и структурирования штукатурных растворов, нанесенных на поверхности |
|  | З 5.3.05 | технология выполнения накрывочных слоев |
|  | З 5.3.06 | технология оштукатуривания лузг, усенков, откосов |
|  | З 5.3.07 | назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений |
|  | З 5.3.08 | правила применения средств индивидуальной защиты |
|  | З 5.4.01 | методика диагностики состояния поврежденной поверхности |
|  | З 5.4.02 | способы удаления поврежденной и отслаиваемой штукатурки |
|  | З 5.4.03 | приемы подготовки поврежденных участков штукатурки перед ремонтом |
|  | З 5.4.04 | технология приготовления, нанесения и обработки ремонтных штукатурных растворов |
|  | З 5.4.05 | назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений |
|  | З 5.4.06 | правила применения средств индивидуальной защиты |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 216

в том числе в форме практической подготовки 174 ч

Из них на освоение МДК 60 ч.

в том числе самостоятельная работа - ч.

практики, в том числе учебная 144 ч.

Промежуточная аттестация 12 ч.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа |  | Промежуточная аттестация |  | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |
| ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4 ОК 01, ОК 03 | Освоение работ по профессии 19727 "Штукатур" | 60 | 30 | 58 | 30 |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Учебная практика (по профилю специальности) | 108 | 108 |  |  |  |  |  |  |  | 108 |  |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  | Промежуточная аттестация | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 216 | 186 | 58 | 30 |  |  |  | 2 | 108 |  | 36 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих 19727 Штукатур |  | 216 / 186 |  |  |
| МДК.05.01 Освоение работ по профессии 19727 "Штукатур" |  | 60 / 30 |  |  |
| Тема 1.1 Технология подготовительных работ при производстве штукатурных работ | Содержание | 12 |  |  |
|  | Назначение и виды штукатурных работ. Механизмы, машины, инструменты, приспособления, инвентарь. | 2 | ПК 5.1 ОК 01 ОК 03 | З 5.1.04 З 5.1.05 |
|  | Подготовка различных поверхностей (железобетонных, кирпичных, деревянных, гипсобетонных, шлакобетонных, металлических) под оштукатуривание. Требования к поверхности. | 2 | ПК 5.1 ОК 01 ОК 03 | У 5.1.02 У 5.1.03 З 5.1.01 З 5.1.02 З 5.1.03 |
|  | Назначение и способы провешивания поверхности. Устройство марок и маяков. Контроль и подготовка поверхностей, подлежащих оштукатуриванию. | 2 | ПК 5.1 ОК 03 | У 5.1.01 З 5.1.02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |  |
|  | Практическое занятие №1. Подготовка кирпичных поверхностей под оштукатуривание. | 2 | ПК 5.1 ОК 01 ОК 03 | Н 5.1.01 У 5.1.02 У 5.1.03 З 5.1.01 З 5.1.02 З 5.1.03 З 5.1.04 З 5.1.05 |
|  | Практическое занятие №2. Подготовка деревянных поверхностей под оштукатуривание. | 2 | ПК 5.1 ОК 01 ОК 03 | Н 5.1.01 У 5.1.02 У 5.1.03 З 5.1.01 З 5.1.02 З 5.1.03 З 5.1.04 З 5.1.05 |
|  | Практическое занятие №3. Выполнение провешивания поверхности. Устройство марок и маяков. | 2 | ПК 5.1 ОК 01 ОК 03 | Н 5.1.01 У 5.1.01 З 5.1.02 З 5.1.04 З 5.1.05 |
| Тема 1.2. Технология оштукатуривания поверхностей различной степени сложности | Содержание | 30 |  |  |
|  | Классификация и виды штукатурки, штукатурные слои. Организация рабочего места. Техника безопасности при выполнения штукатурных работ. | 2 | ПК 5.2 ПК 5.3 ОК 01 ОК 03 | З 5.2.03 З 5.2.04 З 5.3.08 З 5.3.09 |
|  | Технология приготовления растворов для штукатурных работ. Подготовка растворов к нанесению. Растворы из сухих смесей. Технология нанесения штукатурных растворов. Обычные штукатурки. Технологические операции по оштукатуриванию внутренних поверхностей обычными растворами. | 2 | ПК 5.2 ОК 01 ОК 03 | У 5.2.01 У 5.2.02 У 5.2.03 У 5.2.04 З 5.2.01 З 5.2.02 З 5.2.03 З 5.2.04 З 5.3.07 З 5.3.08 |
|  | Приемы нанесения раствора на поверхность вручную (набрасывание, намазывание). Способы разравнивания раствора вручную. Требования и способы приготовления растворов для накрывочного слоя. Нанесение и разравнивание накрывочного слоя. | 2 | ПК 5.3 ОК 01 ОК 03 | У 5.3.01 У 5.3.02 У 5.3.06 З 5.3.01 З 5.3.05 З 5.3.07 З 5.3.08 |
|  | Затирка поверхностей. Заглаживание поверхности. Способы контроля качества. Требования СНиП к качеству простой, улучшенной и высококачественной штукатурки. | 2 | ПК 5.3 ОК 01 ОК 03 | У 5.3.05 З 5.3.04 З 5.3.07 З 5.3.08 |
|  | Виды подготовительных работ при отделке оконных и дверных проемов. Технология отделки внутренних откосов. Технология отделки наружных откосов. Понятие заглушин. Технология отделки заглушин. Способы нанесения, разравнивания и затирки накрывочного слоя, при оштукатуривании откосов. | 2 | ПК 5.3 ОК 01 ОК 03 | У 5.3.03 У 5.3.04 У 5.3.07 З 5.3.02 З 5.3.03 З 5.3.05 З 5.3.07 З 5.3.08 |
|  | Понятие и способы железнения штукатурки. Мокрый, сухой способ железнения штукатурки. Требование СНиП качеству отделке откосов и заглушин. | 2 | ПК 5.3 ОК 01 ОК 03 | З 5.3.07 З 5.3.08 |
|  | Общие сведения о листах сухой штукатурки. Виды инструментов и раскрой листов. Отделка швов между гипсокартонными листами | 2 | ПК 5.3 ОК 01 ОК 03 | З 5.3.07 З 5.3.08 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 16 |  |  |
|  | Практическое занятие №4. Освоение приемов набрасывания раствора штукатурной лопаткой из ящика, из сокола. | 2 | ПК 5.3 ОК 01 ОК 03 | Н 5.2.01 Н 5.3.01 У 5.3.01 У 5.3.08 У 5.3.09 |
|  | Практическое занятие №5. Освоение приемов набрасывания раствора ковшом. | 2 | ПК 5.3 ОК 01 ОК 03 | Н 5.2.01 Н 5.3.01 У 5.3.01 У 5.3.08 У 5.3.09 |
|  | Практическое занятие №6. Освоение приемов намазывания растворов, разравнивания | 2 | ПК 5.3 ОК 01 ОК 03 | Н 5.2.01 Н 5.3.01 У 5.3.01 У 5.3.08 У 5.3.09 |
|  | Практическое занятие №7. Освоение приемов затирки накрывочного слоя. | 2 | ПК 5.3 ОК 01 ОК 03 | Н 5.2.01 Н 5.3.01 У 5.3.01 У 5.3.08 У 5.3.09 |
|  | Практическое занятие №8. Оштукатуривание кирпичных поверхностей. | 2 | ПК 5.3 ОК 01 ОК 03 | Н 5.2.01 Н 5.3.01 У 5.3.01 У 5.3.08 У 5.3.09 |
|  | Практическое занятие №9. Оштукатуривание деревянных поверхностей. | 2 | ПК 5.3 ОК 01 ОК 03 | Н 5.2.01 Н 5.3.01 У 5.3.01 У 5.3.08 У 5.3.09 |
|  | Практическое занятие №10. Отделка швов между гипсокартонными листами. | 2 | ПК 5.3 ОК 01 ОК 03 | Н 5.2.01 Н 5.3.01 У 5.3.01 У 5.3.08 У 5.3.09 |
|  | Практическое занятие №11. Железнение штукатурки | 2 | ПК 5.3 ОК 01 ОК 03 | Н 5.2.01 Н 5.3.01 У 5.3.01 У 5.3.08 У 5.3.09 |
| Тема 1.3. Ремонт оштукатуренных поверхностей | Содержание | 16 |  |  |
|  | Дефекты штукатурных покрытий, причины их появления. Внешние признаки дефектов и их исправление. Способы устранения дефектной штукатурки | 2 | ПК 5.4 ОК 01 ОК 03 | У 5.4.01 У 5.4.02 З 5.4.01 З 5.4.02 |
|  | Виды работ и способы ремонта обычных оштукатуренных поверхностей. | 2 | ПК 5.4 ОК 01 ОК 03 | У 5.4.01 У 5.4.02 |
|  | Виды работ и способы ремонта поверхностей, облицованных листами сухой штукатурки. | 2 | ПК 5.4 ОК 01 ОК 03 | У 5.4.01 У 5.4.02 З 5.4.03 |
|  | Ремонт монолитной штукатурки внутри помещения. Перетирка штукатурки. Особенности оштукатуривания отбитых мест на карнизах и прямолинейных тягах. | 2 | ПК 5.4 ОК 01 ОК 03 | У 5.4.02 У 5.4.03 З 5.4.03 З 5.4.04 З 5.4.05 З 5.4.06 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 8 |  |  |
|  | Практическое занятие №12. Ремонт обычных оштукатуренных поверхностей | 2 | ПК 5.4 ОК 01 ОК 03 | Н 5.4.01 У 5.4.02 У 5.4.03 З 5.4.03 З 5.4.04 З 5.4.05 З 5.4.06 |
|  | Практическое занятие №13. Ремонт поверхностей, облицованных листами сухой штукатурки. | 2 | ПК 5.4 ОК 01 ОК 03 | Н 5.4.01 У 5.4.02 У 5.4.03 З 5.4.03 З 5.4.04 З 5.4.05 З 5.4.06 |
|  | Практическое занятие №14. Ремонт монолитной штукатурки внутри помещения. | 2 | ПК 5.4 ОК 01 ОК 03 | Н 5.4.01 У 5.4.02 У 5.4.03 З 5.4.03 З 5.4.04 З 5.4.05 З 5.4.06 |
|  | Практическое занятие №15. Оштукатуривания отбитых мест на карнизах и прямолинейных тягах. | 2 | ПК 5.4 ОК 01 ОК 03 | Н 5.4.01 У 5.4.02 У 5.4.03 З 5.4.03 З 5.4.04 З 5.4.05 З 5.4.06 |
|  | Дифференцированный зачет | 2 |  |  |
| Учебная практика Виды работ Штукатурные работы: - выполнение проверки оснований под штукатурку; - выполнение подготовки поверхностей под оштукатуривание; - установка строительных лесов и подмостей; - выполнение правил транспортирования и хранения компонентов штукатурных растворов и сухих строительных смесей; - выполнение дозирования компонентов штукатурных растворов и смесей; - перемешивание компонентов штукатурных растворов и смесей; - выполнение насечек при подготовке каменных, бетонных поверхностей стен; - выполнение армирования поверхностей стен сетками; - нанесение штукатурного намета на внутренние и наружные поверхности стен; - выравнивание штукатурных слоев, нанесенных на поверхность; - заглаживание штукатурки; - нанесение накрывочного слоя; - удаление отслаиваемого или поврежденного штукатурного слоя; - приготовление растворов для ремонта штукатурки; - выполнение подготовки поврежденных участков; - оштукатуривание поврежденных участков штукатурки. |  | 108 |  |  |
| Производственная практика Виды работ Штукатурные работы: - выполнение нанесения штукатурных слоев механизированным и ручным способом; - подготовка поверхностей и нанесение слоев обычных штукатурок; - выполнение простейших тяг и карнизов; - проверка качества выполнения штукатурных работ правилом; выполнение простой и улучшенной штукатурки известковым и гипсовым раствором. |  | 36 |  |  |
| Квалификационный экзамен ПМ.05.ЭК |  | 12 |  |  |
| Всего |  | 216 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет Технологии и организации строительных процессов, в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии/специальности.

Мастерские для выполнения штукатурных работ, оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по данной профессии/специальности.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по профессии/специальности.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. ЕНиР (Единые нормы и расценки), Сборник Е8 выпуск 1 «Отделочные покрытия строительных конструкций»

2. Завражин Н. Н. Технология отделочных строительных работ /Н. Н. Завражин. – М.: Изд. Центр «Академия»,2016.- 415с.

3. Отделочные строительные работы : учебное пособие / А. А. Ивлиев, А. А. Кальгин, Р. И. Качаев, О. М. Скок. – М. : РГ-Пресс, 2018. – 416 с.

4. Петрова, И. В. Основы технологии отделочных работ : учебник / И. В. Петрова. – М. : Академия, 2020- 112 с.

5 Прекрасная, Е. П. Технология малярных работ  : учебник / Е. П. Прекрасная. – М. : Академия, 2017 – 319 с.

6. Соколов, Г. К. Технология и организация строительства: учебник / Г. К. Соколов. – М. : ИЦ «Академия», 2013. – 528 с.

7. Фролова, Л. Ф. Технология малярных работ: Рабочая тетрадь / Л. Ф. Фролова. – М.: ИЦ «Академия», 2010. – 144 с.

8. Черноус, Г.Г. Выполнение штукатурных и декоративных работ : учебник / Г. Г. Черноус. – М. : Академия, 2020-240 с.

3.2.2. Основные электронные издания

1. www.i-stroy.ru – информационно-аналитический строительный портал.

2. Knauf – немецкий стандарт. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http//www.knauf-msk.ru, свободный. – Загл. с экрана.

3. Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http//www.pntdoc.ru, свободный. – Загл. с экрана.

4. Строительство и ремонт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http//www.stroy-remont.org., свободный. – Загл. с экрана.

5. Техническая литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http//www.tehlit.ru, свободный. – Загл. с экрана.

3.2.3. Дополнительные источники

1. Журавлев, И. П. Мастер отделочных строительных работ : учебное пособие / И. П. Журавлев, Л. Н. Мороз. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 320 с.

2. Завражин, Н. Н. Малярные работы высокой сложности : учеб. пособие / Н. Н. Завражин. – М.: Академия, 2010. – 224с.

3. Куликов, О. Н. Охрана труда в строительстве : учебник / О. Н. Куликов, Е. Н. Ролин. – М.: Академия, 2013. – 416 с.

4. Материаловедение. Отделочные работы : учебник / В. А. Смирнов, Б. А. Ефимов, О. В. кульков и др. – М. : Академия, 2014. – 368 с.

5. Мороз, Л. Н Штукатур. Мастер отделочных строительных работ : учеб. пособие / Л. Н. Мороз, П. А. Лапшин. – Ростов н/Д : Феникс, 2015. – 252 с.

6. Парикова, Е. В. Материаловедение (сухое строительство) : учебник / Е. В. Парикова, Г. Н. Фомичева, В. А. Елизарова. – М.: Академия, 2015. – 224 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 5.1 Выполнять подготовку поверхностей под оштукатуривание | Владение способами подготовки различных поверхностей под оштукатуривание в соответствии с требованиями технической документации Соблюдение безопасных условий труда при выполнении подготовительных работ под оштукатуривание в соответствии с правилами. | Оценка - контрольных работ по темам МДК; - выполнения тестовых заданий по темам МДК; - результатов выполнения практических работ во время учебной и производственной практики, - дифференцированный зачет по МДК, - экзамен по модулю |
| ПК.5.2 Производить приготовление штукатурных растворов и смесей | Владение технологией приготовления штукатурных растворов и смесей. Соблюдение безопасных условий труда при оштукатуривании поверхностей различной степени сложности. |  |
| ПК 5.3 Выполнять штукатурные работы по отделке внутренних и наружных поверхностей | Владение технологией выполнения простой и улучшенной штукатурки в соответствии с требованиями технической документации. Владение способами нанесения, разравнивания и затирки накрывочного слоя при оштукатуривании откосов в соответствии с требованиями технической документации. Выполнение отделки оштукатуренных поверхностей, обоснование выбора технологии. |  |
| ПК 5.4 Выполнять ремонт штукатурки | Умение определять степень повреждения оштукатуренных поверхностей. Умение проводить ремонт оштукатуренных поверхностей. Умение проводить контроль выполненных работ. |  |
| ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | - обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; - адекватная оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач. | Тестирование Экспертная оценка по результатам наблюдения за деятельностью обучающегося в процессе освоения ПМ, в т.ч. при выполнении работ учебной и производственной практики |
| ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | - демонстрация ответственности за принятые решения; - обоснованность самоанализа и коррекция результатов собственной работы. |  |