ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к ПОП-П по специальности

20.02.03 Природоохранное обустройство территорий

# ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ

ОГЛАВЛЕНИЕ

«ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА»	2

«ПМ.02 РЕАЛИЗАЦИЯ РАБОТ ПО МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ»	18

«ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ»	34

2024 г.

Приложение 1.1

к ПОП-П по специальности

20.02.03 Природоохранное обустройство территорий

Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА»

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место профессионального модуля «ПМ.01 Организация производства общестроительных работ при строительстве, эксплуатации и реконструкции объектов природообустройства»  в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

2.4. Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО, если предусмотрено)

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 Организация производства общестроительных работ при строительстве, эксплуатации и реконструкции объектов природообустройства»

код и наименование модуля

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Организация производства общестроительных работ при строительстве, эксплуатации и реконструкции объектов природообустройства».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы профессионального цикла

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК.02 | -определять задачи для поиска информации, -планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации -выделять наиболее значимое в перечне информации, -структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска -оценивать практическую значимость результатов поиска -применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач -использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности -использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | -номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности -приемы структурирования информации -формат оформления результатов поиска информации -современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и -программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства | - |
| ОК.07 | -соблюдать нормы экологической безопасности -определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности -организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства -организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона -эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | -правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности -основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности -пути обеспечения ресурсосбережения -принципы бережливого производства -основные направления изменения климатических условий региона -правила поведения в чрезвычайных ситуациях | - |
| ОК.09 | -понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать -тексты на базовые профессиональные темы -участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы -строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности -кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | -правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы -основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) -лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности -особенности произношения правила чтения текстов профессиональной направленности | - |
| ПК 1.1 | -Осуществлять оценку соответствия объемов производственных заданий и календарных планов производства общестроительных, ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ на объектах природообустройства нормативным требованиям к трудовым и материально-техническим ресурсам -Осуществлять планировку и разметку участка производства общестроительных, ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ на объектах природообустройства -Определять состав и объемы вспомогательных работ по подготовке и оборудованию участка производства общестроительных, ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ на объектах природообустройства | -Требования нормативных технических документов к производству общестроительных, ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ на объектах природообустройства -Принципы организации комплексных и специализированных производственных звеньев и бригад -Технологии производства общестроительных, ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ на объектах природообустройства | -Согласования объемов производственных заданий и календарных планов производства общестроительных, ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ на объектах природообустройства -Подготовки и оборудования участка производства общестроительных, ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ на объектах природообустройства -Определения потребности производства общестроительных, ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ на объектах природообустройства в материально-технических ресурсах -Контроля качества и объема (количества) материально-технических ресурсов |
| ПК 1.2 | -Определять номенклатуру и осуществлять расчет объема (количества) строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов материально-технических ресурсов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами производства общестроительных, ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ на объектах природообустройства -Производить документальный, визуальный и инструментальный контроль качества строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов материально-технических ресурсов -Осуществлять документальный учет материально-технических ресурсов | -Методы расчета трудовых и материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения объемов, предусмотренных производственными заданиями и календарными планами производства общестроительных, ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ на объектах природообустройства -Нормативные требования к материально-техническим ресурсам для производства общестроительных работ -Виды и характеристики основного строительного, технологического оборудования и инструментов -Виды и характеристики строительных машин, энергетических установок, транспортных средств | -Составления заявки на поставку, приемки, распределения, учета и хранения материально-технических ресурсов -Ведение текущей и исполнительной документации по выполняемым видам работ -Входного контроля качества строительных материалов и оборудования, поступающих для производства общестроительных, ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ на объектах природообустройства |
| ПК 1.3 | -Осуществлять оценку результативности и качества выполнения работниками производственных заданий и отдельных работ -Осуществлять нормоконтроль выполнения производственных заданий и отдельных работ -Осуществлять анализ профессиональной квалификации работников и определять недостающие компетенции | -Требования нормативных документов в области охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды -Виды негативного воздействия на окружающую среду при производстве различных видов строительных работ и методы их минимизации и предотвращения -Основные вредные и (или) опасные производственные факторы -Требования охраны труда и пожарной безопасности при производстве работ -Требования к рабочим местам и порядок организации и проведения специальной оценки условий труда -Правила ведения документации по контролю исполнения требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды -Меры административной и уголовной ответственности, применяемые при нарушении требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды | -Подготовки участка производства общестроительных, ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ на объектах природообустройства и рабочих мест в соответствие с требованиями охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды -Проведения инструктажа работников по требованиям охраны труда и пожарной безопасности -Контроля соблюдения требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды -Подготовки рабочих мест для оценки условий труда |
| ПК 1.4 | -Осуществлять контроль соблюдения технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами -Осуществлять сравнительный анализ соответствия данных операционного контроля отдельных строительных процессов и производственных операций требованиям технологических карт, регламентов, строительных норм и правил -Осуществлять визуальный и инструментальный контроль качества результатов производства общестроительных, ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ на объектах природообустройства -Осуществлять сравнительный анализ соответствия данных входного контроля качества строительных материалов и оборудования сопроводительным, нормативным документам и проектной документации | -Требования нормативной технической и проектной документации к составу и качеству выполнения общестроительных, ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ на объектах природообустройства -Требования нормативной технической и проектной документации к составу и содержанию операционного контроля строительных процессов и производственных операций -Схемы операционного контроля качества -Методы и средства инструментального контроля качества результатов производства общестроительных, ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ на объектах природообустройства -Правила документирования результатов контроля качества строительства, предусмотренные действующими нормативами по приемке строительных работ -Методы, средства обнаружения и оперативного устранения недоделок и дефектов общестроительных, ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ на объектах природообустройства (применение альтернативных методов работы, инструментов, материалов и комплектующих) | -Согласования объемов производственных заданий и календарных планов производства общестроительных, ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ на объектах природообустройства -Оперативного планирования и контроля выполнения общестроительных, ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ на объектах природообустройства -Распределения производственных заданий между бригадами, звеньями и отдельными работниками -Контроля соблюдения технологии производства общестроительных, ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ на объектах природообустройства -Выработки и реализации мер по устранению отклонений от технологических требований к производству общестроительных, ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ на объектах природообустройства |
| ПК 1.5 | -Осуществлять документальное сопровождение результатов входного и операционного контроля качества работ (журнал входного и операционного контроля качества работ) -Осуществлять расчет требуемой численности работников в профессионально-квалификационном разрезе в соответствии с производственными заданиями и календарными планами участка производства общестроительных, ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ на объектах природообустройства -Определять оптимальную структуру распределения работников для выполнения производственных заданий и отдельных работ | -Требования нормативных технических документов, определяющих состав и порядок обустройства строительной площадки (внутриплощадочных подготовительных работ) -Виды и технические характеристики технологической оснастки (лесов, подмостей, защитных приспособлений, креплений стенок котлованов и траншей) -Правила содержания и эксплуатации техники и оборудования -Порядок составления отчетной документации (ведомости расхода строительных материалов) по использованию материальных ценностей | -Операционного контроля строительных процессов и производственных операций при производстве общестроительных, ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ на объектах природообустройства -Выявления причин отклонений результатов общестроительных, ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ на объектах природообустройства от требований нормативной, технологической и проектной документации -Разработки и реализации мер, направленных на устранение и предупреждение возникновения выявленных дефектов -Оценки эффективности производственно-хозяйственной деятельности участка общестроительных, ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ на объектах природообустройства |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 160 | 44 |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 144 | 144 |
| учебная | 36 | 36 |
| производственная | 108 | 108 |
| Промежуточная аттестация | ХХ | ХХ |
| Всего | 304 | 188 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ОК 02 ОК 07 ОК 09 ПК.1.1 ПК.1.2 ПК.1.3 ПК.1.4 ПК.1.5 | Раздел 1 Подготовка участка производства общестроительных, ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ на объектах природообустройства | 68 | 20 | 68 | 68 | - | - |  |  |
|  | Раздел 2. Подготовка к строительству, с учетом охраны окружающей среды объектов природообустройства | 92 | 24 | 92 | 92 | - | - |  |  |
|  | Учебная практика | 36 | 36 |  |  |  |  | 36 |  |
|  | Производственная практика | 108 | 108 |  |  |  |  |  | 108 |
|  | Промежуточная аттестация | Х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 304 | 188 | 160 | 160 | - | Х | 36 | 108 |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия |
| --- | --- |
| Раздел 1 Подготовка участка производства общестроительных, ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ на объектах природообустройства (68) |  |
| МДК 01.01 Подготовка участка производства общестроительных, ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ на объектах природообустройства |  |
| Тема 1.1Строительные материалы и их свойства | Содержание 1. Введение в профессиональный модуль. 2. Общие сведения о строительных материалах и изделиях 3. Основные свойства строительных материалов. 4. Строительные характеристики основных видов горных пород, используемых в строительстве (магматических, осадочных, метаморфических); связь строения породы с ее свойствами и долговечностью. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | 1. Определение истинной, средней и насыпной плотности строительных материалов. Расчет пористости и пустотности |
| Тема 1.2. Строительные изделия из природных материалов и пластмасс | Содержание 1. Керамические и стеклянные изделия. Строительные пластмассы и изделия. 2. Древесные строительные материалы и изделия. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | 1. Ознакомление с образцами различных пород древесины. Определение основных физико-механических свойств древесины: влажности, средней плотности и прочности при сжатии и изгибе. |
| Тема 1.3 Минеральные вяжущие вещества и искусственные каменные изделия на их основе | Содержание 1. Общие сведения о минеральных вяжущих веществах. 2. Портландцемент и специальные виды цемента 3. Искусственные каменные материалы и изделия на основе минеральных вяжущих веществ. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | 1. Изучение минеральных вяжущих веществ по внешним признакам. Определение основных свойств портландцемента: нормальной густоты цементного теста и сроков его схватывания |
| Тема 1.4 Бетоны на минеральных вяжущих веществах, бетонные и железобетонные конструкции и изделия | Содержание 1. Классификация, свойства и область применения бетонов на минеральных вяжущих веществах. Понятие о бетоне, общая классификация бетонов. 2. Технологические свойства бетонной смеси: удобоукладываемость (подвижность, жесткость), нерасслаиваемость, методы оценки этих свойств. 3. Приготовление и укладка бетонных смесей. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | 1. Подбор смешанного кладочного раствора и определение свойств растворной смеси: средней плотности и подвижности |
| Тема 1.5 Органические вяжущие вещества и изделия на их основе | Содержание 1. Органические вяжущие вещества 2. Растворы и бетоны на основе органических вяжущих веществ |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Ознакомление с гидроизоляционными и герметизирующими материалами |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ - ознакомление с природными местными строительными материалами, их добычей, обработкой и хранением каменных материалов и изделий, применением в природообустройстве; - ознакомление с хранением каменных материалов и изделий из них; - изучение грунтов как природного строительного материала, их видов и свойств; - изучение строительно-технических свойств глиняного кирпича, стекла и плавленых изделий, силикатного кирпича, асбестоцементных, гипсовых и гипсобетонных изделий; - оценка качества искусственных обжиговых и необжиговых материалов и изделий по внешним признакам; - выполнение каменной кладки; - ознакомление с лесоматериалами, их хранением; замеры и подсчет объема древесины; - изучение древесины: определение пород, сортности, пороков, основных физико-механических свойств древесины; - ознакомление с деревянными строительными изделиями и конструкциями; - изучение воздушных, гипсовых, гидравлических, битумных, дегтевых вяжущих веществ; - подбор состава смешанного кладочного раствора; приготовление раствора на основе различных видов вяжущих веществ; контроль качества раствора; выполнение штукатурных работ; - приготовление бетона, определение технологических свойств бетонной смеси и качества бетона; выполнение бетонных работ; - ознакомление с технологией производства железобетона, железобетонных изделий и конструкций. |  |
| Раздел 2. Подготовка к строительству, с учетом охраны окружающей среды объектов природообустройства (92) |  |
| МДК 01.02 Охрана окружающей среды на объектах природообустройства |  |
| Тема 2.1 Общие сведения о природообустройстве | Содержание 1. Основные понятия. Понятия: «природообустройство», «объекты природообустройства», «мелиорация», «обводнение», «инженерно-экологические системы». 2. Общие сведения о мелиорации земель 3. Орошение и оросительные системы 4. Осушительные мелиорации и потребность в них 5. Общие сведения о гидротехнических сооружениях |
| Тема 2.2 Основы организации строительства и производства работ в природообустройстве | Содержание 1. Проект организации строительства и проект производства работ. 2. Сетевое планирование и управление строительством 3. Организация строительства |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | 1. Разработка календарных планов строительства. Расчет сетевого графика 2. Изучение проектов организации строительства и проектов производства работ 3. Ознакомление с документами, применяемыми в строительстве. Оформление документов на погрузочно-разгрузочные работы. Составление актов на скрытые работы, актов приемки работ |
| Тема 2.3. Производственная база. Генеральные строительные планы | Содержание 1. Производственная и вспомогательная базы строительства 2. Складское, дорожное и транспортное хозяйство строительства 3. Обеспечение строительства электроэнергией, сжатым воздухом и водой 4. Генеральные строительные планы |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | 1. Изучение производственной базы строительной организации 2. Расчет потребных ресурсов для строительства гидротехнических сооружений (канала, плотины, дренажа). Определение потребной емкости склада. Изучение ситуационных и строительных генеральных планов: разбор примеров, нанесение на генплан гидроузла различных подсобных предприятий |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Производственная практика Виды работ - Изучение технического (технорабочего) проекта, проекта организации и производства работ, карт трудовых процессов, технической документации, оформляемой при производстве работ; - ознакомление с организацией строительного (эксплуатационного) участка, технической документацией, используемой на участке, состоянием охраны труда, производственной санитарии и противопожарной защиты; - ознакомление с организацией материально-технического снабжения на строительном (эксплуатационном) участке, видами строительных конструкций, материалов и деталей, хранящихся на складах, правилами их приема и складирования, документами по оформлению поступления и расхода материалов; - изучение документации, необходимой для работы (рабочие чертежи, проект производства работ, схемы операционного контроля качества и др.); - выполнение строительных работ на участке с соблюдением безопасных приемов и методов работы |  |
| Промежуточная аттестация |  |
| Всего 304 |  |

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет Общепрофессиональных дисциплин и МДК, оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Лаборатории «Строительных материалов и изделий»; «Машин и оборудования для природообустройства»; «Гидротехнических сооружений»; «Технологии и организации работ по природообустройству», оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1.Ветошкин, А. Г. Основы инженерной экологии. Краткий курс : учебное пособие для спо / А. Г. Ветошкин. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 332 с. — ISBN 978-5-8114-8142-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/173127

2.Ковязин, В. Ф. Инженерное обустройство территорий : учебное пособие для спо / В. Ф. Ковязин. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 480 с. — ISBN 978-5-8114-9147-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/187681

3.Макаров, К. Н.  Инженерная геодезия : учебник для среднего профессионального образования / К. Н. Макаров. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 250 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-18503-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535186

4.Нагалевский, Ю. Я. Гидрология : учебное пособие для спо / Ю. Я. Нагалевский, И. Н. Папенко, Э. Ю. Нагалевский. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 380 с. — ISBN 978-5-507-47028-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/320783 (дата обращения: 18.05.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

5.Сольский, С. В. Инженерная мелиорация : учебное пособие для спо / С. В. Сольский, С. Ю. Ладенко, К. П. Моргунов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 248 с. — ISBN 978-5-8114-8983-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/186045

6. Феофанов, Ю. А.  Инженерные сети: современные трубы и изделия для ремонта и строительства : учебное пособие для среднего профессионального образования / Ю. А. Феофанов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 157 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04929-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514326

3.2.2. Дополнительные источники

- Электронно-библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс] – URL: https://e.lanbook.com/

- Электронно-библиотечная система «Знаниум» [Электронный ресурс] – URL: https://znanium.com/

- Научная электронная библиотека «eLibrary» [Электронный ресурс] – URL: https://elibrary.ru/

- Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1О | - соблюдение последовательности действий по составлению разбивочного чертежа, переносу в натуру проектов сооружений объектов природообустройства; - выполнение привязки проектов типовых сооружений объектов природообустройства к местным условиям строительства; - выполнение привязки типовой технологической карты к конкретным условиям строительства объектов природообустройства; - составление оперативного плана производства работ по строительству объектов природообустройства с учетом конкретных условий; - оформление документации, используемой при строительстве объектов природообустройства по установленным формам | - наблюдение за выполнением и оценка практических заданий и лабораторных работ; - экспертное наблюдение и оценка выполнения работ на учебной и производственной практиках; - оценка выполнения схем сооружений; - анализ производственных ситуаций; - оценка выступлений с сообщениями на занятиях/презентация портфолио по результатам самостоятельной работы |
| ПК 1.2 | - оформление сметной документации в соответствии с установленными требованиями; - соблюдение составления заявки на поставку, приемки, распределения, учета и хранения материально-технических ресурсов; - составление, использование технологических карт на производство работ по строительству объектов природообустройства; - выполнение привязки типовой технологической карты к конкретным условиям строительства объектов природообустройства; |  |
| ПК 1.3 | - соблюдение последовательности действий по подготовке участка производства общестроительных, ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ на объектах природообустройства и рабочих мест в соответствие с требованиями охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды природообустройства; - проведение инструктажа исполнителей по производству работ; - оформление документации, используемой при строительстве объектов природообустройства по установленным формам |  |
| ПК 1.4 | - контролировать соблюдение последовательности действий по составлению разбивочного чертежа, переносу в натуру проектов сооружений объектов природообустройства; - составление, использование технологических карт на производство работ по строительству объектов природообустройства; - составление оперативного плана производства работ по строительству объектов природообустройства с учетом конкретных условий; - оформление документации, используемой при строительстве объектов природообустройства по установленным формам |  |
| ПК 1.5 | -точность и скорость чтения чертежей сооружений и их элементов; - полнота и точность анализа проектно-сметной документации на строительство объектов природообустройства; - соблюдение последовательности действий по составлению разбивочного чертежа, переносу в натуру проектов сооружений объектов природообустройства; - составление, использование технологических карт на производство работ по строительству объектов природообустройства; - выполнение привязки типовой технологической карты к конкретным условиям строительства объектов природообустройства; |  |
| ОК 02 | - полнота и точность анализа проектно-сметной документации на строительство объектов природообустройства; - оформление сметной документации в соответствии с установленными требованиями; - соблюдение последовательности действий по составлению разбивочного чертежа, переносу в натуру проектов сооружений объектов природообустройства; - составление, использование технологических карт на производство работ по строительству объектов природообустройства; - выполнение привязки типовой технологической карты к конкретным условиям строительства объектов природообустройства; - составление оперативного плана производства работ по строительству объектов природообустройства с учетом конкретных условий; |  |
| ОК 07 | - соблюдение последовательности действий по составлению разбивочного чертежа, переносу в натуру проектов сооружений объектов природообустройства; - выполнение привязки проектов типовых сооружений объектов природообустройства к местным условиям строительства; - выполнение привязки типовой технологической карты к конкретным условиям строительства объектов природообустройства; |  |
| ОК 09 | - полнота и точность анализа проектно-сметной документации на строительство объектов природообустройства; - оформление сметной документации в соответствии с установленными требованиями; - составление, использование технологических карт на производство работ по строительству объектов природообустройства; - оформление документации, используемой при строительстве объектов природообустройства по установленным формам |  |

Приложение 1.2

к ПОП-П по специальности

20.02.03 Природоохранное обустройство территорий

Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМ.02 РЕАЛИЗАЦИЯ РАБОТ ПО МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место профессионального модуля «ПМ.02 Реализация работ по мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»  в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

2.4. Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО, если предусмотрено)

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 Реализация работ по мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»

код и наименование модуля

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Реализация работ по мелиорации земель сельскохозяйственного назначения».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы профессионального цикла

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК.02 | -определять задачи для поиска информации, -планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации -выделять наиболее значимое в перечне информации, -структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска -оценивать практическую значимость результатов поиска -применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач -использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности -использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | -номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности -приемы структурирования информации -формат оформления результатов поиска информации -современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и -программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства | - |
| ОК.07 | -соблюдать нормы экологической безопасности -определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности -организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства -организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона -эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | -правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности -основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности -пути обеспечения ресурсосбережения -принципы бережливого производства -основные направления изменения климатических условий региона -правила поведения в чрезвычайных ситуациях | - |
| ОК.09 | -понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать -тексты на базовые профессиональные темы -участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы -строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности -кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | -правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы -основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) -лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности -особенности произношения правила чтения текстов профессиональной направленности | - |
| ПК 2.1 | -Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение мелиоративных и природоохранных мероприятий -Осуществлять расчет объема работ для структурных единиц (бригад, звеньев, работников) в рамках выполнения мелиоративных и природоохранных мероприятий -Определять требования к выполнению работ в соответствии с проектом и нормативно-техническими документами в области мелиорации -Определять методы контроля качества выполнения технологических операций при реализации мелиоративных и природоохранных мероприятий -Применять расходные материалы, инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимыми для выполнения текущего контроля работы и состояния мелиоративных объектов, в соответствии с правилами их эксплуатации (использования) | -Оптимальные сроки проведения различных технологических операций в рамках мелиоративных и природоохранных мероприятий -Назначение и порядок применения расходных материалов, инструмента, оборудования, машин и механизмов, средств индивидуальной защиты, необходимых для выполнения мелиоративных и природоохранных мероприятий -Технологии проведения мелиоративных и природоохранных мероприятий -Нормы выработки на сельскохозяйственные механизированные и ручные работы по проведению мелиорации земель -Требования к качеству выполнения технологических операций в рамках мелиоративных и природоохранных мероприятий | -Разработки заданий для структурных подразделений (бригад, звеньев, работников) по выполнению мелиоративных и природоохранных мероприятий в соответствии с планом-графиком выполнения работ -Инструктирования работников структурных подразделений по выполнению производственных заданий в области реализации мелиоративных и природоохранных мероприятий -Подготовки планов-графиков выполнения мелиоративных и природоохранных мероприятий в соответствии с проектами мелиорации земель сельскохозяйственного назначения |
| ПК 2.2 | -Осуществлять контроль технического состояния контрольно-измерительной аппаратуры в соответствии с инструкцией по эксплуатации -Использовать качественные и количественные методы оценки состояния сельскохозяйственной и лесной растительности -Выявлять причинно-следственные связи между состоянием сельскохозяйственных и лесных культур, факторами окружающей среды и мелиоративными мероприятиями -Пользоваться при оценке текущего состояния мелиоративных объектов и мелиорируемых земель результатами дистанционного зондирования -Пользоваться материалами, инструментами, оборудованием в соответствии с правилами их эксплуатации (использования) при определении параметров мелиоративного состояния земель | -Методы измерения параметров водно-воздушного режима почв на мелиорируемых землях с использованием контрольно-измерительной аппаратуры -Визуальные и количественные методы определения состояния сельскохозяйственных и лесных культур -Признаки угнетения сельскохозяйственных и лесных растений на мелиорируемых почвах в зависимости от неблагоприятных внешних факторов -Методы оценки мелиоративных объектов и мелиорируемых земель с использованием дистанционного зондирования -Порядок информирования руководства о возникновении нештатных ситуаций на мелиоративных объектах | -Проведения осмотров мелиоративных объектов (мелиорируемых земель) и наблюдения за их функционированием -Измерения параметров водно-воздушного режима почв на мелиорируемых землях с использованием контрольно-измерительной аппаратуры -Оценки состояния сельскохозяйственных и лесных культур (в случае агролесомелиорации) на мелиорируемых землях -Информирования руководства о возникновении нештатных ситуаций на мелиоративных объектах |
| ПК 2.3 | -Пользоваться химический посудой, реактивами, лабораторным оборудованием в соответствии с инструкциями по их эксплуатации (правилами использования) при проведении лабораторных исследований проб почвы и воды -Готовить реактивы и растворы заданной концентрации в соответствии с задачами исследования проб почвы и воды -Настраивать лабораторное оборудование и производить его калибровку для проведения анализа проб почвы и воды в соответствии с инструкциями по эксплуатации оборудования -Пользоваться персональными компьютерами, общим и специализированным программным обеспечением для обработки данных контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования при анализе проб почвы и воды -Применять спецодежду и средства индивидуальной защиты при работе в химической лаборатории -Оформлять протоколы испытаний в соответствии со стандартными формами | -Назначение и порядок применения расходных материалов, инструмента, оборудования, средств индивидуальной защиты, необходимых для выполнения работ по контролю работы и состояния мелиоративных объектов -Методы измерения параметров водно-воздушного режима почв на мелиорируемых землях с использованием контрольно-измерительной аппаратуры -Визуальные и количественные методы определения состояния сельскохозяйственных и лесных культур -Признаки угнетения сельскохозяйственных и лесных растений на мелиорируемых почвах в зависимости от неблагоприятных внешних факторов -Методы оценки мелиоративных объектов и мелиорируемых земель с использованием дистанционного зондирования -Порядок информирования руководства о возникновении нештатных ситуаций на мелиоративных объектах | -Отбора проб почвы в соответствии со стандартными методами на мелиорируемых землях для определения параметров мелиоративного состояния земель -Проведения лабораторных исследований проб почвы для определения параметров мелиоративного состояния земель в соответствии со стандартными (аттестованными) методиками -Измерения уровня грунтовых вод на мелиорируемых землях с помощью наблюдательных скважин и специализированного оборудования -Отбора проб грунтовых вод для определения их минерализации и химического состава -Отбора проб поверхностных и подземных вод, являющихся источником орошения -Проведения лабораторных исследований проб грунтовых, поверхностных и подземных вод для определения их минерализации и химического состава -Оформления документов по показателям мелиоративного состояния земель |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 210 | 66 |
| Курсовая работа (проект) | 16 | - |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 108 | 108 |
| учебная | 36 | 36 |
| производственная | 72 | 72 |
| Промежуточная аттестация |  |  |
| Всего | 334 | 174 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ОК 02 ОК 07 ОК 09 ПК.2.1 ПК.2.2 ПК.2.3 | Раздел 1 Реализация работ по мелиорации земель сельскохозяйственного назначения | 80 | 10 | 80 | 80 | - | - |  |  |
|  | Раздел 2 Эксплуатация оросительных систем и осушительных систем | 146 | 56 | 146 | 130 | 16 | - |  |  |
|  | Учебная практика | 36 | 36 |  |  |  |  | 36 |  |
|  | Производственная практика | 72 | 72 |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Промежуточная аттестация | Х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 334 | 174 | 226 | 210 | 16 | Х | 36 | 72 |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия, курсовой проект (работа) |
| --- | --- |
| Раздел 1 Реализация работ по мелиорации земель сельскохозяйственного назначения (80) |  |
| МДК 02.01 Координация работ по выполнению мелиоративных мероприятий |  |
| Тема 1.1 Общие понятия о мелиорации | Содержание |
|  | 1. Введение в профессиональный модуль. |
|  | 2. Общие сведения о мелиорации |
|  | 3. Влияние мелиорации на изменение природных условий. |
|  | 4. Принципы выделения мелиоративных зон. Экономическая эффективность гидротехнических мелиораций. |
| Тема 1.2. Орошение | Содержание |
|  | 1. Основные сведения об орошении. Понятие об орошении. Виды и способы орошения. |
|  | 2. Влияние орошения на почву, микроклимат, растения и режим грунтовых вод. Качество оросительной воды. |
|  | 3. Режим орошения сельскохозяйственных культур. Способы регулирования водного режима почв. Сроки и нормы полива. Оросительная норма. |
|  | 4. Виды поливов сельскохозяйственных культур. Источники воды для орошения сельскохозяйственных культур. Виды источников орошения. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | 1.Оценка качества поливных вод |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.3 Осушение. | Содержание |
|  | 1. Общие сведения об осушении. Состояние и перспективы развития осушения. |
|  | 2. Виды и задачи осушительных мелиораций. |
|  | 3. Методы и способы осушения. Нормы осушения. |
|  | 4. Влияние осушения на почву и растения. Норма осушения. Специальные виды осушения. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | 1. Осушительные мелиорации |
| Тема 1.4 Культуртехнические мелиорации. | Содержание |
|  | 1. Культур технические мероприятия. |
|  | 2. Система культур технических мероприятий на за- болоченных и нормально увлажненных землях сельскохозяйственного назначения. |
|  | 3. Определение состава и объема культур технических работ: степень зарастания поверхности объекта кустарником, лесом, закочкаренность площади, засоренность площади пнями, камнями, погребенной древесиной. |
|  | 4. Мероприятия, направленные на устранение механических препятствий для обработки почвы: удаление камней, крупных кочек, мохового очеса; засыпка ям и старых каналов, удаление древесно-кустарниковой растительности и ее остатков, первичная обработка почвы. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | 1.Методы учета жидкого и твердого стока |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.5 Защита почв от водной эрозии. | Содержание |
|  | 1. Борьба с водной эрозией почвы, охрана окружающей среды. Понятие об эрозии почвы. |
|  | 2. Виды эрозии почв. Главные факторы, обуславливающие водную эрозию почвы. |
|  | 3. Гидротехнические противоэрозионные мероприятия. |
|  | 4. Закрепление вершин, русел оврагов. Борьба с оползнями. Мероприятия по борьбе с селями. Террасирование склонов. Мероприятия по борьбе с эрозией на орошаемых и осушаемых землях. |
| МДК 02.02 Текущий контроль работы и состояния мелиоративных объектов и состояния мелиорируемых земель |  |
| Тема 1.1 Понятие и основные положения о совершенных мелиоративных системах | Содержание |
|  | 1. Качество мелиоративной системы и ее элементов. |
|  | 2. Качество проектов, строительства и эксплуатации мелиоративных систем. |
|  | 3. Показатели качества мелиоративных систем. Эксплуатационные требования к совершенным мелиоративным системам. |
| Тема 1.2 Экологически безопасные мелиоративные системы | Содержание |
|  | 1. Совершенствование методов эксплуатации мелиоративных систем. |
|  | 2. Взаимосвязь мелиоративных систем с окружающей средой. |
|  | 3. Принципы экологически безопасных систем |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | 1. Экспертный, документальный и аналитический методы определения базовых показателей качества мелиоративных систем |
| Тема 1.3 Агротехнические нормативы и технологические допуски по качеству полевых работ. | Содержание |
|  | 1. Критерии допуска качественных показателей технологического процесса проведения полевых работ. |
|  | 2. Нормативы неравномерности видов полевых работ. |
|  | 3. Факторы интенсификации земледелия. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Принципы управления работой объектов природообустройства. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.4 Оперативное планирование эксплуатационных режимов орошения. | Содержание |
|  | 1. Оперативность технологической службы управления с использованием современных средств связи, интернета и специальных программ ПК. |
| Тема 1.5 Контроль технического состояния мелиоративных систем и объектов. | Содержание |
|  | 1. Система контроля технического состояния мелиоративных систем. |
|  | 2. База данных технических показателей элементов мелиоративных систем. |
|  | 3. Оценка уровня технического состояния мелиоративных систем. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Функции управления деятельности объектов природообустройства. |
|  | Порядок проведения работ по разработке природо-приближенных проектов |
| Тема 1.6 Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП). | Содержание |
|  | 1. Принципы организации АСУ ТП, |
|  | 2. Функциональные схемы АСУ ТП на оросительных системах. |
| Тема 1.7 Организация службы эксплуатации Мелиоративных систем | Содержание |
|  | 1. Управление системами, эксплуатационные службы |
|  | 2. Производственные исследования на мелиоративных системах. Перспективные планы развития систем. |
| Тема 1.8 Эксплуатационная гидрометрия и учет воды на мелиоративных системах. Наблюдательные скважины. | Содержание |
|  | 1. Назначение эксплуатационной гидрометрии, водомерных постов. Системы водоучета на оросительных системах. Классификация и размещение водомерных постов, основные требования к ним, оборудование. |
|  | 2. Составные части и типы водомерных устройств на открытых оросительных каналах и напорных трубопроводах. Конструкции водомерных устройств и сооружений. Состав и сроки наблюдений. |
|  | 3. Наблюдательные скважины, назначение, размещение. Гидрометрические работы на осушительных системах |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Ознакомление с устройством наблюдательных скважин (вычертить схему) |
|  | С помощью каких приборов можно измерить расход воды в открытом водотоке |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ Сельскохозяйственное освоение осушаемых земель. Особенности освоения малопродуктивных луговых угодий. Планировка и выравнивание поверхности осушаемых земель. Комплекс первичных работ на осушаемых землях. Известкование и внесение удобрений. Посев предварительных культур. Типы и производительность машин и орудий по первичной обработке осушаемых земель. Защита почв от водной эрозии. Борьба с водной эрозией почвы, охрана окружающей среды. Понятие об эрозии почвы. Виды эрозии почв. Главные факторы, обуславливающие водную эрозию почвы. Гидротехнические противоэрозионные мероприятия. Закрепление вершин, русел оврагов. Борьба с оползнями. Мероприятия по борьбе с селями. Террасирование склонов. Мероприятия по борьбе с эрозией на орошаемых и осушаемых землях. Требования, предъявляемые к экономике производства мелиоративных и водохозяйственных работ. |  |
| Раздел 2 Эксплуатация оросительных систем и осушительных систем (146) |  |
| МДК 02.02 Текущий контроль работы и состояния мелиоративных объектов и состояния мелиорируемых земель |  |
| Тема 2.1 Организация водопользования оросительных систем | Содержание |
|  | 1. Понятие о плановом водопользовании и его задачи. Принципы планового водопользования с учетом зональных особенностей системы. Структура планов водопользования и их соподчиненность. |
|  | 2. Оросительная способность источника орошения. Принципы планирования водопользования в условиях дефицита водных ресурсов. |
|  | 3. Управление водопользованием |
|  | 4. Составление внутрихозяйственных планов водопользования |
|  | 5. Реализация плана водопользования в хозяйствах |
|  | 6. Системный план водораспределения и его реализация |
|  | 7. Улучшение использования водных ресурсов при водопользовании |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Составить продольную схему размещения временной оросительной сети в плане при поверхностном орошении. |
|  | Начертить схему распределения воды в полосы и борозды при применении механизированного способа полива. |
|  | Подготовить презентацию по организации полива дождеванием различными установками и машинами (схемы полива, график полива) |
|  | Как осуществляется учет воды и политых площадей. Отчетность по водопользованию (заполнить форму по условным данным). |
|  | В рабочей тетради описать порядок подготовки оросительной системы к проведению поливов. |
|  | Определить коэффициент полезного действия межхозяйственной сети. |
| Тема 2.2. Организация эксплуатации сооружений, оборудования, специальных оросительных систем | Содержание |
|  | 1. Поддержание оросительных систем в работоспособном состоянии |
|  | 2. Защита прудов от заиления, абразии и размыва. Эксплуатация насосных станций. |
|  | 3. Улучшение мелиоративного состояния орошаемых земель |
|  | 4. Эксплуатация специальных оросительных систем |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | 1. В рабочей тетради перечислить эксплуатационные мероприятия по предотвращению засоления орошаемых земель. Подготовить сообщение.2 |
|  | 2. Определить тип засоления земель. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 2.3. Регулирование водного режима на осушительных и осушительно-оросительных системах | Содержание |
|  | 1. Внутрихозяйственное регулирование водного режима |
|  | 2. Системный план регулирования водного режима |
|  | 3. Мероприятия по повышению эффективности осушения земель закрытыми собирателями. Агромелиоративные мероприятия по ускорению поверхностного стока. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Определить нормы увлажнения при увлажнении корнеобитаемого слоя почвы за счет подъема уровня грунтовых вод. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 2.4. Организация эксплуатации сооружений, оборудования осушительных систем | Содержание |
|  | 1. Эксплуатационные требования к осушительным системам. |
|  | 2. Поддержание устройств осушительных систем в рабочем состоянии. |
|  | 3. Эксплуатационные работы на польдерных системах, эксплуатация защитных валов и водосбросных сооружений. |
|  | 4. Организация наблюдений за устройствами осушительной системы |
|  | 5. Деформации каналов, сооружений и дренажа на осушительных системах, пути устранения |
|  | 6. Деформации, связанные с неправильной технической эксплуатацией и недостатками использования земель. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Составление дефектной ведомости по деформациям сооружений |
|  | Подготовить презентацию с использованием различных источников информации, включая реальные данные и Интернет, о деформациях осушительной сети, сооружений, дренажа и дорог. |
| Курсовая работа обязательная по МДК 02.02 Примерная тематика курсовых проектов: - Экологическая ситуация на системе и прилегающих землях. - Эксплуатационные требования к совершенным мелиоративным системам. - Основные эксплуатационные требования к поливной технике. - Основные требования к эффективности сельскохозяйственного производства на орошаемых и осушаемых землях. - Технические средства эксплуатации и управления на МС. |  |
| Производственная практика Виды работ - Экологическая ситуация на системе и прилегающих землях. - Эксплуатационные требования к совершенным мелиоративным системам. - Основные эксплуатационные требования к поливной технике. - Основные требования к эффективности сельскохозяйственного производства на орошаемых и осушаемых землях. - Технические средства эксплуатации и управления на МС. |  |
| Курсовой проект (работа) 16 |  |
| Промежуточная аттестация |  |
| Всего 324 |  |

2.4. Курсовой работа (проект)

- Экологическая ситуация на системе и прилегающих землях.

- Эксплуатационные требования к совершенным мелиоративным системам.

- Основные эксплуатационные требования к поливной технике.

- Основные требования к эффективности сельскохозяйственного производства на орошаемых и осушаемых землях.

- Технические средства эксплуатации и управления на МС.

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет Общепрофессиональных дисциплин и МДК, оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Лаборатории «Строительных материалов и изделий»; «Машин и оборудования для природообустройства»; «Технологии и организации работ по природообустройству», оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1.Ветошкин, А. Г. Основы инженерной экологии. Краткий курс : учебное пособие для спо / А. Г. Ветошкин. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 332 с. — ISBN 978-5-8114-8142-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/173127

2.Ветошкин, А. Г. Технические средства инженерной экологии. Краткий курс : учебное пособие для спо / А. Г. Ветошкин. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 424 с. — ISBN 978-5-8114-8140-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/173129

3.Ветошкин, А. Г. Технологии защиты окружающей среды от отходов производства и потребления / А. Г. Ветошкин. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 304 с. — ISBN 978-5-507-47002-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/322532

4.Ковязин, В. Ф. Инженерное обустройство территорий : учебное пособие для спо / В. Ф. Ковязин. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 480 с. — ISBN 978-5-8114-9147-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/187681

5.Сольский, С. В. Инженерная мелиорация : учебное пособие для спо / . — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 248 с. — ISBN 978-5-8114-8983-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/186045

Стурман, В. И. Оценка воздействия на окружающую среду / В. И. Стурман. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 248 с. — ISBN 978-5-507-47942-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/333305

3.2.2. Дополнительные источники

1.Ильин, Ю. М. Основы мелиоративного земледелия / Ю. М. Ильин, С. Б. Цыдыпова, Н. В. Пашинова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 162 с. — ISBN 978-5-507-48227-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/352031

2.Нагалевский, Ю. Я. Гидрология : учебное пособие для спо / Ю. Я. Нагалевский, И. Н. Папенко, Э. Ю. Нагалевский. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 380 с. — ISBN 978-5-507-47028-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/320783

3.Основы гидромелиорации / Н. В. Пашинова, С. Б. Цыдыпова, Г. Ж. Хандакова, Л. М. Цыренжапова. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 76 с. — ISBN 978-5-507-44743-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/260804

4.Сольский, С. В. Инженерная мелиорация : учебное пособие для спо / С. В. Сольский, С. Ю. Ладенко, К. П. Моргунов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 248 с. — ISBN 978-5-8114-8983-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/186045

4.Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК.2.1. | Составления плана проведения поливов сельскохозяйственных культур с учетом климатических условий и его корректировка; адекватность определения видов работ по поддержанию объектов природообустройства в рабочем состоянии их техническому состоянию; - рациональное планирование работ по поддержанию в рабочем состоянии каналов, ГТС и др. элементов мелиоративной системы; экономическая эффективность определения показателей работы системы и видов затрат на эксплуатацию мелиоративной системы. | наблюдение за выполнением и оценка практических заданий и лабораторных работ; - экспертное наблюдение и оценка выполнения работ на учебной и производственной практиках; - оценка выполнения схем сооружений; - анализ производственных ситуаций; - оценка выступлений с сообщениями на занятиях/презентация портфолио по результатам самостоятельной работы |
| ПК.2.2. | Составления плана проведения поливов сельскохозяйственных культур с учетом климатических условий и его корректировка; адекватность определения видов работ по поддержанию объектов природообустройства в рабочем состоянии их техническому состоянию; - рациональное планирование работ по поддержанию в рабочем состоянии каналов, ГТС и др. элементов мелиоративной системы; экономическая эффективность определения показателей работы системы и видов затрат на эксплуатацию мелиоративной системы. |  |
| ПК.2.3. | Составления плана проведения поливов сельскохозяйственных культур с учетом климатических условий и его корректировка; - рациональное планирование работ по поддержанию в рабочем состоянии каналов, ГТС и др. элементов мелиоративной системы; экономическая эффективность определения показателей работы системы и видов затрат на эксплуатацию мелиоративной системы. |  |
| ОК 02 | Составления плана проведения поливов сельскохозяйственных культур с учетом климатических условий и его корректировка; |  |
| ОК 07 | рациональное планирование работ по поддержанию в рабочем состоянии каналов, ГТС и др. элементов мелиоративной системы; экономическая эффективность определения показателей работы системы и видов затрат на эксплуатацию мелиоративной системы. |  |
| ОК 09 | Составления плана проведения поливов сельскохозяйственных культур с учетом климатических условий и его корректировка; |  |

Приложение 1.3

к ПОП-П по специальности

20.02.03 Природоохранное обустройство территорий

Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ»

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место профессионального модуля «ПМ.03 Организация и проведение работ по эксплуатации мелиоративных систем»  в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

2.4. Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО, если предусмотрено)

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.03 Организация и проведение работ по эксплуатации мелиоративных систем»

код и наименование модуля

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Организация и проведение работ по эксплуатации мелиоративных систем».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы профессионального цикла

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК.02 | -определять задачи для поиска информации, -планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации -выделять наиболее значимое в перечне информации, -структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска -оценивать практическую значимость результатов поиска -применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач -использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности -использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | -номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности -приемы структурирования информации -формат оформления результатов поиска информации -современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и -программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства | - |
| ОК.07 | -соблюдать нормы экологической безопасности -определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности -организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства -организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона -эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | -правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности -основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности -пути обеспечения ресурсосбережения -принципы бережливого производства -основные направления изменения климатических условий региона -правила поведения в чрезвычайных ситуациях | - |
| ОК.09 | -понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать -тексты на базовые профессиональные темы -участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы -строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности -кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | -правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы -основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) -лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности -особенности произношения правила чтения текстов профессиональной направленности | - |
| ПК 3.1 | -Обеспечивать взаимодействие сотрудников и смежных подразделений -Анализировать эксплуатационную обстановку на каналах и сооружениях по результатам обследований -Рассчитывать объемы и определять виды ремонтных работ -Определять потребность в необходимых материалах, специализированной технике и оборудовании -Рассчитывать объемы и сроки откачки воды с обвалованных территорий -Осуществлять приемку и оценивать качество выполненных работ по сделанным замерам и визуально -Осуществлять поиск и анализ информации, необходимой для профессиональной деятельности, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» -Выполнять необходимые инженерные расчеты -Оформлять отчетную, техническую документацию | -Основные задачи службы эксплуатации мелиоративных систем -Технические средства эксплуатации -Показатели надежности мелиоративных систем -Состав проектной документации на ремонт и реконструкцию систем -Единая система планово-предупредительного ремонта -Правила эксплуатации мелиоративных систем -Конструктивные особенности и эксплуатационные данные мелиоративной сети -Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности | -Организации проведения постоянного надзора, осмотра и наблюдений за состоянием, сохранностью и работой мелиоративных систем -Составления календарных графиков по техническому обследованию мелиоративных систем -Организации работ по безаварийному пропуску паводков -Составления и корректировки планов откачки воды с обвалованных территорий -Разработки планов ремонтно-эксплуатационных работ и работ по уходу за мелиоративными системами -Оперативного контроля обеспечения производства проектной документацией -Контроля обеспечения потребности в необходимых материалах, специализированной технике и оборудовании -Принятия мер по предупреждению и устранению аварий на мелиоративных объектах, привлечения в необходимых случаях других подразделений -Составления актов приемки эксплуатационных работ на мелиоративных системах -Организации строительного контроля за выполнением ремонтных работ, работ по реконструкции, строительству, их приемки |
| ПК 3.2 | -Применять водоизмерительные приборы и средства контроля качества воды -Определять причины и размеры потерь воды из оросительной сети -Планировать собственную работу и работу подчиненных -Осуществлять поиск информации, необходимой для профессиональной деятельности, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» -Составлять отчетную документацию по результатам измерений | -Режимы орошения и осушения -Методики определения уровней, расходов и объемов воды -Требования к качеству оросительных и коллекторно-сбросных вод -Мероприятия по уменьшению потерь воды из оросительной сети -Технология подачи и сброса воды на осушительно-увлажнительных системах -Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности | -Ведения учета выполнения суточных заданий по подаче воды в пунктах выдела -Оперативного контроля соблюдения норм и сроков полива, качества воды для полива и при водоотведении -Принятия мер по предупреждению, устранению и уменьшению потерь воды из оросительных каналов -Регулирования водного режима на осушительных и осушительно-увлажнительных системах при помощи предупредительного шлюзования и подпочвенного увлажнения -Выполнения мероприятий по обеспечению надлежащего технического состояния и работоспособности мелиоративных систем, подающих воду на полив сельскохозяйственных культур -Мониторинга качества воды -Учета водоотведения с осушительных систем, оформления документации по результатам учета использования воды |
| ПК 3.3 | -Составлять инвентаризационные документы и паспорта мелиоративных систем -Планировать собственную работу и работу подчиненных -Осуществлять поиск информации, необходимой для профессиональной деятельности, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | -Требования нормативных документов по инвентаризации и паспортизации мелиоративных систем -Правила обследования мелиоративных систем и оценки их износа -Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности | -Сбора первичной информации о состоянии мелиоративных систем -Оформления отчетной документации по результатам обследования мелиоративных систем -Составления паспортов мелиоративных систем |
| ПК 3.4 | -Разрабатывать производственные задания персоналу -Пользоваться необходимыми приборами для измерения параметров выполненных работ -Планировать собственную работу и работу подчиненных -Рассчитывать объем и оценивать качество выполненных работ по сделанным замерам -Осуществлять поиск информации, необходимой для профессиональной деятельности, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | -Требования нормативных документов по выполнению работ по уходу, техническому обслуживанию, реконструкции мелиоративных систем -Технологии улучшения технического состояния мелиоративных систем -Требования охраны труда, требования пожарной и экологической безопасности | -Выдачи производственных заданий персоналу -Контроля объема и качества выполнения производственных заданий и подрядных работ (визуально и с помощью необходимых приборов) |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 212 | 84 |
| Курсовая работа (проект) | 16 | - |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 180 | 180 |
| учебная | 36 | 36 |
| производственная | 144 | 144 |
| Промежуточная аттестация |  |  |
| Всего | 408 | 264 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ОК 02 ОК 07 ОК 09 ПК.3.1 ПК.3.2 ПК.3.3 ПК.3.4 | Раздел 1 Организация и проведение работ по инвентаризации и паспортизации мелиоративных систем | 120 | 46 | 120 | 120 | - | - |  |  |
|  | Раздел 2 Организация и проведение работ по эксплуатации мелиоративных систем | 108 | 38 | 108 | 92 | 16 | - |  |  |
|  | Учебная практика | 36 | 36 |  |  |  |  | 36 |  |
|  | Производственная практика | 144 | 144 |  |  |  |  |  | 144 |
|  | Промежуточная аттестация | Х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 408 | 264 | 228 | 212 | 16 | Х | 36 | 144 |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия, курсовой проект (работа) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Раздел 1 Организация и проведение работ по инвентаризации и паспортизации мелиоративных систем (120) |  |
| МДК 03.01 Инвентаризация и паспортизация мелиоративных систем |  |
| Тема 1.1 Служба управления гидромелиоративных систем | Содержание |
|  | 1. Введение в профессиональный модуль. |
|  | 2. Общие сведения о мелиорации |
|  | 3. Организация службы управления гидромелиоративных систем. |
|  | 4. Структура органов управления мелиоративными системами. |
|  | 5. Основные задачи управлений эксплуатации межхозяйственных систем. |
|  | 6. Внутренняя структура управлений межхозяйственных систем. |
| Тема 1.2. Внутрихозяйственная служба мелиоративных систем | Содержание |
|  | 1. Инженерная служба управления внутрихозяйственных систем. |
|  | 2. Производственно-финансовое планирование и отчётность. |
|  | 3. Паспортизация и инвентаризация систем. |
|  | 4. Оценка технического состояния мелиоративных систем. |
|  | 5. Виды технического обслуживания на гидромелиоративных системах. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | 1.Определение штата для управления внутрихозяйственной системы. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.3 Ремонт мелиоративных систем. | Содержание |
|  | 1. Виды ремонта на системах. Состав работ по ремонтам и техническому обслуживанию. |
|  | 2. Ремонт и обслуживание осушительных систем. |
|  | 3. Организация ремонтных работ. Очистка каналов от наносов и растительности. |
|  | 4. Укрепление откосов и дна каналов. Противофильтрационные мероприятия |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | 1.Осушительные мелиорации |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.4 Производственно - финансовое планирование и отчетность на мелиоративной системе. | Содержание |
|  | 1. Производственно–финансовое планирование и отчетность на мелиоративной системе. |
| Тема 1.5 Задачи управления водохозяйствен- ными системами. | Содержание |
|  | 1. Сущность науки управления. Задачи управления функционированием мелиоративных систем. |
|  | 2. Управление водохозяйственными балансами. |
| Тема 1.6 Методы принятия решений при многокритериальном управлении | Содержание |
|  | Соотношение многомерных целей при управлении мелиоративными системами. |
|  | Методы достижения компромиссов при решении многоцелевых задач использования мелиоративных систем. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Построение плана – графика проведения поливов и технического обслуживания ДМ. Составление графика технического обслуживания дождевальной техники. |
|  | Построение графика трудоемкости и устранения отказов. |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ Паспортизация сельскохозяйственных предприятий. Виды технического обслуживания дождевальной техники. Виды отказов дождевальной техники, периодичность наступления отказов. Интерактивные средства управления. Повышение эффективности эксплуатации сельскохозяйственных земель региона на основе использования мелиоративных систем |  |
| Раздел 2 Организация и проведение работ по эксплуатации мелиоративных систем (108) |  |
| МДК 03.02 Выполнение ремонтно-эксплуатационных работ и работ по уходу за мелиоративными системами |  |
| Тема 2.1 Производство ремонтных работ. | Содержание |
|  | 1. Оценка технического состояния мелиоративных систем. |
|  | 2. Оценка износа гидротехнических сооружений по диагностическим показателям надежности. |
|  | 3. Оценка износа гидротехнических сооружений по показателю риска аварии. |
|  | 4. Основные положения по проведению планово-предупредительных ремонтов объектов природообустройства |
|  | 5. Виды ремонтных работ. |
|  | 6. Ведомость дефектов мелиоративной системы и оборудования |
|  | 7. Регулирование водоприемников. |
|  | 8. Очистка каналов, водоемов и отстойных бассейнов от наносов. Определение объемов работ. Машины и механизмы. |
|  | 9. Очистка каналов от растительности. Определение объемов работ. Машины и механизмы. |
|  | 10. Ремонт облицовок и креплений каналов. |
|  | 11. Ремонт каналов-лотков. |
|  | 12. Методы очистки дренажа. Определение объемов работ. Машины и механизмы. |
|  | 13. Ремонт скважин вертикального дренажа. |
|  | 14. Ремонт сооружений на сети. Механизация работ. |
|  | 15. Ремонт земляных сооружений. Механизация работ |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Определение степени износа сооружений |
|  | Составление дефектной ведомости на ремонтные работы |
|  | Определение объемов ремонтных работ |
|  | Составление технологической карты на ремонт канала, дренажа |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 2.2 Организация ремонтных работ на мелиоративной системе. | Содержание |
|  | 1. Организационно-подготовительные мероприятия к производству ремонтных работ в хозяйстве. |
|  | 2. Планирование ремонтных работ, необходимая документация. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | 1. Изучение производственной документации на ремонтные работы |
| Тема 2.3 Затраты на эксплуатацию мелиоративной системы. Показатели работы системы | Содержание |
|  | 1. Затраты на эксплуатацию мелиоративной системы. |
|  | 2. Показатели работы системы |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | 1.Составление смет на ремонтные работы. |
|  | 2.Определение затрат на производство эксплуатационно-ремонтных работ на мелиоративной системе. |
| Курсовой проект (работа) Тематика курсовых проектов (работ): Элементы мелиоративной системы и их техническая характеристика Проектирование мероприятий по улучшению и развитию существующей системы Улучшение и развитие мелиоративной системы Техническая эксплуатация и реконструкция мелиоративных систем |  |
| Производственная практика Виды работ Организация выполнения работ по эксплуатации объектов природообустройства Организация выполнения работ по поддержанию объектов природообустройства в рабочем состоянии Контроль мелиоративного состояния земель и регулирование водно-воздушного режима почв Организация выполнения ремонтных работ на мелиоративных системах |  |
| Курсовой проект (работа) 16 |  |
| Промежуточная аттестация |  |
| Всего 408 |  |

2.4. Курсовой работа (проект)

1.Элементы мелиоративной системы и их техническая характеристика

2.Проектирование мероприятий по улучшению и развитию существующей системы

3.Улучшение и развитие мелиоративной системы

4.Техническая эксплуатация и реконструкция мелиоративных систем

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет Общепрофессиональных дисциплин и МДК, оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Лаборатории «Строительных материалов и изделий»; «Машин и оборудования для природообустройства»; «Технологии и организации работ по природообустройству», оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Ильин, Ю. М. Основы мелиоративного земледелия / Ю. М. Ильин, С. Б. Цыдыпова, Н. В. Пашинова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 162 с. — ISBN 978-5-507-48227-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/352031

2. Курбанов, С. А. Сельскохозяйственная мелиорация : учебное пособие для спо / С. А. Курбанов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 208 с. — ISBN 978-5-8114-9184-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/187799

3. Нагалевский, Ю. Я. Гидрология : учебное пособие для спо / Ю. Я. Нагалевский, И. Н. Папенко, Э. Ю. Нагалевский. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 380 с. — ISBN 978-5-507-47028-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/320783

4. Основы гидромелиорации / Н. В. Пашинова, С. Б. Цыдыпова, Г. Ж. Хандакова, Л. М. Цыренжапова. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 76 с. — ISBN 978-5-507-44743-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/260804

5. Сольский, С. В. Инженерная мелиорация : учебное пособие для спо / С. В. Сольский, С. Ю. Ладенко, К. П. Моргунов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 248 с. — ISBN 978-5-8114-8983-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/186045

3.2.2. Дополнительные источники

1.	Электронно-библиотечная система «Лань». (Режим доступа): URL: https://e.lanbook.com/

2.	Электронно-библиотечная система «Знаниум». (Режим доступа): URL: https://znanium.com/

3.	Научная электронная библиотека «eLibrary». (Режим доступа): URL: https://elibrary.ru/

4.	Мелиоративные системы и сооружения. Правила технического обследования и оценка износа гидротехнических сооружений – Стандарт организации. СТО 4.2-5-2022. Издание официальное. - Новочеркасск: РосНИИПМ, 2-14.- 74с.

4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1. | Составление календарных графиков по техническому обследованию мелиоративных систем Организация работ по безаварийному пропуску паводков Составление и корректировки планов откачки воды с обвалованных территорий Составление актов приемки эксплуатационных работ на мелиоративных системах | наблюдение за выполнением и оценка практических заданий и лабораторных работ; - экспертное наблюдение и оценка выполнения работ на учебной и производственной практиках; - оценка выполнения схем сооружений; - анализ производственных ситуаций; - оценка выступлений с сообщениями на занятиях/презентация портфолио по результатам самостоятельной работы |
| ПК 3.2. | Ведение учета выполнения суточных заданий по подаче воды в пунктах выдела Соблюдение норм и сроков полива, качества воды для полива и при водоотведении Регулирование водного режима на осушительных и осушительно-увлажнительных системах при помощи предупредительного шлюзования и подпочвенного увлажнения Мониторинг качества воды Учет водоотведения с осушительных систем, оформления документации по результатам учета использования воды |  |
| ПК 3.3. | Сбор первичной информации о состоянии мелиоративных систем Оформление отчетной документации по результатам обследования мелиоративных систем Составление паспортов мелиоративных систем |  |
| ПК 3.4. | Составление производственных заданий персоналу Контроль объема и качества выполнения производственных заданий и подрядных работ (визуально и с помощью необходимых приборов) |  |
| ОК 02 | Мониторинг качества воды Соблюдения норм и сроков полива, качества воды для полива и при водоотведении Регулирование водного режима на осушительных и осушительно-увлажнительных системах при помощи предупредительного шлюзования и подпочвенного увлажнения Сбор первичной информации о состоянии мелиоративных систем |  |
| ОК 07 | Составление календарных графиков по техническому обследованию мелиоративных систем Организация работ по безаварийному пропуску паводков Составление и корректировки планов откачки воды с обвалованных территорий Учет водоотведения с осушительных систем, оформления документации по результатам учета использования воды Мониторинг качества воды Соблюдение норм и сроков полива, качества воды для полива и при водоотведении Регулирование водного режима на осушительных и осушительно-увлажнительных системах при помощи предупредительного шлюзования и подпочвенного увлажнения |  |
| ОК 09 | Составление календарных графиков по техническому обследованию мелиоративных систем Организация работ по безаварийному пропуску паводков Составление и корректировки планов откачки воды с обвалованных территорий Составление актов приемки эксплуатационных работ на мелиоративных системах Учет водоотведения с осушительных систем, оформления документации по результатам учета использования воды Оформление отчетной документации по результатам обследования мелиоративных систем Составление паспортов мелиоративных систем |  |

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.